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LISTA SKRAĆENICA
· BDP - Bruto domaći proizvod

· MONSTAT - Zavod za statistiku Crne Gore

· MOR – Međunarodna organizacija rada

· LUX DEVELOPMENT - Luksemburška agencija za razvojnu saradnju

· ZZZCG - Zavod za zapošljavanje Crne Gore
· UNDP - Program Ujedinjenih nacija za razvoj

· NVO - Nevladina organizacija

· HMPCG - Hitna medicinska pomoć Crne Gore 

· IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance (Instrument za pred-pristupnu pomoć)
· LTO - Lokalna turistička organizacija
· ICT – Informaciono komunikaciona tehnologija

· NP – Nacionalni park

· HMZ – Hidro meteorološki zavod

· CRNVO – Centar za razvoj nevladinih organizacija
UVODNO OBRAĆANJE
Poštovani sugrađani, 
U predstojećem periodu velikih izazova, dalji razvoj u skladu sa evropskim načelima demokratskog društva zahtijeva od svih nas odgovoran pristup dugoročnom strateškom planiranju. Svjesni svojih snaga i slabosti, šansi i prijetnji, pristupili smo izradi Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac za period od 2012 – 2019. godine. 
Polazeći od raspoloživih resursa i na bazi realnog planiranja Mojkovac 2019. godine vidimo kao uređen turističko – poljoprivredni centar sa očuvanom životnom sredinom, valorizovanim prirodnim resursima, konkurentnom prerađivačkom industrijom, pozitivnom poslovnom klimom, kvalitetnom infrastrukturom,  raznovrsnom ponudom obrazovnih, kulturnih i sportskih sadržaja koji zadovoljavaju potrebe građana. 

Doprinos svakog pojedinca u razvojnom ciklusu je dragocjen, kako bi komparativne prednosti naše zajednice postale konkurentske, doprinoseći ravnomjernijem regionalnom i razvoju u cjelini.

PREDSJEDNIK

Dejan Medojević
UVOD
U skladu sa Strategijom regionalnog razvoja Crne Gore 2010 – 2014. i Zakonom o regionalnom razvoju (Sl. list Crne Gore 20/2011), kao i Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, opština Mojkovac pristupila je izradi Strateškog plana razvoja za period 2012-2019. godine.
Strateško planiranje, kao opšte prihvaćen metod planiranja, omogućava fokusiranje na najveće izazove i njihovo adekvatno rešavanje. Strateški plan razvoja opštine kao potreba definiše dugoročne razvojne ciljeve opštine u skladu sa ciljevima regionalnog i državnog razvoja, istovremeno obezbjeđujući okvir za strateško djelovanje.
Izrada Strateškog plana kao dokumenta zasnovanog na principima transparentnosti, participativnosti, objektivnosti, kooperativnosti i otvorenosti za saradnju omogućiće brže nalaženje adekvatnih rešenja, lakši pristup dodatnim fondovima kao i promovisanje koordinacije između lokalnih i centralnih vlasti.
Strateški plan razvoja pripremljen je uz tehničku i stručnu podršku Ministarstva ekonomije, Zajednice opština Crne Gore, Regionalnog centra za životnu sredinu (REC – Regional Enviromental Centar) koji realizuje program ,,Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu”, koji finansira Ministarstvo spoljnih poslova Finske i MAXIMA Consulting firma iz Beograda.
1.   ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA OPŠTINE MOJKOVAC
1.1. Opšte informacije
1.1.1.  Geografski p[image: image10.jpg]


oložaj
Područje opštine Mojkovac pripada Sjevernom regionu Crne Gore, njegovom izrazito planinskom dijelu. Zahvata srednji dio rječnog toka Tare između planina Bjelasice i Sinjajevine. Ukupna površina opštine je 367 km², što čini 2,6% ukupne teritorije Crne Gore i po površini je jedna od manjih opština u Crnoj Gori
1.1.2.  Geologija
Teritorija opštine Mojkovac nalazi se u sjeveroistočnoj Crnoj Gori koja u geotektonskom pogledu pripada Unutrašnjim Dinaridima, odnosno Durmitorskoj tektonskoj jedinici. Tektonska struktura ove jedinice je vrlo složena i do sada nema jedinstvenog naučnog stava o broju i karakteru tektonskih jedinica nižeg reda, čak i na relativno malom prostoru, kao što je područje opštine Mojkovac.

1.1.3.  Hidrologija

Od značajnijih hidrogeoloških pojava na prostoru opštine Mojkovac treba istaći povremene i stalne izvore (kontaktne na višim kotama u terenu i bazične u koritima rijeke Tare i njenih pritoka - Bistrica, Lijevak, Lepešnica, Štitarica, Bjelojevićka rijeka), kaptirane izvore iznad Gojakovića koji su uključeni u vodovodni sistem Mojkovca, istražno – eksploatacione bušotine u bližoj zoni izvora Ravnjak i ponore na kontaktu propusnih i nepropusnih stijena. U najmoćnije izvore ubrajaju se izvor Štitaričke rijeke (Štitarica ispod Provalije) i izvor Bistrice (Ravnjak). 

Po fizičko-hemijskom sastavu većina karstnih izdanskih voda na području opštine Mojkovac, odgovara normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće («Sl.list SRJ», br. 42/98), što nije slučaj u pogledu mikrobiološkog sastava.  
1.1.4.  Klima

Naselje Mojkovac, na nadmorskim visinama od 800-850 mnm, smješteno je u Mojkovačkom proširenju doline rijeke Tare, okruženo planinskim padinama. Podaci za Meteorološke stanice Kolašin i Žabljak pokazuju da je u periodu 1961.-1990. godine srednja godišnja temperatura u Mojkovcu 9,5°C, najtopliji mjesec je juli sa srednjom temperaturom 19,2°C, a najhladniji januar -0,1°C. U dolini Tare moguća pojava mraza je 188 dana godišnje, od 12.10. do  18.04. Vegetacioni period u dolini Tare traje od 60 - 160 dana (planinski-dolinski pojas). Apsolutni minimum zabeležen je 26.1.1953.godine - 29,4°C, a apsolutni maksimurn 36,0°C 29.08.1956.godine. Srednje termičko kolebanje je na području Mojkovca oko 40,0°C. Godišnje ima prosječno 128 mraznih dana (97 najviše u periodu decembar, januar i februar, kada su česte pojave „ujezeravanja“ hladng vazduha na dnu doline Tare).
1.2.  Demografija, rad i socijalno staranje
Na popisu iz 1991. godine mojkovačka opština brojala je 10 830 stanovnika, da bi do 2003. godine ukupan broj stanovnika bio smanjen na 10 280. Danas u opštini živi 8622 stanovnika sa gustinom naseljenosti od 23 stanovnika na km², što pokazuje da  opština bilježi negativne demografske trendove zadnjih 20 godina. Od ukupnog broja stanovnika 41,64% živi u gradskom području dok 58,36% živi u ruralnom području. 

1.2.1.  Demografski trendovi
Kao i ostale opštine na sjeveru Crne Gore i opština Mojkovac u poslednjih 20 godina bilježi negativne demografske trendove, koji se ogledaju u visokom stepenu migracija, smanjenju stope nataliteta i negativnom prirodnom priraštaju stanovništva. 

Polna struktura stanovnika na teritoriji opštine Mojkovac je ujednačena (50.48% muškaraca i 49.52% žena). Kada je u pitanju starosna struktura, po popisu iz 2011. godine, nema značajnih razlika u odnosu na nivo Crne Gore. Što se tiče stanovništva Mojkovca po starosnim grupama 17,95% čine stanovnici od 0 do 14 godina, 68,05% od 15 do 64 i 14% čini stanovništvo starije od 65 godina. 
Promjene u načinu života stanovništva Sjeverne Crne Gore, pa time i opštine Mojkovac, uticale su na pojavu tendencije starenja stanovništva u dugoročnom periodu. Tu se prevashodno misli na tendenciju opadanja prirodnog priraštaja, urbanizaciju i deagrarizaciju, nezaposlenost, emigraciju, odnosno nedovoljnu razvijenost društvene infrastrukture koja bi trebalo da zadrži postojeće i privuče novo stanovništvo. Ipak, negativno kretanje velikih starosnih grupa u opštini Mojkovac manje je izraženo nego u većini opština Sjeverne Crne Gore. Na osnovu najrasprostranjenijih metoda za utvrđivanje tipologije starosne strukture stanovništva, populacija opštine Mojkovac spada u kategoriju regresivnog, odnosno starog stanovništva. Ovakava situacija je zabilježena u 12 opština na teritoriji Crne Gore.
Tabela 1: Poređenje poslednja dva popisa

	
	2003.
	2011.

	Broj stanovnika
	10066
	8622

	Polna struktura
	muškarci
	5044
	4352

	
	žene
	5022
	4270

	Prirodni priraštaj
	rođeni
	121
	71

	
	umrli
	100
	95

	Stanovništvo prema tipu naselja
	gradsko
	4120
	3590

	
	ostalo
	5946
	5032

	Starosna struktura
	0 do 14 
	2060
	1548

	
	15 do 64
	6714
	5867

	
	65 i više
	1233
	1205

	
	nepoznato
	59
	2


Izvor: Monstat

Opština Mojkovac ima 13 ruralnih naselja u kojima ukupno ima veći broj stanovnika nego u samom gradskom jezgru.
U periodu od 2005. do 2010. stopa nataliteta je konstantno bila manja od stope mortaliteta. Neki od razloga ovako visoke stope morartaliteta su sledeći: 

·   Jalovište nekadašnjeg rudnika „Brskovo“ je predstavljalo veliku prijetnju po zdravlje građana

opštine. Zabilježen je porast oboljelih od kancera. Njegova sanacija je završena tokom           2011.godine;
·   Visok nivo nezaposlenosti;
·   Odlazak mladog stanovništva iz opštine radi zapošljavanja.

Zabilježeni demografski trendovi predstavljaju značajnu prijetnju za dalji razvoj Mojkovca, posebno u pogledu razvoja tržišta rada i priliva novih investicija. Prema podacima MONSTAT-a o unutrašnjim migracijama,
 migracija stanovništva, iako negativna, se smanjuje. U 2006. godini 1,3% stanovnika odjavilo je boravak iz Mojkovca, u 2007. godini 0,7% a u 2008. godini 0,6%. Za 2009. godinu migracioni saldo je iznosio -60, za 2010. godinu -72, a za 2011. godinu -84.
1.2.2.  Zaposlenost i nezaposlenost
Zaposlenost
Registrovana zaposlenost u Mojkovcu čini približno 0.8 % ukupne registrovane zaposlenosti u Crnoj Gori. U VII mjesecu 2011.godine broj registrovanih zaposlenih u Mojkovcu je bio 1.353 osoba
, što je za 5.7% više nego za isti period prethodne godine.
Dugoročniji trendovi ukazuju na rast zaposlenosti u Mojkovcu. U periodu od 10 godina (2001-2010. godine) registrovana zaposlenost u Mojkovcu je porasla za približno 20%, što je niže za 4 procentna poena u odnosu na trendove zabilježene na nacionalnom nivou.  
Na drugoj strani, podaci iz popisa iz 2003. godine pokazuju da je broj zaposlenih u Mojkovcu 2003. godine iznosio 2.207 osoba, dok je po popisu iz 1991. godine broj zaposlenih u Mojkovcu iznosio 3.197 osoba, što predstavlja smanjenje od približno 31%. Uzrok smanjenja broja zaposlenih u ovom obimu je proces tranzicije, prestrukturiranja preduzeća i privrede kao i zatvaranje nerentabilnih i neefikasnih industrijskih preduzeća, proces koji je zahvatio čitavu Crnu Goru a ne samo opštinu Mojkovac. 
Iako ne postoje zvanične procjene, zaposlenost u oblasti neformalne ekonomije predstavlja značajan problem. Imajući u vidu nepotpun obuhvat registrovane zaposlenosti, kao i aktivnosti implementirane na nivou Crne Gore u pogledu registracije neformalno zaposlenih osoba, može se pretpostaviti da se obim sive ekonomije na tržištu rada u Mojkovcu kreće u intervalu od 20% do 30% ukupne zaposlenosti, slično kao na nacionalnom nivou. U ocjeni neformalne ekonomije na tržištu rada, prilikom definicije zaposlenosti se koristi definicija MOR-a, po kojoj rad od najmanje 2 sata u prethodnoj nedjelji za nadoknadu u novcu ili naturi, određuje osobu kao zaposlenu. 

Nezaposlenost 
Stopa registrovane nezaposlenosti u Mojkovcu, nakon trenda smanjenja koji je zabilježen u periodu od 2007. godine do 2009. godine, se u 2010.  godini povećala pod uticajem globalne ekonomske krize, koja je na tržište rada u Crnoj Gori a i u Mojkovcu uticala sa određenim zakašnjenjem. Po visini stope nezaposlenosti opština Mojkovac spada u tri opštine sa najvišom stopom nezaposlenosti u Crnoj Gori. Broj nezaposlenih u junu 2011. godine iznosi  682, a stopa nezaposlenosti 16,33%, od čega su 254 ili 37,29%  žene. 
Grafik 3.  Stopa registrovane nezaposlenosti  opštine Mojkovac u odnosu na stopu  nezaposlenosti na nivou Crne Gore, period 2007 – 2010. (Izvor ZZZCG)
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Osim relativno visokog nivoa nezaposlenosti, poseban problem u opštini Mojkovac je i strukturna nezaposlenost. U ukupnom broju nezaposlenih, nezaposleni stariji od 50 godina čine 29,9%, dok je učešće nezaposlenih starosti od 40 do 50 godina života 25,2%.  

Dugoročno nezaposlena lica u junu 2010. godine (lica koja čekaju na posao preko 1 godine) su činila 59,7% ukupnog broja nezaposlenih lica, što je za 10 procentnih poena više u odnosu na isti period 2009. godine. 

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih dominantno učešće imaju nezaposlena lica sa III i IV stepenom stručne spreme, 37,1% i 29,2% respektivno, dok je na nacionalnom nivou učešće lica sa III i IV stepenom 27,5% i 30,7%. Učešće lica bez kvalifikacija je visoko i na nacionalnom nivou i u Mojkovcu, 19,7% i 20,8%, respektivno, dok je učešće visokoškolaca u Mojkovcu u poređenju sa nacionalnim nivoom znatno niže. 

U ukupnom broju nezaposlenih lica njih 30,3% su korisnici novčane naknade, pri čemu uvećanu novčanu naknadu (96,07€)
 prima 20,4% nezaposenih lica, 7,5% prima naknadu od 33,0€ i 2,4% naknadu u skladu sa novim zakonom od 55€ mjesečno. 

Nerešiv problem osoba sa invaliditetom, bez obzira na nivo obrazovanja, je zapošljavanje kako na nivou Crne Gore tako i na nivou opštine Mojkovac. Cilj Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom je da stvori uslove za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu i u posebnim preduzećima (zaštitna radionica-radni centar i radni pogon). Subvencije su trebale da motivišu poslodavce, a kvotni sistem pri zapošljavanju da obezbijedi potrebna radna mjesta. Za poslodavce koji ne postupe po Zakonu ustanovljeno je plaćanje posebnih doprinosa. Zakon je trebalo da zaživi u praksi, međutim, situacija je sasvim drugačija, i pored svih subvencija, velikog broja reklama i medijske podrške ovaj akt ni do dan danas gotovo da se ne primjenjuje. 

1.2.3.  Obrazovni i zdravstveni sistem, socijalna zaštita
Formalno obrazovanje i vaspitanje: ustanove i programi 

U Mojkovcu postoji jedna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje („Jevrosima Jevra Rabrenović“), tri osnovne škole (OŠ  „Aleksa Đilas Bećo“, OŠ „Milovan Rakočević“ i OŠ „Radomir Rakočević“)  i jedna srednja škola (JU Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić" Mojkovac). 

Područja rada za koja je JU srednja mješovita škola „Vuksan Đukuć“ verifikovana su sledeća: opšta gimnazija, trgovina, turizam, ugostiteljstvo, ekonomski tehničar, poljoprivredni tehničar, frizer, instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije.
U maju 2010. godine organizaciono je definisana Kancelarija za mlade i razvojne progreme Opštine Mojkovac, kao dio lokalane uprave. Međutim ne postoji prostorija koja je namijenjena samo za rad Kancelarije, što onemogućava da se potpuno ispuni njena funkcija kao servisa za mlade. Sredstva koja se opredjeljuju iz budžeta Opštine Mojkovac nijesu dovoljna za  realizaciju većih projekata, pa je planiranje projekata uslovljeno aktuelnim konkursima. Uspostavljena je  saradnja  sa subjektima  na lokalnom nivou, Zavod za zapošljajvanje i NVO sektor, a izražena je slaba motivacija mladih da se uključe u rad i planiranje aktivnosti Kancelarije.

Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih je u Sjevernom regionu, a time i u Mojkovcu, slabije razvijeno nego u središnjem regionu. U Mojkovcu je Srednja mješovita škola dobila licencu za obrazovanje odraslih da u saradnji i uz podršku međunarodnih organizacija (Lux-Development) postane regionalni centar za obuku iz oblasti turizma i ugostiteljstva kako za mlade tako i za odrasle. Turizam zapravo predstavlja jedan od najvažnijih strateških  privrednih sektora opštine Mojkovac. 
Obrazovna struktura stanovništva

U strukturi radno sposobnog stanovništva (15 godina i više) od 8.622 stanovnika oko 16% čine osobe bez škole ili sa nezavršenom osnovnom školom, 25% sa osnovnom školom, 50% sa završenom srednjom školom (III I IV stepen), dok učešće više i visoko obrazovanih predstavlja 3.6% stanovništva u toj starosnoj grupi.
U 2003. godini, prema podacima popisa stanovništva, u Mojkovcu je bilo 157 nepismenih lica (1.8% od ukupnog broja stanovnika), od čega je 82,2% bilo starosti 65 godina i više.
Indeks razvoja po mjeri čovjeka u Mojkovcu, koji uvažava i stečeno obrazovanje stanovništva, još uvjek je ispod prosjeka Crne Gore, ali ukazuje na trend rasta od 2003. godine.
 Po vrijednosti ovog indeksa Mojkovac spada u grupu opština sa srednjim nivoom razvoja. 
Grafik 4. Vrijednosti Indeksa razvoja po mjeri čovjeka (HDI) u Mojkovcu i prosjek

u Crnoj Gori
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Zdravstveni sistem

Zdravstvena zaštita stanovništva na primarnom nivou u Mojkovcu se vrši u Domu zdravlja „Boško Dedejić“ u okviru kojeg postoji stacionar sa porodilištem i zdravstvenim  punktovima u Poljima, Lepencu, Žarima, Prošćenju i Štitarici. Što se tiče opreme, nedostaju sanitetsko vozilo i mamograf.

Struktura zaposlenih u Domu zdravlja je sledeća:

· ljekara specijalista – 7 

· doktor medicine – 4

· više medicinske sestre – 5 

· med.sestre tehničari – 39

· nemedicinski radnici – 16.

Hitna medicinska pomoć  organizovana je kao jedinica zdravstvene zaštite u okviru Zavoda za HMP Crne Gore, a struktura zaposlenih u hitnoj medicinskoj pomoći je sledeća: 

· doktor medicine – 4 

· medicinska sestra tehničar – 10

· vozač – 2.

U oblasti zdravstva u opštini Mojkovac zastupljene su još dvije stomatološke ordinacije, kao i dvije apoteke od kojih je jedna u prvatnom, a druga u državnom vlasništvu.

Stomatološke ordinacije:

· „DR.Bjelajac“

· „DR.Pejović“

Apoteke:

· „FARMACON – MONTEFARM“

· „FARMLUKA – TRUMO“

Socijalna zaštita

U Mojkovcu radi Kancelarija Centra za socijalni rad koja obezbjeđuje sprovođenje odgovarajućih oblika socijalne i dječije zaštite, rješava u prvom stepenu o zahtjevima za ostvarivanje prava iz socijalne i dječije zaštite, prati i analizira pojave i programe od značaja za socijalnu i dječiju zaštitu, podstiče, organizuje i preduzima aktivnosti u cilju sprječavanja i suzbijanja socijalnih problema, vodi evidenciju i prikuplja dokumentaciju o svim korisnicima socijalno zaštitnih prava i o materijalnom položaju porodica svih korisnika na teritoriji za koju je osnovani vrši druge poslove u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju. Dječiji dodatak kao pravo iz dječije zaštite ostvaruje 174 porodice, pravo na ličnu invalidninu kod ovog Centra ostvaruje 41 lice, pravo na tuđu njegu i pomoć ostvaruje 193 lica.Materijalno obezbjeđenje porodice kao pravo socijalne zaštite na teritoriji Mojkovca ostvaruje 268 porodica.
1.2.4.  Kultura, sport i rekreacija

Najznačajniji objekat kulture na teritoriji Opštine je Centar za kulturu u okviru kojeg se nalazi gradska biblioteka sa značajnim fondom knjiga. Centar za kulturu “Nenad Rakočević” organizator je mnogih manifestacija među kojima su najznačajnije:

· Mojkovačko kulturno ljeto je manifestacija koja sadrži: sajam knjiga na otvorenom, književne večeri i promocije knjiga (minimum šest), pozorišne predstave (četiri, od toga minimum jedna u režiji i izvođenju amaterskog pozorišta Centra za kulturu), slikarske izložbe - grupne i pojedinačne (min. tri), koncerti ozbiljne i zabavne muzika (dva na trgu i ozbiljna muzika u sali Centra za kulturu) i ostala zabavna i kulturna dešavanja. 
· Mojkovačka filmska jesen  je najznačajnija manifestacija u našem gradu i najstariji je filmski festival u Crnoj Gori, jer je utemeljen 1974. godine. Poslije Pulskog i Niškog festivala, najstariji je filmski festival ex-yu prostora. 

· Međunarodna likovna kolonija „Ravnjak“ okuplja slikare i vajare iz Njemačke, Hrvatske, Srbije, BiH, Makedonije i naše države. Utemeljena je u saradnji sa gradom Inglštadom iz Bavarske(Njemačka) i iz ove države dolazi svake godine pet slikara.

· Smotra folklora je nova manifestacija organizovana prvi put 2010. godine. Ukupno je učestvovalo dvanaest kulturno-umjetničkih društava iz Crne Gore, Srbije i BiH. 

· Mojkovački sabor obuhvata nadmetanje u viteškim disciplinama u znak sjećanja na junake Mojkovačke bitke. Tradicionalne pjesme i igre, nastupi Kulturno – umjetničkog društva „Vesna“.

· Skokovi u vodu sa Starog mosta  je međunarodno takmičenje koje okuplja najveće svjetske skakače.

· Ilindanski sabor na Sinjajevini je tradicionalno okupljanje građana na planini Sinjajevini. Priređuje se bogat kulturno-umjetnički i zabavni program.
U opštini Mojkovac postoji veći broj objekata za sport, rekreaciju i fizičku kulturu i to:
· Gradsiki stadion,
· Sportska dvorana srednje škole u Mojkovcu (rekonstrukcija ovog objekta odobrena je od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj)
· Fiskulturna sala osnovne škole,
· Otvoreni tereni za male sportove osnovne škole u Mojkovcu.
U Mojkovcu funkcioniše znatan broj sportskih klubova među kojima su: državni prvak rukometni klub „Mojkovac“ koji broji 220 članova svih kategorija uzrasta; atletski klub „Tara“ sa 25 članova među kojima su državni rekorderi i olimpijski takmičari; stonoteniski klub „Mojkovac“ sa 44 člana i državi su prvaci; ju-jutcu klub „Ipon“ sa 69 članova koji su osvajači mnogobrojnih zlatnih medalja kako na državnom tako i na međunarodnom nivou; rvački klub „Mojkovac“ sa 28 članova koji su takođe  osvajači mnogobrojnih zlatnih medalja kako na državnom tako i na međunarodnom nivou; fudbalski klub „Brskovo“ sa 132; skijaški klub „Bjelogrivac“ sa 15 članova; streljački klub „Brskovo “ sa 61 članom; kajakaški klub „Mojkovac“ sa 19 članova; paraglajding klubovi „Feniks“- 20 članova i „Kondor“ – 4 člana; šahovski klub „Brskovo“ sa 134 člana.
Tradicionalno svake godine u januaru mjesecu održava se međuopštinski turnir u malom fudbalu, a pored ovog turnira organizuje se niz sportskih takmičenja na državnom i regionalnom nivou. 
1.3.   Ekonomsko –  proizvodni sistem
1.3.1.  Industrija
Industrija koja je bila glavna razvojna grana opštine gotovo da prestaje sa radom početkom 90-tih godina prošlog vijeka. Međutim i danas postoji drvoprerada i metaloprerada u manjem obimu, a vrše se istraživanja mineralnih sirovina na prostoru bivšeg rudnika olova i cinka ”Brskovo”. 

Zbog velikih prirodnih potencijala kao nove prioritetne grane za razvoj opštine Mojkovac prepoznate su  poljoprivreda i turizam. Zapadni dio opštine, uključujući Sinjajevinu, dolinu Tare i Prošćenske planine, pretstavlja veliki potencijal za razvoj ruralnog turizma u kojem se kombinuje smeštaj u seoskim kućama, organsko proizvedena hrana, planinarstvo, biciklizam, jahanje, kajak i rafting, paraglajding, turno skijanje, posmatranje prirodnih ljepota, ptica i drugih životinja, biljaka, te upozanvanje kulturne baštine uključujući katune, lokalnu hranu i proizvode.

Prema Indeksu razvijenosti opština
, Mojkovac zauzima 12 mjesto od ukupno 21 opštine u Crnoj Gori.
Kada je u pitanju laka industrija u Mojkovcu su zastupljene sledeće grane:

· Prehrambrena

· Tekstilna

· Drvna

· Industrija građevinskih materijala

Što se tiče prehrambrene industrija postoji nekoliko preduzeća među kojima su najznačajnija: D.O.O. « Pam « koje se bavi otkupom i preradom divljih pečuraka, D.O.O. « Flores « čija je djelatnost proizvodnja čajeva. Oba preduzeća izvoze svoje proizvoda.

U oblasti tekstilne industrije posluje preduzeće MISS.

Opština Mojkovac obiluje šumama, pa su strateški pravci razvoje ove opštine jednim dijelom usmjereni i  na drvnu industriju. Na ovoj teritoriji posluje nekoliko preduzeća iz ove oblasti, među kojima su najvažnija: D.O.O. Trudbenik i D.O.O. MZ – Masiv. Nekadšnji gigant drvni kombinat « Vukman Kruščić « je zatvoren.

Industrija građevinskih materijala odnosi se na nekoliko preduzeća koja se uglavnom bave proizvodnjom betonskih blokova.

Od teške industrije prisutna je jednim dijelom metaloprerada (A.D. « Tara « koja  zalazi i u vojnu industriju), a takođe su tokom predhodne godine izvršena ispitivanja na kopovima nekadašnjeg rudnika « Brskovo « kako bi se obnovila grana industrije kao što je rudarstvo

Poslovno okruženje u opštini Mojkovac, iako značajno unaprijeđeno u poslednjih nekoliko godina, i dalje je u određenim aspektima nepovoljno. Nepovoljnost poslovnog okruženja se najviše ogleda u nedostatku planske dokumentacije, čije donošenje je bilo usporeno donošenjem planova na nacionalnom nivou, koji u velikoj mjeri utiču i na prostorno planiranje u Mojkovcu (Prostorni plan Crne Gore, prostorni planovi posebne namjene za nacionalne parkove »Durmitor« i »Biogradska gora«). U pogledu stopa lokalnih poreza i iznosa lokalnih komunalnih taksi opština Mojkovac je na nivou prosjeka ostalih opština u Crnoj Gori. 

Opština Mojkovac je relativno dobro povezana sa svim ostalim opštinama kontinentalnog regiona i njena lokacija u tom pogledu predstavlja značajnu razvojnu mogućnost opštine. Međutim, uprkos dobroj geografskoj poziciji kvalitet puteva, posebno lokalnih je na relativno niskom nivou i zahtijeva značajna ulaganja u budućem periodu.

1.3.2.  Preduzeća

Mojkovac po veličini teritorije (2,6% ukupne teritorije) i broju stanovnika (1,5% ukupnog broja stanovnika) spada među pet najmanjih opština u Crnoj Gori. Međutim, po Indeksu razvijenosti opština
, Mojkovac zauzima 12 mjesto od ukupno 21 opštine u Crnoj Gori. 
Posmatrano na nivou djelatnosti, najveći broj preduzeća u opštini Mojkovac je angažovan u djelatnostima trgovine na veliko i malo (26,2%), prerađivačke industrije (15,9%), saobraćaja, skladištenja i veza (7,1%), poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (4,4%) i građevinarstva (4,0%). 

Tabela 5. Struktura preduzeća u opštini Mojkovac
	
	2010
	2011

	Broj preduzetnika
	155
	166

	Broj mikro preduzeća 
	131
	133

	Broj malih  preduzeća
	43
	37

	Broj srednjih preduzeća
	6
	8


Izvor: Poreska uprava
1.3.3.  Zanat
U opštini Mojkovac poslednjih godina zabilježena je tendencija rasta zanatskih radnji. Na dan 13.01.2012. god. taj broj je iznosio 29. Najviše je frizera gdje je prisutno 7 radnji, a takođe su zastupljeni i drugi oblici zanatstva kao što su:

· Izrada i prodaja cvijaća i pogrebne opreme

· Proizvodnja građevinske stolarije

· Proizvodnja rezane građe

· Krojač

· Kamenoresci

· Autoelektričari

· Vulkanizer

· Proizvodnja i prodaja proizvoda od betona

· Gaterske usluge

· Proizvodnja parketa

· Končani radovi

· Fotagraf

· Tehnički pregled vozila

· Obućar
1.3.4.  Uslužni sektor

Uslužni sektor  je veoma bitan za funkcionisanje jednog modernog društva. Tu njaveću ulogu preuzimaju javne usluge pod kojima se svrstavaju:

· obrazovanje 
· Osnovna Škola " Aleksa Đilas - Bećo "
· J.U.S.M.Š " Vuksan Đukić "
· Javna predškolska ustanova  " Jevrosima – Jevra Rabrenović "
· distribucija električne energije 

· Crnogorski elektroprijenosni sistem - Mojkovac

· O.J. Snadbjevanje - Mojkovac

· Elektrodistribucija Crne Gore - Mojkovac

· zaštita od požara

· Lokalna služba zaštite

· zdrastvo

· Dom zdravlja " Boško Dedejić "
· policija

· Odjeljenje bezbjednosti - Mojkovac

· čistoća

· Javno komunalno Preduzeće
Pored javnih usluga bitnu kariku prestavljaju i sledeće usluge:

· Trgovina – poluje veliki broj preduzeća, među njima najznačajnija su :

· D.O.O. Alfa Trade ( lokalni preduzetnik )

· D.O.O. Peja ( lokalni preduzetnik )

· D.O.O. Novito  - Market Mojkovac

· D.O.O. Merkator – CG – Market Roda

· Komunikacija - Telekomunikaciona infrastruktura u Mojkovcu je relativno dobro razvijena. Stopa penetracije mobilne telefonije je značajno ispod nivoa Crne Gore (preko 200%) sa približno 130%, pri čemu približno 10% stanovnika ne posjeduje mobilni telefon
. Približno 50% domaćinstava u Mojkovcu posjeduje kompjutere i koristi internet, bilo u kući ili na poslu. 

· Usluga transporta je takodje zastupljena na lokalnom nivou, ona se ogleda u transportu roba u drumskom saobraćaju. Posluje nekoliko preduzeća.

· Finansije i administracija zatupljeni su i u javnom i u privatnom sektoru.

1.3.5.  Turizam

U Mojkovcu i okolini postoje potencijali za razvoj različitih vrsta turizma. To su prije svega prijatan ambijent Mojkovačkog proširenja – kotline u dolini Tare, okruženog okolnim planinana, u prvom redu Bjelasicom i Sinjajevinom. U samom gradu i okolnim naseljima nalazi se više spomeničkih kompleksa (lokalitet Bojna njiva sa spomen – obilježjem, podignutim u čast nastradalih  junaka Mojkovačke bitke, spomenik junacima iz istog perioda kod mostova na Tari, Manastir Dobrilovina iz 13.vijeka, spomenik serdaru Janku Vukotiću u samom gradu, partizansko groblje u Podbišću, ostaci starog rudarenja i trga prve polovine 13. Vijeka).Posebno se napominje da je područje starog rudarskog naselja Brskovo poznato od davnina kao stara rudarska zona u kojoj su još u srednjem vijeku radili rurdari Sasi. Ostaci rudarskih radova i naseobina nijesu u dovoljnoj mjeri valorizovani niti zaštićeni a mogli bi predstavljati značajnu atrakciju turistima koji posjete mojkovački kraj.Arheološka istraživanja su započeta projektom Zelene Agende.

Opština Mojkovac ima prirodne pogodnosti za razvoj zimsko-planinskog turizma. One se ogledaju u saobraćajno geografskom položaju, koji je je relativno povoljan, klimatskim uslovima, kao i terenima sjeverne ekspozicije, što se može iskoristiti pri projektovanju ski staza. Skijaške zone se mogu oformiti na padinama Bjelasice i Sinjajevine. Te dvije zone su prostorno odvojene i ne mogu se tehnološki tj. skijaški povezivati, ali su preko Mojkovca lako pristupačne, uz zadovoljavanje preduslova izgradnje savremenih puteva i sistema žičara ka Bjeasici i Sinjajevini. Bjelasičko područje je takođe lako pristupačno i u slučaju izgradnje sistema žičara čiji je početak moguć i iznad samog Mojkovca. Slično važi i za područje Polja, odakle je moguće sličnim sistemima prići i višim zonama Sinjajevine.

Opština Mojkovac raspolaže potencijalima i za razvoj eko i ruralnog turizma, kao i različitih vidova selektivnog turizma, a to su adrenalinski, sportsko- rekreativni, zdravstveni, kongresni, kullturni, vjerski turizam.
Mojkovac raspolaže značajnom turističkom infrastrukturom koja je razvijana u poslednjih 10-15 godina i postupno unapređivana. Ona podrazumijeva raznovrsne smještajne kapacitete, obilježene planinarske i biciklističke staze,uređena izletišta (Šuškovina, Đurova pećina), osnovnu turističku signalizaciju kao i specijalizovane sadržaje koji karakterišu ponudu avanturističkog turizama. Cijela ova infrastruktura je podržana velikim brojem uslužnih djelatnosti iz privatnog i javnog sektora, a značajno je napomenuti i da je jedan dio stanovništvo izuzetno pozitivno orijentisan prema turizmu,dok drugi u njemu ne vide svoj ekonomski benefit i razvojnu šansu.

U Mojkovcu je registrovan samo jedan privatni smještaj koji u svojoj ponudi ima i komplementarne sadržaje. Takođe, mogu se angažovati planinarski vodiči, licencirani instruktori za sportske aktivnosti i dr.

Svi smještajni i restoraterski objekti su u skladu sa standardom usluga koje pružaju kategorisani i na taj način reprezentuju kvalitet usluga koje pruzaju. Neki od njih su dobili i specijalizovani standard („Bed & Bike“).
Na prostoru užeg dijela grada, smješteni su  hotel „Palas“ **  sa 63 ležaja i mali hotel „ Dulović“ *** sa 18 ležaja.  U podnožju Sinjajevine nalazi se „Imanje Rakočević“. Imanje u svojoj ponudi ima pet dvosobnih i dva jednosobna apartmana u stilu planinskih kuća, kao i dvije dvokrevetne sobe u centralnom objektu, od kojih svaka nudi izuzetan pogled na grad i planine. Takođe, kao najekskluzivniji dio ponude, gostima su na raspolaganju i tri „studio“ apartmana specifičnog enterijera. Sobe su opremljene po najsavremenijim standardima, uključujući kablovsku televiziju, wirelless, kuhinju sa frižiderom, terasu sa panoramskim pogledom. Takođe posjeduje i teren za košarku i tenis, kao i dobro opremljenu fitnes-salu, Uz pomoć profesionalnih vodiča, u okviru “all inclusive” ponude, organizuju i džip safari, foto-safari, planinarenje, šetnje planinskim stazama. Smještajni kapaciteti su 32 mjesta. U ponudi su još i motel „Krstac“ ** sa 25 ležaja, motel „Tara“ ** 26 sa ležaja, mali hotel“ Ravnjak“ * sa 19 ležaja, privatni smjestaj „ Eko oaza Dobrilovina“** sa 14 ležaja, planinarski dom „Džambas“ 40 ležajeva, planinarski dom „Brskovo“ 26 ležaja, novoizgrađeni planinarski dom „Ckara“ U Mojkovcu posluje i pet restorana od kojih dva imaju kategoriju od tri zvjezdice, a to su restoran “Kozak “ i “Tiha Noć”.

Tabela 1. Dolasci i noćenja gostiju

	Godina
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Broj turista
	4976
	4392
	3639
	3388
	2393

	Broj noćenja turista
	8397
	7227
	5249
	5267
	3039


Izvor:  MONSTAT

Lokalna turistička organizacija (LTO) Mojkovac je osnovana krajem 2007. godine u skladu sa strateškim planom Opštine Mojkovac (2004-2008). Na 44. međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu dobila je Veliku zlatnu medalju za sveukupan rad a takođe je dobitnik i drugih nagrada i priznanja kao što su: zlatna medalja na novosadskom sajmu turizma za sportsko-turističku manifestaciju „Northern Challenge“,  Wild Beauty Award koja se odnosi  na projekat „Leave No Trace“,a koji LTO aktivno implementira od trenutka kada je postala članica ovog internacionalnog programa.Projekat podrazumijeva  edukaciju rekreativaca o tome kako boraviti u prirodnom okruzenju, a da se pri tome vodi računa o životnoj sredini tj,da se čovjekovi uticaji na prirodno okruzenje svedu na minimum.  Od strane Zajednice opština , LTO Mojkovac je dobila priznanje za projekat „Uvođenja kajakaštva na Tari“ u okviru kojeg su realizovani treninzi za domaće rekreativce na Tari i rijekama Slovenije, osnovan Kajakaški Klub Mojkovac sa značajnom kajakaškom opremom, uspostavljena saradnja sa Kajakaškim klubovima i Kajakaškim savezom Slovenije. 
U kancelarijama LTO Mojkovac, dostupan je informativni materijal, poput: turističkih vodiča, planinarskih karti, mape grada, kataloga smještaja i sl. Takođe, LTO Mojkovac  raspolaže i sa krpljama i planinskim biciklima, tako da rekreativci i zaljubljenici u ekstemne sportove, mogu lako doći do neophodne opreme.
Trenutno stanje razvijenosti turističkog proizvoda nije na zadovoljavajućem nivou i Mojkovac se doživljava kao tranzitna turistička destinacija. Najljepši dijelovi opštine nijesu valorizovani što zbog režima njihove zaštite (Nacionalni parkovi), što zbog nedostatka finansijskih sredstava. Smještajni kapaciteti su u kvantitativnom i kvalitativnom smislu nedovoljni, a nedostaje i agresivnija promocija i marketing, inovativni sadržaji koji bi izdvojili Mojkovac od konkurentskih destinacija. Takođe bi bila potrebna i jača povezanost pružaoca usluga u turizmu, receptivna turisticka agencija koja u ponudi ima kvalitetne paket aranžmane turističke ponude Mojkovca, kao i veće prisustvo na sajmovima i berzama turizma koji su specijalizovani za avanturistički turizam.
1.3.6.  Poljoprivreda i ribarstvo

Opština Mojkovac obuhvata površinu od 36.659 ha, od čega  na poljoprivredno zemljište otpada 12.860 ha. Stočarstvo je primarna grana poljoprivrede (proizvodnja mesa, mliječnih proizvoda i mlijeka). Međutim, glavni problem predstavlja otkup koji je nedovoljno organizovan. Tržišne viškove mesa otkupljuje uglavnom firma iz Bijelog Polja „Mesopromet”. Slična je situacija i sa mlijekom i mliječnim proizvodima. Naime, mlijeko se plasira privatnim mljekarama koje uglavnom obaveze prema dobavljačima ne servisiraju uredno pa je količina koja se predaje otkupljivačima varijabilna. Orijentaciona količina sirovog mlijeka koja se preda mljekarama iznosi oko 10.000 litara.
Što se tiče stočnog fonda najveći broj goveda i ovaca se nalazi u MZ Prošćenje i Štitarici, a  prema podacima MONSTAT-a iz 2010 god. registrovano je : 
·  goveda.....................3.320  grla

·  ovaca.........................7.000  grla
·  svinja........................1.200  grla
·  koza............................700  grla

·  konja............................300  grla

Značajna grana poljoprivrede je i pčelarstvo odnosno proizvodnja meda. U opštini postoji Udruženje pčelara koje broji 41. člana sa 668 košnica gdje se godišnje proizvede oko 8.000 kg meda. Osim Udruženja pčelara postoje i individualni prozvodači meda koji posjeduju oko 200 košnica sa ukupnom proizvodnjom od oko 3.500 kg meda. Dakle, ukupno se u opštini Mojkovac proizvede oko 11.000 kg ovog veoma cijenjenog proizvoda koji se plasira na teritoriji cijele Crne Gore. 

U opštini radi i 6 registrovanih ribnjaka koja uzgajaju kalifonijsku pastrmku (ribnjaci su locirani u MZ Bistrica - jedan, u MZ Poljia - dva i MZ Stitarica - tri). Registrovana je i jedna farma koka nosilja u Poljima kao i jedna farma tovnih pilića  u Podbišću.

Što se tiče biljne proizvodnje značajno mjesto zauzimaju voćarska, ratarska i povrtarska proizvodnja.U voćarstvu su najzastupljenije kategorije jabučastog, koštičavog voća i jagodastog voća. U poslednje dvije godine podignuto je novih 15ha plantažnog zasada od čega 7ha pod jabukama, 3ha pod šljivama i 5ha pod malinama. Postojeći zasadi su stari preko 25 godina  uglavnom su zastupljene domaće autohtone sorte koje su uglavnom izrođene i oboljele pa je prinos od njih varijabilan i iz godine u godinu jako promjenljiv.
Važno je napomenuti da je jedna od perspektivnih grana poljoprivrede i sakupljanje i prerada ljekobilja i šumskih plodova. U opštini postoji jedna fabrika za proizvodnju čajeva “ Flores “gdje se godišnje proizvede oko 50 tona ovog proizvoda.

Sakupljanje i prerada pečurki se obavlja uglavnom u kućnoj režiji bez organizovanog otkupa. Mada, postoje mini prerađivački centri  koji rade otkup i preradu šumskih pečurki ali njihovi prerađivački kapaciteti su skromni. Pretpostavlja se da se u toku godine obradi oko 5 - 7 tona sirove pečurke.

Povoljna geografska lokacija (centralno mjesto u kontinentalnom regionu, blizina nacionalnih parkova) podržava i strateška opredjeljenja opštine Mojkovac koja se ogledaju u razvoju turizma i poljoprivrede i kroz razvoj ove dvije grane valorizaciju prirodnih resursa. 

Stepen korišćenja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u opštini Mojkovac je relativno nizak (ispod 20%), kao i učešće poljoprivredne populacije u ukupnoj (6,7% po popisu iz 2003. godine). Na teritoriji opštine Mojkovac se nalazi 2,65% ukupnog poljoprivrednog zemljišta i 2,5% raspoloživog obradivog zemljišta Crne Gore. 
U oblasti poljoprivredne proizvodnje, relativno najveći obim proizvodnje se ostvaruje u proizvodnji krmnog bilja, budući da se 4,8% ukupno proizvedene količine u zemlji proizvodi u Mojkovcu. Od ukupnog stočnog fonda Crne Gore u opštini Mojkovac se nalazi 2,6%. Međutim, neregulisan otkup poljoprivrednih proizvoda, nedostatak prerađivačkih postrojenja i loša poljoprivredna infrastruktura predstavljaju veliku prepreku daljem razvoju poljoprivrede u opštini Mojkovac.
1.3.7.  Šumarstvo

Ukupna površina šuma i šumskih neobraslih zemljišta na teritoriji opštine Mojkovac je preko 21.000ha. Šumom obraslo je oko 18.000ha ili oko 49% površine opštine, što je više od stepena šumovitosti Crne Gore. Ovoliki procenat šumovitosti ocjenjuje se kao povoljan sa aspekta zaštite i unapređenja životne sredine.

Drvna zapremina šuma (bez šuma posebne namjene u kojima drvna zapremina nije procjenjivana) iznosi 2.318.400m³, a godišnji zapreminski prirast 47.800m³. U drvnoj zapremini učešće četinara je 30%, a lišćara 70%. Prosječna drvna zapremina je 146m³/ha, a prosječni zapreminski prirast 3,0m³/ha.

U državnom vlasništvu je 14.970ha ili 84% a u privatnom vlasništvu 3.169ha ili 16% šuma. Struktura površine šuma prema uzgojnom obliku je sledeća: visoke šume 67%, izdanačke šume 30% i šibljaci 3%. Prema osnovnoj namjeni šume su razvrstane na:

· privredne šume, površine 12.668ha 71,0%

· zaštitne šume, površine 3.162ha ili 17,7%

· šume posebne namjene, 2.003ha ili 11,3%.

U privrednim šumama prioritetni cilj je ostvarivanje maksimalne i trajne proizvodnje drveta i ostalih šumskih proizvoda uz očuvanje proizvodne snage staništa. Značajni kompleksi ovih šuma su: Palješka gora, Štitarica, Jezerska gora, Petrovića omar i Lepenac. Zaštitne šume imaju prvenstveno zaštitnu funkciju: zaštita zemljišta od erozije, zaštita izvorišta vodosnadbijevanja, zaštita od usova, zaštita od poplava i pojas šuma na gornjoj granici šumske vegetacije. U šume posebne namjene izdvojene su šumske zajednice koje imaju poseban oblik zaštite i predstavljaju rezervate prirode, zajednice rijetkih i ugroženih vrsta značajnih za očuvanje biodiverziteta i genofonda. Ove šume pripadaju nacionalnim parkovima: Durmitor površine 1.869ha i Biogradska gora 134ha.

1.3.8.  Uvoz i izvoz

Država Crna Gora ima negativan saldo robne razmjene, koji je u 2010. god. iznosio -1.277.165 a 2011. -1.306.097(Bilten – januar 2012. Centralna banka Crne Gore). Ovi podaci govore da se na državnom novou ostvaruje mnogo veći uvoz nego izvoz. Ovakva situacija je zabilježena u svim opštinama. Kada je u pitanju opština Mojkovac, veliki uvoznici su preduzeća iz oblasti trgovine, koja najviše uvoze iz regiona (Srbije, Hrvatske, Makedonije, Bosne, Albanije). Među  značajnim uvoznicima spada “Tara Grupa“ koja uvozi jedan dio potrebnog repromaterijala sa svoju proizvodnju. U Mojkovcu je mali broj preduzeća koja se bave izvozom, među njima najznajčajniji su: “Tara Grupa“, D.O.O. Flores, D.O.O. Trudbenik  i D.O.O. Pam.
1.4.   Saobraćaj i komunikacije, informacione i komunikacione tehnologije (ICT)

1.4.1.  Opis pejzaža, položaj opštine

Teren opštine Mojkovac se nalazi na obje strane rijeke Tare. Grad Mojkovac, opštinski centar, nalazi se u dolini rijeke Tare, u podnožju planina Bjelasice i Sinjajevine, između nacionalnih parkova Biogradska gora i Durmitor. Područje opštine Mojkovac se graniči sa opštinama: Kolašin, Berane, Bjelo Polje, Pljevlja, Žabljak i Šavnik. Sa opštinama Bijelo Polje, Kolašin i Žabljak ima dobre saobraćajne veze dok su sa drugim navedenim susjednim opštinama saobraćajne veze na lošijem nivou.

U odnosu na teritoriju Crne Gore, Mojkovac ima povoljan saobraćajno-geografski položaj jer su preko njega od davnina vodili značajni putevi prema sjeveru i jugu, tj. ka primorju, Srbiji, Bosni i Makedoniji sa mogućnošću povezivanja od ovoga pravca bočnim vezama. Jadranska magistrala i pruga Beograd-Bar ima najveći značaj u povezivanju ovog područja Crne Gore sa ostalim regijama Balkana i Evrope. Najbliži stalni aerodrom je u Podgorici. U Sjevernom regionu Crne Gore, opština Mojkovac zauzima centralni, povoljan geo-saobraćajni položaj, imajući u vidu njenu poziciju na glavnim saobraćajnim koridorima koji spajaju sjever Crne Gore sa ostatkom države, kao i sa susjednim zemljama u neposrednom okruženju, prevashodno sa Srbijom (Jadranska magistrala, željeznička pruga Beograd-Bar).

1.4 2.  Putevi

Opština Mojkovac ima povoljan saobraćajni položaj u odnosu na osnovnu mrežu saobraćajnica Crne Gore. Nalazi se na jednom od glavnih magistralnih pravaca u Crnoj Gori koji se pruža od granice Srbije (Špiljani) – Berane – Mojkovac – Kolašin – Podgorica – Virpazar – Petrovac – Herceg Novi. Sa opštinom Pljevlja veza je ostvarena preko putnog pravca Mojkovac – Đurđevića Tara – Pljevlja. 
Putnu mrežu na teritoriji opštine Mojkovac po kategorijama dijelimo na:

· Magistralne puteve

· Regionalne puteve

· Lokalne puteve

· Nekategorisane puteve
Jedini magistralni put na teritoriji opštine Mojkovac je magistralni put M - 2 koji se pruža u smjeru sjever – jug od granice Republike Srbije (Špiljani), preko Rožaja, Berana, Ribarevine, Mojkovca, Kolašina i Podgorice do Bara. Na teritoriji Crne Gore magistralni put M - 2 uključuje se u osnovni pravac E puteva sa oznakama E- 80, odnosno E- 65, preko kojih se ostvaruju veze sa Italijom. Teritirijom opštine pruža se u dužini od 20 km na dionici Mijatovo Kolo – Mojkovac – Kraljevo Kolo. Prosječna širina kolovoza iznosi 7m, dok na dijelu kroz Mojkovac u poprečnom profilu postoji trotoar u dužini od 2 km. Put je u cjelosti sa savremenim kolovozom (asfalt).

Od Mojkovca na sjeverozapad pruža se jedini regionalni put na teritoriji Opštine, R – 4, od Mojkovca preko Đurđevića Tare do Pljevalja. Teritirijom opštine pruža se u dužini od 32 km na dionici Mojkovac – Dobrilovina. Na dijelu kroz Mojkovac u poprečnom profilu postoji trotoar u dužini od 2 km. Put je u cjelosti sa savremenim kolovozom (asfalt). Stanje vertikalne signalizacije je loše dok horizontalna uopšte ne postoji.
Regionalni putevi na teritoriji Opštine Mojkovac

[image: image3.emf]
Izvor: Prostorno - urbainstički plan opštine Mojkovac do 2020.god.
1.4.3.  Lokalni putevi

Značajni dio saobraćajne mreže čini sistem lokalnih i nekategorisanih puteva. Odlukom o određivanju lokalnih puteva na teritiriji Opštine Mojkovac u Službenom listu SRCG – opštinski propisi broj 29/77, kao i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju lokalnih puteva na teritiriji Opštine Mojkovac u Službenom listu SRCG – opštinski propisi broj 23/81 definisani su lokalni putevi na teritiriji Opštine.  Lokalna putna mreža ima ulogu povezivanja naselja sa putnom mrežom višeg ranga ali je kvalitet mreže takav da su u većini slučajeva uslovi u kojima se odvija saobraćaj lošiji. Prosječna gustina lokanih puteva u Opštini Mojkovac iznosi 20,16 km/100 km². Mreža lokalnih puteva na području opštine je ukupne dužine 74km, od čega je 42,5km asfaltirano dok je 31,5km makadam. Dio mreže koji je asfaltiran urađen je asfaltnim zastorom, namijenjen saobraćaju putničkih vozila i lakih teretnih vozila. Asfaltni kolovozni zastor je dotrajao i u lošem je stanju. Svi lokalni putevi su male širine kolovoza (2,5 - 3m) i nepovoljnih tehničko-eksploatacionih karakteristika čime je onemogućeno normalno odvijanje saobraćaja, posebno u zimskim uslovima.

Dužina nekategorisanih puteva na teritoriji opštine iznosi 290,3km, 2,2km je asfaltirano, 77,8km je makadam dok je 210,3 km zemljanih puteva. Svi nekategorisani putevi su izuzetno skromnih građevinskotehničkih elemenata i u lošem stanju.
1.4.4.  Elektromreža

Osnovni izvor snabdijevanja električnom energijom opštine je razvodno postorojenje 220/110/35/10KV. Transformatorska stanica 110/35KV napaja se dalekovodom 110KV iz TS 110/35KV-Ribarevina. Transformatorska stanica 220/110 KV napaja se dalekovodom 220KV iz TE Pljevlja. U sklopu razvodnog postrojenja 220/110/35/10KV nalazi se i transformatorska stanica 35/10KV preko koje se napajaju potrošači električne energije na gradskom i seoskom području. Dalji razvoj se vrši preko trafostanica 10/0,4KV koje su na gradskom području povezane u 10KV prsten, a napajaju se preko razvodnog postrojenja lociranog u krugu "Elektrodistribucije Mojkovac". Na seoskom (ruralnom) području trafostanice su u „T“ spoju koje ne pružaju neku sigurnost u snabdijevanju električnom energijom. Mreža 10kV na gradskom području je kablovska, a na seoskom uglavnom vazdušna.

1.4.5.  ICT (informaciono komunikacione tehnologije)

Mrežna grupa Opštine Mojkovac pripada u organizacionom pogledu glavnoj centrali Bijelo Polje. Telefonsku mrežu čine prenosni sistemi, telefonske centrale, mjesna distributivna mreža, unutrašnje kućne instalacije i telefonski aparati. U tehnološkom smislu mjesni telefonski saobraćaj je tako organizovan da postoje 3 digitalne krajnje centrale (izvor informacija: telekom Crne Gore).

Mobilna telefonija

Na teritoriji opštine postoje bazne stanice na sledećim lokacijama:

· Mojkovac

· Podbišće

· Katuničko brdo – Topovi

· Gradac (kod nekih operatera se ova lokacija naziva Lepenac)

· Štitarica

· Žari

Trenutno postoje tri operatera: Telenor, M-tel i T-mobile.

Sistem veza radio i TV programa
Emitovanje, prenos i distribuciju radio i TV signala obavlja se preko JP RT Crna Gora. Na području opštine postoje dva radio i TV programa. Postoje i ostali RA i TV programi komercijalnih stanica. Na teritoriji opštine postoji veći broj emisionih stanica, i to na lokacijama:

· Mojkovac

· Podbišće

· Katuničko brdo – Topovi

· Gradac (kod nekih operatera se ova lokacija naziva Lepenac)

· Štitarica

· Kruške u Gostilovini (kod nekih operatera se ova lokacija naziva Bistrica)

Emisione stanice služe za TV i radio program, a u Podbišću jedna stanica je u fukciji avio-saobraćaja. 
Na teritoriji opštine Mojkovac radi lokalna radio – televizija koja svojim programima obogaćuju informisanost građana. Pored njih, građani naše opštine imaju prijem signala nacionalnih televizijskih i radio stanica, međutim u seoskim sredinama pokrivenost televizijskim signalom je prilično loša. Gradsko jezgro ima zadovoljavajući prijem slike i radio signala.
Poštanska mreža
Broj poštanskih jedinica: jedina pošta sa tri šalterska mjesta nalazi se u Mojkovcu.

Ocjena stanja

· U oblasti telefonske mreže sa 25 telefonskih priključaka na 100 stanovnika opština spada u rang prosječnosti u Crnoj Gori ali u odnosu na evropski prosjek gdje dolazi 40-50tf/100 stanovnika, standard u opštini Mojkovac je dvostruko niži.

· Osnovna prenosna mreža krajnja centrala Mojkovac - Glavna centrala Bijelo Polje, je optika. U ovoj ravni sitem prenosa signala je dobar.

· Prenosna mreža do krajnje centrale u Podbišću je optika, a do krajnje centrale u Poljima je radiorelejna. I u ovoj ravni sistema prenos signala je dobar.

· Što se tiče mobilne telefonije, pokrivenost opštine signalom je oko 80% teritorije, što je vrlo dobra pokrivenost sa baznim stanicama na 6 lokacija.

· Pokrivenost opštine RA i TV signalima je vrlo dobra. Na teritoriji opštine emisione stanice se nalaze na 6 lokacija. Ako se ukaže potreba gradiće se emisione stanice na onim mestima gde je signal loš ili ga uopšte nema.
Internet

U gradskoj zoni Opštine Mojkovac skoro svako domaćinstvo posjeduje računar i priključak za internet. U toj zoni vlada dobra informatička pismenost. Procenat korisnika interneta u cijeloj opštini je 55,47%.  U gradu je najzastupljeniji internet provajder i provajder fiksne telefonije T-com. Tu su takođe Telenor i M-tel koji čine veliki postotak od ukupnog broja korisnika komunikacionih usluga.

1.5.   Životna sredina

1.5.1.  Upravljanje otpadom

Struktura otpada koji se produkuje na teritoriji opštine Mojkovac raznovrsnog je sastava i kvaliteta iz čega proizilazi veći broj smetlišta i neuređenih, privremenih odlagališta sa odsustvom osnovnih uslova u pogledu neophodnih, sanitarno-tehničkih uslova. Kategorizacija i analiza produkovanog otpada na teritoriji opštine Mojkovac sprovedena je na osnovu podjele otpada definisane Zakonom o upravljanju otpadom („Sl.list RCG“, br. 80/05); na osnovu ovog zakona ukupne količine otpada mogu se razmatrati sa stanovišta:

· komunalnog otpada; 

· industrijskog otpada;
· medicinskog otpada.

Neadekvatno postupanje sa čvrstim komunalnim otpadom predstavlja jedan od većih ekoloških problema na području opštine, posebno na prostoru grada Mojkovca. Odvoženje smeća i drugog čvrstog otpada iz grada Mojkovca i okolnih prigradskih naselja (Polja, Podbišće, Uroševina, Bojna Njiva, Brskovo) vrši JKP „Gradac“; u ostalim seoskim naseljima ova djelatnost prepuštena je individualnoj aktivnosti stanovništva (smetlišta formirana u dolinama rječnih tokova, duž magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva, po pravilu u blizini seoskih naselja). Prikupljeni komunalni otpad iz navedenih naselja komunalno preduzeće odlaže na postojeće smetlište u naselju Podbišće, koje ne ispunjava ni minimum sanitarno-tehničkih uslova savremene deponije otpada (nakon popunjavanja otpadom, djelimično se prekriva slojem šljunka i pjeska), uz nepovoljne mikrolokacijske karakteristike (na lijevoj obali rijeke Таre, pokraj magistralnog puta Bijelo Polje – Mojkovac - Kolašin). Strateškim master planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori predloženi su regioni za sakupljanje komunalnog otpada u cilju dugotrajnog rješavanja ove problematike; na osnovu ovog master plana opštine Mojkovac, Bijelo Polje i Kolašin predstavljaju jedan od 8 predloženih regiona za buduću međuopštinsku sanitarnu deponiju, pri čemu je na osnovu dogovora lokalnih samouprava ove 3 opštine utvrđena lokacija „Čelinska kosa“ (opština Bijelo Polje, u neposrednoj blizini granice sa opštinom Mojkovac). Posebno je važno pitanje odlaganja i skladištenja industrijskog otpada. Manje količine otpada nastale radom pilana i stovarišta građevinskog materijala u Slatini i Poljima odlažu se u neposrednom okruženju ovih objekata. U Podbišću je evidentiran i manji prostor koji se koristi za auto-otpad.

Radom kotlarnica stambenih objekata, javnih službi i manjih industrijskih preduzeća produkuju se određene količine pepela i šljake koji se odlaže na lokaciju smetlišta u Podbišću. Manje količine otpadnih ulja i masti vode porijeklo od transportnih vozila, terminala autobuske i željezničke stanice „Mojkovac“, autoservisa i benzinskih stanica na magistralnom putu Bijelo Polje-Mojkovac-Kolašin lokalno zagađuju zemljište u zoni saobraćajnica i terminala.

Trenutno, ne postoje provjereni podaci o ukupnoj količini infektivnog i inertnog medicinskog otpada produkovanog iz objekta Doma zdravlja u Mojkovcu. Poseban tretman medicinskog otpada u Mojkovcu ne postoji (postupak insineracije), već se zajedno sa komunalnim otpadom odlaže na postojeće smetlište u Podbišću (vrši se primarna separacija medicinskog otpada u hermetički zatvorene plastične kese koje se kasnije odlažu u kontejnere).
1.5.2.  Upravljanje vodama

Površinski vodni resursi na teritoriji opštine Mojkovac ugroženi su na više načina: ispuštanjem komunalnih otpadnih voda iz naselja, atmosferskih otpadnih voda, otpadnih voda iz industrijskih postrojenja, primjenom agrohemijskih sredstava u poljoprivredi, formiranjem smetlišta i drugih nehigijenskih odlagališta otpada na obalama riječnih tokova. Pored rijeke Tare koja protiče čitavom teritorijom opštine (pravac jugoistok-sjeverozapad), najvažniji vodotoci su: Štitarička rijeka, Bjelojevićka rijeka, Rudnica, Lepešnica, Bistrica i Juškovića potok.

Komunalne i atmosferske otpadne vode Mojkovca odvode se u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Formirano gradsko smetlište u naselju Podbišće (na samoj obali rijeke Tare), kao i manja nehigijenska smetlišta u ostalim seoskim naseljima, locirana uglavnom u dolinama riječnih tokova manjim obimom zagađuju površinske i podzemne vode (atmosferske padavine u kontaktu sa otpadom infiltriraju štetne materije u zemljište).

Najveći rizik od zagađivanja riječnog korita Tare nosila je sa sobom deponija jalovinskog materijala iz rudnika olova i cinka, smještena na desnoj obali rijeke Tare, u urbanom području Mojkovca. Jalovište je zauzimalo površinu od oko 19 ha i na njemu je bilo odloženo oko 2 miliona m³ jalovinskog materijala. U 2011. godini završena je njegova sanacija i jalovište od crne tačke postaće biznis zona.

1.5.3.  Kvalitet izdanskih voda

Na osnovu dosada urađenih kompletnih hemijskih analiza može se zaključiti da izdanske vode u slivu Tare,

na području Opštine Mojkovac pripadaju pretežno malomineralizovanim vodama, hidrokarbonatne klase kalcijske grupe.

· To su hladne vode sa temperaturom najčešće u granicama od 6,0 – 8°C,

· Izvorske vode su blago alkalne (PH vrijednost od 7 – 8),

· Od katjona dominantan je sadržaj kalcijuma (40 – 50 mg/l), a od anjona bikarbonata (140 – 170

mg/l).

· Karstne izdanske vode sadrže najčešće mali sadržaj Na (< 3 mg/l) a ukupna tvrdoća vode je u

granicama od 7 – 12° dH, odnosno pripadaju uglavnom umjereno tvrdim vodama.

· Sadržaj mikroelemenata u vodi karstnih izvora zastupljen je u tragovima, daleko ispod maksimalno

dopuštene koncentracije.
1.5.4.  Parkovi, lov i ribolov

Na prostoru opštine Mojkovac nalaze se djelovi dva nacionalna parka: Durmitor kanjonski dio Tare na području opštine Mojkovac i Biogradska gora - dio Laništa. U nacionalnim parkovima su zakonski određene mjere i način gazdovanja (na osnovu programa nacionalnih parkova) te su ovi prostori od izuzetnog višestrukog značaja zakonski zaštićeni od zloupotreba. U užem gradskom jezgru izražen je nedostatak parkovskog prostora, a u samom centru grada nalazi se park male površine.
Karakteristična fauna predstavljena je kroz: Zetsku mekusnu pastrmku, alpskog tritona, sokolove (sivi soko), jastrebove (suri orao), sove (bujilja), rode (bijela roda), crni ibis, čaplja kašikara, crvena čaplja, pelikan, potrke, sive zdralove i dr. Ove vrste su karakteristične za šire pođručje sjevene Crne Gore i zabranjeno je bilo kakvo uništavanje ovih vrsta (direktno ili indirektno). Na ovom području ima i dosta lovne divljači (ptice, sisari, ribe), vuk, medved, zec, jelen, srna, divokoze, plovke, fazani, potočna i jezerska pastrmka, lipljan i dr. Ove vrste se mogu loviti pod određenim režimom (u lovištima) dok je u nacionalnim parkovima Durmitora i Biogradske gore ulov zabranjen. Na prostoru oko Bistrice, van Zabojskog jezera i zone NP "Durmitor", kao i sa druge strane Tare u Prošćenju, moguć je lov na visoku divljač: divokoze, srne, divlje svinje, medvede, lisice, vukove, zatim zečeve i jazavce, a od ptica tetrijebe, dok su orlovi zaštićeni. Na prostoru Studenci, Ckara, Katuničko brdo prema Štitarici od divljači ima: srna, vukova, lisica, medveda, zečeva, a od ptica jarebica kamenjarki. Sličan sastav divljači i ptica sreće se i na Bjelasici prema Šiškom jezeru.
1.5.5.  Šume
Geografski položaj i različiti klimatski uticaji presudno su djelovali na razvoj raznovrsne autohtone flore i vegetacije na području opštine Mojkovac. Dolina Tare sa kanjonskim dijelom, planinske visoravni Sinjajevina i Petrovića omar i obronci planinskog masiva Bjelasice, sa visinskom razlikom oko 1 400m, primarno su uticali na formiranje raznovrsnih i složenih ekosistema i prisustvo velikog broja vrsta flore različitog nastanka i starosti sa značajnim brojem endemičnih i reliktnih biljnih vrsta. 

Glavne tipove šuma, počev od kanjona Tare, čine šumske zajednice: šume vrbe (Salicetum) oko Tare, šume crnog graba i bukve (Ostryo-Fagetum) u kanjonu Tare, šume crnog bora (Pinetum nigrae) padine kanjona Tare, Crna poda i Bistrica, šume hrasta i graba (Querco-Carpinetum) Prošćenje, Lepenac i Krstac, šume bukve (Fagetum moesiacae) na prostoru Lepenca, Uloševine, padine Sinjajevine od Gojakovića do Katuničkog brda i Štitarica, šume jele i bukve (Abieto-Fagetum) u Jezerskoj gori, Štitaričko Jelje, Palješka gora i Petrovića omar, šume smrče i jele (Abieti-Piceetum) u Petrovića omaru i šume smrče (Pićeetum excelse) u Petrovića omaru. Najviši šumski pojas čine šume subalpijske bukve (Fagetum subalpinum), šume subalpijske smrče (Piceetum subalpinum) ili šume bukve i planinskog javora (Aceri-Fagetum) u Palješkoj gori i Jezerskoj gori. Fragmentarno se javljaju šume munike (Pinetum heldreichi) na strmim padinama Sinjajvine.
1.5.6.  Mineralne sirovine

Na području opštine Mojkovac postoji šest vrsta mineralnih sirovina:

· Olovo i cink (rudni rejon Brskova i rudni rejon Biogradska rijeka)

· Živa (nalazište Bjelojevići)

· Mangan (nalazište Skala i Pribojna)

· Tehnički građevinski kamen (rudna ležišta Štitarica 1 i Štitarica 2)

· Šljunak i pijesak (nalazišta Mojkovac, Gornja Polja, Donja Polja, Gojakovići)

1.5.7.  Životna sredina (flora i fauna)

Područje opštine Mojkovac izrazito je planinski pejzaž diseciran rječnim dolinama. Kanjon rijeke Tare (od Pripora do Šćepan polja - 78km dužine i do 1300m dubine) i specifična flora su posebne prirodne atrakcije ovog prostora. Na prostoru opštine Mojkovac nalaze se djelovi dva nacionalna parka: Durmitor (kanjonski dio Tare na području opštine Mojkovac i Biogradska gora - dio Laništa). U nacionalnim parkovima su zakonski određene mjere i način gazdovanja (na osnovu programa nacionalnih parkova) te su ovi prostori od izuzetnog višestrukog značaja zakonski zaštićeni od zloupotreba. Na relativno malom prostoru koncentrisano je bogatstvo raznovrsne flore i faune, posebno vezano za visinsko raščlanjavanje, razuđenost i klimu Crne Gore.

Na području opštine Mojkovac najveće prostranstvo obuhvataju šume oko 50%, livade i pašnjaci preko 35%, a šikare i neobraslo šumsko zemljište, kamenjari, vodene površine, njive i voćnjaci, izgrađeni prostori i dr. oko 15%.

Najčešće zajednice su mješovite šume bukve sa jasenom, jelom, jovom, bjelicom, a javljaju se i zajednice: smrčeve šume, crnog i bijelog graba, niske kleke i divlje ruže. U rezervatu Crna Poda je bukovo stanište ali dominira četinar crni bor sa stablima starim i do 400 godina. Na visinama iznad 1000m su mješovite sastojine smrče i dominirajuće jele. Prema Gostilovini lišćari rastu i na terenima visine do 1500m, iako se oni javljaju uglavnom kao mješovite šume na visinama 800 - 1200m (bukva, javor, jasen, grab). Oko Zabojskog jezera su četinari jela i dominirajuća smrča. Od prizemne flore postoji kupina, malina, šumska jagoda, a na višim terenima i borovnice.

Posebno vrijedne biljne vrste na širem prostoru su: bor krivulj (u nacionalnom parku Durmitoru i na Bjelasici), tisa i božikovina (na području cijele Crne Gore). Ove vrste se ne smiju izmještati, uništavati ni ugrožavati, na bilo koji način. Endemične biljne vrste su predstavljene munikom (nalazište iznad Bistrice u kanjonu Tare), medveđom lijeskom (nalazište u Gojakovicima, zna se za svega 2 stabla), planinskim javorom (Bjelasica) i dekorativna likovica (Sinjajevina i Bjelasica). Rijetke i prorijeđene vrste prikazane su kroz runolist (Sinjajevina), lincuru (Bjelasica i Sinjajevina), tisu (dolina Tare) i dr.

1.5.8.  Obnovljivi izvori energije

Značajno mjesto u Strategiji razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine zauzimaju projekti razvoja i iskorišćenja obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja je posvećena projektima izgradnje malih hidroelektrana, a pitanje iskorišćenja malih vodotoka obrađeno je i u Strategiji razvoja malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Otvorena je mogućnost saradnje za zainteresovane investitore i preduzeća, ne samo za hidroenergiju, već i za solarnu, energiju vjetra, biomase, energiju iz otpada.

Što se tiče opštine Mojkovac očekuje se korišćenje obnovljivih izvora energije, u prvom redu malih hidro – elektrana, energije vjetra i komunalnog otpada. Za pojedine vodotoke rađene su studije i idejna rješenja hidroenergetskog korišćenja, pretežno zasnovane na korelativnim procjenama bilansa i režima voda. Ukupan kapacitet malih hidroelektrana na Bjelojevićkoj rijeci procjenjuje se na oko 17MW instalisane snage. Podstiče se izgradnja sistema daljinskog grijanja za četiri ustanove: Dom zdravlja, Centar za kulturu, srednja mješovita škola i osnovna škola.
1.6.  Administartivni kapaciteti

1.6.1.  Opštinska uprava

Predsjednik Opštine Mojkovac, na predlog  Glavnog administratora, dana 30.06.2008. god.  donio  je  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne samouprave. Za obavljanje poslova lokalne uprave, obrazovani su organi lokalne uprave i to: sekretarijati, uprave, službe, direkcije i agencije. Opština broji 63 radnika.

Sekretarijati su:  

· Sekretarijat za opštu upravu; 

· Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj; 

· Sekretarijat za uređenje prostora,zaštitu životne sredine, komunalnostambene poslove i saobraćaj; 

· Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove.

Osim sekretarijata u okviru organa lokalne uprave nalaze se i: 

· Uprava javnih prihoda; 

· Služba zaštite i Komunalna policija; 

· Služba za poljoprivredu, puteve i vode; 

· Direkcija za imovinu; 

· Agencija za investicije i građevinsko zemljište 

· Centar za informacioni sistem.

Opština je osnivač i sledećih preduzeća ili ustanova:

· Javno komunalno preduzeće“ Gradac“,

· Javna ustanova“ Centar za kulturu opštine Mojkovac“,
· Turistička organizacija opštine Mojkovac.
U drugom kvartalu 2012. godine očekuje se donošenje nove Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne samouprave kojom će se unaprijediti efikasnost rada. Takođe će se formirati Tim za izradu i sprovođenje projekata iz fondova Evropske Unije u cilju što veće apsorpcije projekata koji će doprinijeti socio – ekonomskom razvoju Mojkovca. 
1.6.2.  Nevladin sektor

U opštini funkcionišu 33 nevladine organizacije koje se bave različitim oblastima među kojima su najviše zastupljene one koje se bave oblašću poljoprivrede, osobama sa posebnim potrebama i kulturom. Opštinskim Budžetom se godišnje izdvajaju skromna sredstva za projekte lokalnih nevladinih organizacija, tako da je za 2012. godinu izdvojeno 10 000€.
1.6.3.  Prostorno – planska i strateška dokumeta

Sjupština opštine Mojkovac je 2011. godine usvojila „Prostorno – urbanistički plan opštine Mojkovac do 2020. godine“, kao jedan od najvažnijih strateških dokumenata. Takođe u 2011. godini usvojena je i „Strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa opštine Mojkovac 2011-2015“ sa Akcionim planom za 2011. godinu čija je realizacija bila 76,6%. U martu 2010. godine usvojena je „Zelena agenda“ čija je osnovna ideja rješavanje lokalnih problema životne sredine. Ono što ne dostaje je Detaljni urbanistički plan, gdje je Opština, zbog nedostatka sredstava, prinuđena da radi DUP po manjim djelovima grada (Centar sa Gornjim Mojkovcem i Sportska zona u toku izrade). 

1.6.4.  Budžet Opštine Mojkovac

Budžet Opštine Mojkovac za 2012. godinu (u daljem tekstu Budžet) sadrži prihode i rashode u iznosu od   3.159.800,00 €
Prihodi su raspoređeni na:
· Budžetske  rashode u  iznosu od:
        3.114.800,00 €

· Stalnu budžetsku rezervu u iznosu od:
15.000,00 €

· Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od:
 30.000,00 €
Prihodi Budžeta po vrstama i izvorima su sledeći: porezi, takse, naknade, primici od prodaje imovine, donacije i transferi, pozajmice i krediti. Struktura Budžeta data je u tabeli 15 Aneksa Analize postojećeg stanja.
2.  SWOT ANALIZA

SWOT analiza (prednosti, slabosti, šanse, prijetnje) predstavlja osnovni korak u definisanju dugoročne strategije razvoja. Zasnovana je na informacijama sadržanim u Analizi postojećeg stanja i drugim programskim dokumentima i čini podlogu za definisanje prioriteta razvoja opštine. Elementi SWOT analize su interni i eksterni faktori i ona sadži pregled prednosti, slabosti, šansi  i prijetnji iz oblasti: 
· Demografija, rad i socijalno staranje;

· Ekonomski proizvodni sistem;

· Saobraćaj i komunikaciona dostupnost;

· Životna sredina;

· Administrativni kapaciteti.

	PREDNOSTI
	SLABOSTI

	Demografija, rad i socijalno staranje

	· Populacija je sačuvala visok stepen kvaliteta tradicionalnih životnih načela

· Aktivno sprovođenje mjera socijalne politike

· Institucionalizovana briga o mladima

· Razvijena kulturna i sportska infrastruktura za realizaciju projekata u tim oblastima
	· Neusklađenost ponude i potražnje na tržištu rada

· Visoka stopa nezaposlenosti

· Neadekvatna struktura visokoobrazovnog kadra

· Neadekvatni životni i radni uslovi osoba sa posebnim potrebama


	Ekonomski proizvodni sistem

	· Povoljan geografski položaj i klimatski uslovi za razvoj poljoprivrede
· Komparativne prednosti za razvoj turizma – zimsko planinski, avanturistički, sportsko – rekreativni, seoski
· Prirodni potencijali: hidropotencijal, bogatsvo šumama i mineralima
· Povoljni uslovi za razvoj drvoprerade, metaloprerade i usluga kroz razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća. 
· Definisana industrijska zona
	· Nefunkcionalna industrijska zona

· Neiskorišćenost poljoprivrednih površina i nedostatak poljoprivredne infrastrukture
· Neefikasnost tržišta u oblasti poljoprivredne proizvodnje

· Nedovoljni sručni kapaciteti za uspješno funkcionisanje i razvoj postojećih preduzeća i osnivanje novih

· Niska energetska efikasnost



	Saobraćaj i komunikaciona dostupnost

	· Povoljan saobraćajno – geografski položaj

· Razvijena telekomunikaciona infrastruktura


	· Neadekvatna i nedovoljno razvijena putna infrastruktura(lokalni i nekategorisani putevi)

· Nerazvijena elektrifikaciona mreža u pojedinim oblastima ruralnog područja

	Okolina/Životna sredina

	· Očuvana životna sredina

· Teritorija opštine obuhvata dio prirodnih resursa Nacionalnih parkova “Durmitor” i “Biogradska gora” i rijeke Tare

· Usvojena “Zelena agenda”

· Adekvatno upravljanje otpadnim vodama užeg gradskog jezgra

· Sanirano i rekultivisano jalovište bivšeg rudnika “Brskovo”


	· Neadekvatno upravljanje čvrstim otpadom

· Nerazvijena kanalizaciona mreža u prigradskim naseljima

· Djelimično nekontrolisana eksploatacija prirodnih reursa(šume, kamen, šljunak)

· Netretirani ostaci otpada u objektima bivšeg rudnika “Brskovo”



	Administrativni kapaciteti

	· Institucionalizovana saradnja između lokalne uprave, preduzetnika i sindikata kroz Socijalni savjet

· Dobra međusobna komunikacija između lokalne uprave i državnih institucija 
· Usvojen PUP do 2020.godine, Zelena agenda, Startegija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2011-2015


	· Informatička pismenost i poznavanje stranih jezika na niskom nivou

· Nedovoljna efikasost u timskom radu

· Neuspostavljen institucionalni mehanizam saradnje lokalne uprave sa civilnim sektorom
· Deficitarnost kadra za apliciranje i sprovođenje projekta prema EU fondovima
· Nepostojanje Detaljnog urbanističkog Plana

	ŠANSE
	PRIJETNJE

	Demografija, rad i socijalno staranje

	· Otvaranje novih obrazovnih institucija u skladu sa potrebama tržišta rada

· Strateški pristup sprovođenju aktivnih mjera zapošljavanja 
	· Depopulacija

· Centralizovano sprovođenje politike obrazovanja

· Neusklađenost zakonske regulative sa potrebama lokalne zajednice

	Ekonomsko proizvodni sistem

	· Proces integracija u EU

· Domaće i strane investicije

· Razvoj informacionih tehnologija

· Rast potražnje u turizmu(zimsko - planinski, avanturistički, sportsko – rekreativni, seoski)
· Usklađivanje turističkih proizvoda sa turističkim potencijalima 
· Proizvodnja zdrave hrane
	· Siva ekonomija

· Neravnomjeran regionalni razvoj

· Pad investicionih aktivnosti

	Saobraćaj i komunikaciona dostupnost

	· Rekonsrtukcija i modernizacija pruge Beograd – Bar i magistralnog puta

· Izgradnja autoputa Bar- Boljari

· Stavljanje u funkciju aerodroma Berane


	· Neadekvatno održavanje postojećih putnih pravaca


	Okolina/Životna sredina

	· Korišćenje obnovljivih izvora energije

· Realizacija projekta Regionalne deponije

· Podizanje nivoa svijesti o zaštiti životne sredine

· Unapređenje upravljanja prirodnim resursima
	· Elementarne nepogode

· Devastacija životne sredine kroz nekontrolisanu ekspolataciju prirodnih resursa



	Administrativni kapaciteti

	· Stvaranje kvalitetnog tima za pripremanje i sprovođenje projekata finansiranih iz EU fondova

· Međuopštinska saradnja
	· Nedostatak optimalinih uslova za sprovođenje kvalitetne kadrovske politike (stručni kadrovi)


3.   STRATEŠKI CILJ, PRIORITETI, MJERE I PROJEKTI

3.1.  STRATEŠKI CILJ RAZVOJA – VIZIJA OPŠTINE MOJKOVAC

Kod definisanja vizije opštine  Mojkovac uzeta su u obzir tri ključna elementa na kojim treba da se temelji vizija, a to su: osjećaj za realnost,otvorenost i spontanost.

Polazeći od raspoloživih resursa i na bazi realnog planiranja Mojkovac 2019. godine vidimo kao uređen turističko – poljoprivredni centar sa očuvanom životnom sredinom, valorizovanim prirodnim resursima, konkurentnom prerađivačkom industrijom, pozitivnom poslovnom klimom, kvalitetnom infrastrukturom,  raznovrsnom ponudom obrazovnih, kulturnih i sportskih sadržaja koji zadovoljavaju potrebe građana.
3.2.  PRIORITETI I MJERE

Na osnovu informacija dobijenih metodom SWOT analize, identifikovanih ključnih razvojnih problema i šansi za razvoj opštine i uvažavajući pravce razvoja kako su postavljeni vizijom, definisano je  pet prioriteta Strategije razvoja opštine Mojkovac za period 2012 – 2019.

	Prioritet 1
	Razvoj društvenih djelatnosti, socijlna politika

	Mjera 1.1 
	Povećanje zaposlenosti

	Projekat 1
	Osposobljavanje odraslih u oblasti ugostiteljstva ( konobari, kuvari, sobarice – 12 lica )       

	Mjera 1.2 
	Poboljšanje usklađenosti ponude i tražnje na tržištu rada

	Projekat 2
	Stručna obuka za turističkog vodiča

	Mjera 1.3
	Jačanje institucija u oblastima školstva, zdravstva, kulture i sporta kroz partnerstvo i saradnju

	Projekat 3
	Biking tours

	Projekat 4
	Podrška unapređenju zdravlja mladih

	Projekat 5
	Smotra tradicionalnog stvaralaštva

	Projekat 6
	Festival dječjih predstava

	Projekat 7
	Muzički festival tradicionalnih instrumenata

	Mjera 1.4
	Jačanje socijalne kohezije

	Projekat 8
	Podrška unapređenju razvoja volonterizma

	Projekat 9
	Formiranje socijalnog servsa za stare, pomoć u kući - gerontodomaćice

	Projekat 10
	Personalna asistencija kao socijalni servis podrške u kući djeci i omladini sa invaliditetom

	Projekat 11
	“Sunčana radionica”, radionica za proizvodnju ukrasnih predmeta i suvenira.

	Projekat 12
	Izrada Akcionog plana za osobe sa invaliditetom

	Prioritet 2
	Razvoj privrede

	Mjera 2.1
	Promocija komparativnih i konkurentskih prednosti u cilju stvaranja uslova za investiciona ulaganja

	Projekat 13
	Izrada Vodiča za potencijalne investitore u Mojkovcu

	Mjera 2.2
	Valorizacija poljoprivrednih potencijala sa težištem na proizvodnji organske hrane

	Projekat 14
	Povećanje proizvodnje kontinentalnog i jagodičastog voća

	Projekat 15
	Razvoj stočarstva

	Projekat 16
	Izgradnja stočne pijace

	Projekat 17
	Igradnja vodopoja na katunima

	Mjera 2.3
	Unapređenje turističke ponude i standardizovanje postojećih kapaciteta

	Projekat 18
	Gastronomski vodič i gastronomska tura

	Projekat 19
	Avanturistička trka „Northern Challenge“- „Izazov sjevera“  

	Projekat 20
	Klaster turističke ponude opštine Mojkovac

	Projekat 21
	Uređenje izletišta „Crna Poda“  

	Projekat 22
	Uređenje izletišta „Debeli lug“

	Mjera 2.4
	Unapređenje preduzetničke svijesti i stvaranje optimalnih uslova za formiranje i razvoj biznis zona, interesno umrežavanje preduzetnika – teritorijalno i gransko

	Projekat 23
	Razvoj preduzetničkih inkubatora    

	Projekat 24
	Biznis zona Mojkovac

	Mjera 2.5
	Stvaranje optimalnih uslova za adekvatno korišćenje energetskih potencijala

	Projekat 25
	Izgradnja mHE na Štitaričkoj rijeci

	Projekat 26
	Izgradnja mHE na Bjelojevićkoj rijeci

	Projekat 27
	Izgradnja mHE na vodovodu u Gojakovićima

	Projekta 28
	Izgradnja mHE  u Poljima

	Projekat 29
	Izgradnja mHE u Bistrici - RAVNJAK

	Projekat 30
	Izgradnja mHE na Jakovićkom potoku


	Projekat 31
	Solarni katuni - za instalaciju solarnih sistema za proizvodnju električne energije na katunima“

	Mjera 2.6
	Istraživanja potencijalnih i adekvatna eksploatacija postojećih mineralnih bogatstava

	Projekat 32
	Eksplotacija rude

	Prioritet 3
	Razvoj infrastrukture u funkciji poboljšanja privrednih i društvenih djelatnosti

	Mjera 3.1
	Unapređenje putne infrastrukture

	Projekat 33
	Nastavka Njegoševe ulice i lokalni put Mojkovac – Ravni

	Projekat 34
	Modernizacija putnog pravca Dobrilovina – Zabojsko jezero   

	Projekat 35
	Rekonstrukcija ul.V.Šćepanovića u cijeloj dužini

	Projekat 36
	Izgradnja ulice Oslobodilačkih ratova

	Projekat 37
	Izgradnja ulice Đura Đukića          

	Projekat 38
	Izgradnja ulice Balkanske      

	Projekat 39
	Putni pravac Mojkovac(Štitarica)-Sinjajevina(Ružica)-Žabljak(Njegovođa)

	Projekat 40
	Putni pravac Mojkovac-Prošćenske planine-Pljevlja

	Projekat 41
	Rekonstrukcija i proširenje saobraćajnice ’’centar grada –  ul.F.Žurića  - Tutići - magistrala         

	Projekat 42
	Putni pravac: Krstac – Bojna Njiva – Čelinska Kosa - Vragodo

	Projekat 43
	Lokalni put Lepenac(Grab)-Gornji Lepenac

	Projekat 44
	Lokalni put Lepenac – Bojna Njiva

	Projekat 45
	Lokalni put Mali Prepran –Štitarica

	Projekat 46
	Lokalni put Mojkovac – Đurove krlje

	Projekat 47
	Lokalni put Polja - Ckara

	Projekat 48
	Putni pravac Ambarine-Bjelojevići-Ugljari-Vragodo

	Projekat 49
	Lokalni put Ravni-Bojna Njiva

	Projekat 50
	Raskrsnica „Ulaz u grad“ sa nastavkom izgradnje Ul. S. Drobnjaka

	Projekat 51
	Lokalni put Rudnica-Pržišta

	Projekat 52
	Put Slatina-potok - jakovići

	Projekat 53
	Lokalni put Mojkovac-Slatina

	Projekat 54
	Putni pravca Mojkovac-Lubnice-Berane

	Mjera 3.2
	Unapređenje komunalne infrastrukture

	Projekat 55
	Zaštita i uređenje izvorišta gradskog vodovoda Gojakovići      

	Projekat 56
	Izgradnja vodovoda u Gostilovini i Slatini

	Mjera 3.3
	Unapređenje ostale javne infrastrukture

	Projekat  57
	Izgradnja zgrade lokalne samouprave

	Projekat 58
	Izgradnja sportsko-rekreativne zone

	Projekat 59
	Igradnja terena za male sportove u selima Polja, Lepenac, Slatina, Podbišće i Štitarica    

	Projekat 60
	Definisanje lokacije gradskog groblja

	Projekat 61
	Sanacija domova u mjesnim zajednicama

	Projekat 62
	Izgradnja zgrade za socijalno ugroženo stanovništvo i osobe sa invaliditetom

	Projekat 63
	Izgradnja zgrade za raseljelna i interno raseljena lica

	Prioritet 4
	Održivo upravljanje priorodnim resursima

	Mjera 4.1
	Podizanje ekološke svijesti građana

	Projekat 64
	„Leave No Trace“                

	Projekat 65
	Održivo upravljanje prirodnim resursima        

	Mjera 4.2
	Unapređenje sistema upravljanja otpadom 

	Projekat 66
	Upravljanje otpadom

	Mjera 4.3
	Povećanje stepena enregetske efikasnosti

	Projekat 67
	Povećanje stepena energetske efikasnosti

	Mjera 4.4
	Održivo upravljanje zaštićenim područjima i valorizacija kulturnog nasleđa i identiteta

	Projekat 68
	Održivo upravljanje zaštićenim područjima i valorizacija kulturnog nasleđa i indetiteta

	Prioritet 5
	Nadgradnja administrativnih kapaciteta u cilju razvoja zajednice

	Mjera 5.1
	Unapređenje administrativnih kapaciteta za apliciranje i sprovođenje projekata prema EU fondovima

	Projekat 69
	Usklađivanje kadrovskih potreba loklne samouprave u procesu evropskih integracija sa naglaskom na podizanju kapaciteta za apliciranje prema EU fondovima

	Mjera 5.2
	Unapređenje saradnje između lokalnih institucija i civilnog sektora

	Projekat 70
	Donošenje akata o sprovođenju aktivnosti između lokalnih institucija i civilnog sektora

	Mjera 5.3
	Podizanje svijesti o sistematskom pristupu sprovođenja postojećih i stvaranju novih procedura

	Projekat 71
	Uvođenje standarda ISO 9000 za ograne lokalne samouprave


3.3.  PROJEKTI
	Projekat  1.           Osposobljavanje odraslih u oblasti ugostiteljstva ( konobari, kuvari, sobarice – 12 lica )

	Prioritet  1.            Razvoj društvenih djelatnosti, socijalna politika  

	Mjera      1.1.         Povećenje zaposlenosti

	Aktivnosti: 

· Ispitivanje tržišta rada, definisanje potreba za stručnim profilima (konobari, kuvari, sobarice);

· Definisanje programa obuke;

· Obuka, izdavanje uvjerenja;

· Obilazak elitnih ugostiteljskih objekata u drugim sredinama.

	Opis projekta:

      S obzirom na strateško opredeljenje razvoja opštine u turizmu, u skladu sa savremenim tokovima i potrebama, neophodno je dodatno obučiti kadrove. Obuka bi obuhvatala teoretski i praktični dio, a obavljala bi se u saradnji sa zainteresovanim partnerima na bazi zajedničkih interesa i ciljeva. Obuku bi pohađala uglavnom teže zapošljiva lica sa evidencije starosne dobi od 22 do 40 – sa predispozicijom da nađu zaposlenje u oblasti ugostiteljstva

       Na kraju obuke, stečena znanja i vještine treba uporediti sa vještinama sličnog stručnog profila kadrova i u drugim sredinama, koje imaju dugogodišnju tadiciju u tim oblastima.

	Očekivani rezultati: 

· Povećan stepen kvaliteta turističke ponude;

· Povećane šanse za zapošljavanjem teže zapošljivih lica.

	Ciljne grupe:

· Nezaposlena lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, teže zapošljiva lica;

	Indikatori:

· Povećan broj stručno osposobljenih kadrova;

· Smanjena nezaposlenost, pogotovu teže zapošljivih lica.

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· ZZZCG;

· JUSMŠ »Vuksan Đukić«;

· Turistička organizacija;

· Preduzetnici.

	Rizici: 

· Nedovoljan stepen svijesti nezaposlenih lica o potrebi za cjeloživotnim učenjem;

· Nedovoljan broj prijavljenih kandidata.

	

	Monitoring i evaluacija
· Predstavnici lokalne uprave i ZZZCG će vršiti monitoring i evaluaciju.

	Period implementacije 

· Kraj 2012. godine – trajanje projekta 4 mjeseca.

	Budžet:

7000€


	Projekat  2.          Stručna obuka za turističkog vodiča

	Prioritet  1.          Razvoj društvenih djelatnosti, socijalna politika  

	Mjera      1.2.       Poboljšanje usklađenosti ponude i tražnje na tržištu rada

	Aktivnosti: 

· Utvrđivanje  kriterijuma po kojima će se vršiti izbor lica za turističkog vodiča;
· Identifikacija lica koja bi se mogla baviti profesijom turističkog vodiča (eventualno prekvalifikacija), u saradnji sa ZZZCG;

· Medijska promocija obuke u cilju informisanja građana;

· Održavanje sastanka  sa zainteresovanim kandidatima; 

· Selekcija kandidata;

· Obuka i izdavanje licenci;

· Formiranje baze podataka turističkih vodiča sa njihovim kontaktima.

	Opis projekta:

      Turističko vođenje ima važnu i višeznačnu ulogu u savremenom turizmu. Ono što vodič prezentuje i interpretira utiče na to kako će posjetioci doživjeti mjesto i razumjeti lokalnu kulturu. Opština Mojkovac jednu od razvojnih šansi prepoznaje u turizmu. S obzirom da Mojkovac teži stvaranju imidža kvalitetne turističke destinacije neophodno je, između ostalog, da posjeduje licencirane turističke vodiče. Lokalna turistička organizacija će u saradnji sa Opštinom Mojkovac, JUSMŠ „V. Đukić“ i Zavodom za zapošljavanje – filijala Mojkovac postaviti kriterijume za odabir kandidata, analizirati nezaposlena lica koja bi se mogla obuhvatiti obukom čime bi se povećala njihova zapošjivost, odnosno stvorile bi se mogućnosti njihovog lakšeg zaposlenja ili honorarnog angažovanja. Nosilac projekta će biti LTO Mojkovac.

	Očekivani rezultati: 

· Baza podataka od deset obučenih i kvalifikovanih turističkih vodiča .

	Ciljne grupe:

· Nezaposlena lice sa evidencije Zavoda za zapošljavanje sa srednjom i visokom stručnom spremom, tečnim poznavanjem jednog stranog jezika (po mogućnosti engleskog).

	Indikatori:

· Broj zaposlenih lica;

· Broj broj turistički tura; 

· Povećani prihodi od izletničke takse.

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac;
· Zavod za zaposljavanje;

· JUSMŠ „Vuksan Đukić“;
· LTO Mojkovac.

	Rizici: 

· Pronalaženje adekvatne institucije  sa licencom za obuku vodiča. 
· Nedovoljan broj kandidata koji bi mogli da zadovolje postvaljene kriterijume.

	Monitoring i evaluacija
· Formirani projektni tim od strane predstavnika lokalne samouprave, srednje mješovite škole, Zavoda za zapošljavanje i Loklane turističke organizacije biće zadužen za monitoring i evaluaciju.

	Period implementacije 

· 2013 – 2014.

	Budžet:

7000€


	Projekat  3.          Biking tours             

	Prioritet   1.         Razvoj društvenih djelatnosti , socijalna politika  

	Mjera       1.3.      Jačanje institucija u oblastima školstva, zdravstva, kulture i sporta kroz parterstvo i saradnju     

	Aktivnosti: 

· Čišćenje i obilježavanje biciklističke staze;

· Postavljanje vidikovaca i odmorišta;

· Priprema terena za takmičenje i obezbjeđivanje nagrada;

· Obezbjeđivanje smještaja i obroka;

· Angažovanje stručnjaka iz oblasti istorije;

· Promotivne aktivnosti.

	Opis projekta:

      Osnovni cilj projekta je promovisanje prirodnih ljepota Mojkovca kroz kulturno - sportske događaje. Projekat obuhvata: 

· Biciklističku stazu : Mojkovac (centar grada) -  Krstac – Bojna Njiva ( gdje je planirano odmorište, pa je potrebno na datom mjestu napraviti jednu  „ pečurku“ u sklopu koje će biti sto i stolice ) – Brskovo ( obilazak iskopina starog grada iz XIII v. sa vodičem) – planinarski dom „ Džambas“  ( planirano prenoćište sa obezbijeđenom večerom i pratećim sadržajima), koja će se obići prvog dana.

· Oraganizovanje takmičenja na teritoriji Medenog Gumna. Mladi će se isprobati u raznim disciplinama u kojima će dokazivati svoju spretnost i snalažljivost. Po završetku slijedi povratak u planinarski dom gdje će se uz obezbijeđen obrok  proglasiti pobjednici i dodijeliti nagrade. Nakon obavljene ceremonije nastavlja se planirana ruta ka Mojkovcu.

· Ruta 2: Katuni Sjenokosa i Matovina do katuna Vragodo ( planirano odmorište ) – Paljaška gora ( staza hlada ) – Laništa ( odakle se pruža pogled prema Mojkovcu i Biogradskoj gori ) – Bjelojevići – Mojkovac. 

        Teren je lagan i pristupačan. Dužina planiranih ruta iznosi približno 30 km.  Radi bezbjednosti učesnici „ BIKING TOURS“  biće propraćeni službama policije ( do Krsca ) i doktorom hitne medicinske pomoći. Prije početka planiranih ruta zainteresovani će putem medija i promotivnog materijala biti obaviješteni o pojedinostima. 

	Očekivani rezultati: 

· Stavljena u funkciju biciklistička staza (sređivanjem i obilježavanjem);

· Povećana zainteresovanost stanovnika za biciklizam;

	Ciljne grupe:

· Mladi i građani zainteresovani za biciklizam i zdrave stilove života.

	Indikatori:

· Broj učesnika na takmičenju;

· Opremljena staza.

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· Lokalna turistička organizacija;

· Ministarstvo prosvjete i sporta;
· NVO koji se bave pitanjima mladih i zdravih stilova života

	Rizici: 

· Loši vremenski uslovi;

· Nedovoljan odziv takmičara

	Monitoring i evaluacija
· Monitoringi evaluaciju će vršiti predstavnik LTO i službenik u lokalnoj samoupravi zadužen za sport.

	Period implementacije 

· Kontinuirano održavanje svake godine u ljetnjem periodu

	Budžet:

5000€


	Projekat  4.      Podrška unapređenju zdravlja mladih

	Prioritet   1.     Razvoj društvenih djelatnosti, socijalna politika

	Mjera       1.3.  Jačanje institucija u oblastima školstva, zdravstva, kulture i sporta kroz partnerstvo i saradnju

	Aktivnosti: 

· Uspostavljanje formalne saradnje između Srednje mješovite škole ,, Vuksan Đukić’’, Doma zdravlja ,, Boško Dedejic” i Opštine Mojkovac kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji;

· Otvaranje besplatne SOS linije za mlade;

· Realizovanje  radionica u srednjoj školi o zdravom načinu ishrane;

· Aktivnosti na promociji projekta.

	Opis projekta:

        Opšti cilj projekta je: Podizanje nivoa podrške lokalne zajednice u Mojkovcu očuvanju zdravlja. 

        Specificni cilj projekta je: Podignut  nivo  svijesti kod mladih između 15 i 25 godina o značaju očuvanja mentalnog i fizičkog zdravlja. 

        Potpisivanjem Memoranduma o saradnji utvrdiće se principi saradnje izmedju Srednje mješovite škole ,, Vuksan Đukic’’,  Doma zdravlja ,, Boško Dedejic”  i  Opštine Mojkovac kao  zajednički odgovor na izazove očuvanja zdravlja mladih u opštini Mojkovac. Memorandum će poslužiti kao dokument kojim će se ove institucije voditi i nakon završetka projekta. 

        Otvaranjem besplatne SOS linije za mlade otvoriće se mogućnost za komunikaciju mladih ljudi sa stručnim licem(psihologom), a organizavanjem radionica kontinuirano će se raditi na podizanju svijesti o zdravom načinu ishrane i prevenciji bolesti koje su karateristične posebno za mlade kao sto su anoreksija i gojaznost.

	Očekivani rezultati: 

· Unaprijeđeno znanje mladih o značaju zdrave ishrane za prevenciju bolesti ;

· Unaprijeđna psihosocijalna podrška lokalne zajednice mladima;

· Unaprijeđena među-institucionalna saradnja na lokalnom nivou .

	Ciljne grupe:

· Ciljna grupa projekta su mladi od 15 do 25 godina.

	Indikatori:

· Rezultati ankete; 

· Tekst Memoranduma o saradnji. 

	Potencijalni partneri: 

· Srednja mješovita škola ,, Vuksan Đukic”; 

· Dom zdravlja ,, Boško Dedejic”.

	Rizici: 

· Nezainteresovanost mladih da koriste SOS liniju. 

	Monitoring i evaluacija
· Monitoring  i evaluacija će se raditi u saradnji sa Domom zdravlja ,, Boško Dedejic”.

	Period implementacije 

· Period implementacije pilot projekta je 2013.godina

	Budžet:

Budžet porojekta ( samo inicijalni troskovi ) iznosi  1.500,00 eura


	Projekat  5           Smotra tradicionalnog stvaralaštva

	Prioritet  1           Razvoj društvenih djelatnosti, socijalna politika  

	Mjera      1.3        Jačanje institucija u oblastima školstva, zdravstva, kulture i sporta kroz partnerstvo i saradnju

	Aktivnosti: 

· Pripremne aktivnosti za realizaciju manifestacije;

· Promotivne aktivnosti;

· Održavanje manifestacije.



	Opis projekta:

      Manifestacija „Smotra narodnog stvaralaštva“ je manifestacija koja njeguje tradicionalne kulturne vrijednosti pridajući posebnu pažnju folkloru. Manifestacija je međunarodnog karaktera sa naglaskom na nastup kulturno - umjetničkih društava. Pruža mogućnosti loklnim kulturnim stvaraocima da promovišu svoj rad.

	Očekivani rezultati: 

· Promovisane tradicionalne kulturne vrijednosti lokalne sredine;
· Podstaknuto kulturno stvaralaštvo;
· Unaprijeđena međunarodna saradnja institucija koje se bave kulturom.

	Ciljne grupe:

· Kulturno – umjetnička društva;
· Turisti;
· Lokalno stavovništvo i folklorni stvaraoci.

	Indikatori:

· Broj posjetilaca smotre;

· Broj učesnika;

· Povećan broj ljudi zainteresovanih za tradicionalno stvaralaštvo u lokalnoj sredini.

	Potencijalni partneri: 

· KUD „Vesna“;
· Opština Mojkovac;

· Centar za kulturu „Nenad Rakočević“;
· JUSMŠ „Vuksan Đukić“;
· Turistička organizacija;

· NVO;
· Ministarstvo kulture i sporta;
· Ministarstvo turizma.

	Rizici: 

· Zainteresovanost donatora za implementaciju projekta.

	Monitoring i evaluacija
· Formiran projektni tim od strane lokalne turističke organizacije i Ministarstva kulture i sporta.

	Period implementacije 

· Sredina 2013. godine – trajanje projekta 3 mjeseca.

	Budžet:

5000€


	Projekat  6           Festival dječjih predstava

	Prioritet  1           Razvoj društvenih djelatnosti, socijalna politika  

	Mjera      1.3        Jačanje institucija u oblastima školstva, zdravstva, kulture i sporta kroz partnerstvo i saradnju

	Aktivnosti: 

· Pripremne aktivnosti;

· Promotivne aktivnosti;

· Održavanje festivala.

	Opis projekta:

      Festival dječjih predstava okuplja male pozorišne grupe završnih razreda osnovne škole. Festival je na nivou Crne Gore, a ima tendenciju da preraste u međunarodni. Takmičarskog je karaktera. Održava se u trajanju od 3 dana i pruža mogućnost djeci da prikažu rad u dramskim sekcijama svoje škole kao i vještine lijepog govora i rada u grupi.

	Očekivani rezultati: 

· Promovisano stvaralaštvo malih pozorišnih grupa sa teritorije Crne Gore;
· Podstaknut rad postojećih i otvaranje novih dramskih sekcija i škola lijepog govora za djecu i mlade.

	Ciljne grupe:

· Djeca završnih razreda osnovnih škola;
· Posjetioci i turisti.

	Indikatori:

· Broj malih pozorišnih grupa prijavljenih na festival;

· Broj posjetilaca;

· Povećan broj članova dramske sekcije u lokalnoj sredini.

	Potencijalni partneri: 

· Gradsko pozorište centra za kulturu;

· Kancelarija za mlade i razvojne programe Opštine Mojkovac;

· OŠ „Aleksa Đilas - Bećo“;
· Turistička organizacija;

· NVO;
· Ministarstvo kulture i sporta;
· Ministarstvo turizma.


	Rizici: 

· Zainteresovanost donatora za implementaciju projekta;

· Nedovoljna koordinacija u radu lokalnih institucija.

	Monitoring i evaluacija
· Formiran projektni tim od strane osnovne škole „Aleksa Đilas – Bećo“ i Ministarstva kulture i sporta.

	

	Period implementacije 

· Festival je tradicionalnog karaktera a period realizacije u toku jedne godine je 3 mjeseca.

	Budžet:

5000€


	Projekat  7           Muzički festival tradicionalnih instrumenata

	Prioritet  1           Razvoj društvenih djelatnosti, socijalna politika  

	Mjera      1.3        Jačanje institucija u oblastima školstva, zdravstva, kulture i sporta kroz partnerstvo i saradnju

	Aktivnosti: 

· Pripremne aktivnosti;

· Promotivne aktivnosti;

· Održavanje muzičkog festivala.

	Opis projekta:

      Festival okuplja muzičke stvaraoce koji se bave sviranjem tradicionalnih muzičkih instrumenata, gusala, frule, zurle i tradicionalnog drvenog bubnja. Festival je međunarodnog karaktera pograničnog dijela Crne Gore, Srbije i Bosne i Herecegovine. Festival traje 4 dana i takmičatskog je karaktera. Kroz festival se podstiče sviranje tradicionalnih instrumenata i formiranje organizovanog oblika učenja sviranja na ovim instrumentima.

	Očekivani rezultati: 

· Unaprijeđena kulturna saradnja u pograničnom pojasu;
· Promovisani tradicionalni muzički instrumenti;
· Formirana ljetnja škola gusala.

	Ciljne grupe:

· Muzičari koji sviraju tradicionalne instrumente;
· Mladi zainteresovani za sviranje tradicionalnih instrumenata;
· Turisti;
· Lokalno stanovništvo.

	Indikatori:

· Broj muzičara i grupa prijavljenih za učešće na festivalu;

· Broj posjetilaca;

· Otvorena ljetnja škola gusala.

	Potencijalni partneri: 
· Kancelarija za mlade i razvojne programe Opštine Mojkovac;

· Turistička organizacija;
· Centar za kulturu „Nenad Rakočević“;
· NVO;
· Ministarstvo kulture i sporta;
· Ministarstvo turizma.

	Rizici: 

· Zainteresovanost donatora za implementaciju projekta;

· Nedovoljno razvijeni muzički kapaciteti.

	Monitoring i evaluacija
· Formiran projektni tim od strane Opštine Mojkovac i Ministarstva kulture i sporta.

	Period implementacije 

· Festival je tradicionalnog karaktera a period realizacije u toku jedne godine je 3 mjeseca.

	Budžet:

7000€


	Projekat  8.     Podrška unapređenju razvoja volonterizma

	Prioritet  1.      Razvoj društvenih djelatnosti, socijlna politika

	Mjera    1.4.     Jačanje socijalne kohezije

	Aktivnosti:

· Medijske kampanje i javne akcije sa ciljem unapređenja promocije  aktivnog učešća i volonterizma kod mladih;
· Organizovanje i sprovođenje radionica na temu aktivnog učešća mladih u zajednici ;  
· Jačanje kapaciteta Kancelarije za mlade za volonterski menadžment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

	Opis projekta:

       Opšti cilj projekta je: Podizanje novoa podrške lokalne zajednice u Mojkovcu razvoju volonterizma kod mladih. Specifični ciljevi projekta su: 
- Podignut nivo svijesti mladih od 15 do 30  godina o značaju aktivnog učešća i volontiranja za razvoj zajednice.

-  Poboljšani kapaciteti Kancelarije za mlade za podršku volontiranju mladih.

Projektom će se aktivno uticati na razvoj svijesti o značaju volonterskog rada za razvoj zajednice, kao i za lični razvoj samog volontera. Takođe predstaviće se i mogućnosti osnivanja volonterskih organizacija u lokalnoj zajednici. Veliki dio radionica zasnivaće se na primjerima  iz prakse. Medijske kampanje sadržaće radio i tv emisije sa gostima koji imaju iskustvo u ovoj oblasti, kao i sa mladima iz lokalne sredine i predstavnicima NVO sektora. Javne akcije su planirane u saradnji sa Srednjom mješovitom skolom “Vuksan Djukic” kao i ostalim institucijama koje budu u mogućnosti da saradjuju na realizaciji projekta. Akcije će se sprovoditi u dogovoru sa institucijama i shodno potrebama lokalne zajednice i afinitetima mladih koji budu u njima učestvovali (primjer: pošumljavanje ogoljelih oblasti, uređenje dječijeg parka, akcije čišćenja, volonterski rad sa djecom sa posebnim potrebama).

	Očekivani rezultati: 

· Unaprijeđeno znanje kod mladih o značaju aktivnog učešća i volonterizma u razvoju loklane zajednice;

· Unaprijeđenji uslovi za institucionalnu podršku ravoju volonterizma kod mladih;

· Osnivanje omladinske volonterske organizacije.

	Ciljne grupe:

· Mladi od 15 do 30  godina.

	Indikatori:

· Rezultati ankete;
· Sertifikati koji pokazuju koliko su unaprijeđeni kapaciteti Kancelarije za mlade u ovoj oblasti;
· Osnivački akt omladinske volonterske organizacije.

	Potencijalni partneri: 

· Srednja mješovita skola ,, Vuksan Đukic”;
· NVO iz Mojkovca koje imaju iskustvo u realizaciji volonterskih akcija; 
· Uprava šuma Crne Gore, filijala Mojkovac;
· ADP ZID;
· Opština Mojkovac;
· Crveni krst Mojkovac.

	Rizici: 

· Nedovoljna motivacija mladih  da učestvuvju u radionicama i akcijama volonterskog tipa.

	Monitoring i evaluacija
· Evaluacija će biti povjerena  ADP ZID kao nosiocu  programa Evropske Unije  za Crnu Goru  MLADI U AKCIJI, a monitoring će se raditi zajedno sa predstavnicima Kancelarije za mlade opstine Mojkovac.

	Period implementacije 

· 2013-2014.

	Budžet:

5 000€


	Projekat  9.      Formiranje socijalnog servsa za stare, pomoć u kući - gerontodomaćice

	Prioritet  1.      Razvoj društvenih djelatnosti, socijlna politika

	Mjera    1.4.     Jačanje socijalne kohezije

	Aktivnosti: 

· Formiranje radne grupe za formiranje socijalnog servisa za stare, pomoć u kući gerontodomaćice;

· Prikupljanje podataka o budućim korisnicima; 

· Definisanje uže ciljne grupe za projekat - ugrožena staračka domaćinstva;

· Sprovodjenje obuke za gerontodomaćice;

· Formiranje kancelarije za rad; 

· Nabavka opreme(aparati za mjerenje pritiska i šećera u krvi); 

· Formiranje koordinacionog tijela za rad servisa;

· Usvajanje pravilnika o radu servisa.

	Opis projekta:

        Opšti cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života starijih lica ( lica preko 65 godina starosti ) sa područja opštine Mojkovac. Imajući u vidu da stanovništvo sa područja ove opštine sve više poprima odlike ,, starog ” potreba za formiranjem servisa za stare sve je veća,  a u dogledno vrijeme biće i obaveza lokalnih uprava jer briga o djeci i starima i zakonski postaje njihova obaveza. Formiranjem servisa pomoć u kući-gerontodomaćice kroz saradnju institucija na lokalnom nivou ( Zavod za zapošljavanje , Centar za socijalni rad , Dom zdravlja, Crveni krst, nevladine organizacije  koje se bave  sličnim pitanjima i Opstine Mojkovac ) obezbijediće se osnovna pomoć u kući za ugrožena staračka domaćinstva na prostoru opštine. Formirano radno tijelo dogovoriće mogucnosti za saradnju između institucija na lokalnom nivou i učešće u projektu .Učešće u projektu može biti prikazano kroz stručnu pomoć( kadar ljekari , psiholog) ili kroz učešće u materijalima i opremi i finansijsko učešće .  

          Projekat bi se kao pilot projekat u početku sprovodio samo za područje grada i bližih prigradskih naselja( Podbišće i Babića Polje ), a kasnije kako sam projekat postane održiv planirano je njegovo proširivanje i na ostale mjesne zajednice opštine Mojkovac. 

          Kroz obuku gerontodomaćica u projekat bi se uključile osobe koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Mojkovac, a koje imaju afiniteta za rad u ovom poslu i prođu uvodno testiranje koje podrazumijeva provjeru sposobnosti za rad sa starijim licima .Da bi se obezbijedila što bolja finansijska održivost projekta osobe koje budu zaposlene na realizaciji projekta ( gerontodomaćice) biće nastanjene( podrazumijeva se da im je mjesto boravka u toj mjesnoj zajednici)  u mjesnim zajednicama u kojima će se nalaziti korisnici servisa.

Nosilac projekta je Opština Mojkovac a partneri na projektu Centar za socijalni rad Mojkovac, ZZZCG kancelarija Mojkovac, Dom zdravlja ,, Bosko Dedejic” Mojkovac , Crveni krst Mojkovac I nevladine organizacije koje djeluju na teritoriji opstine Mojkovac a bave se slicnim djelatnostima.

	Očekivani rezultati: 

· Zadovoljene potrebe 20  lica preko 65 godina starosti  sa teritorije Opštine Mojkovac,  koje imaju potrebu za pomoći u kući;

· Zaposlene 4 osobe koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u opštini Mojkovac;

· Umreženo najmanje 6 institucija na lokalnom nivou na rješavanju  problema starih osoba kroz potpisivanje Momorandiuma o saradnji.

	Ciljne grupe:

· Osobe preko 65 godina starosti koje su stalno nastanjenje u opštini Mojkovac, a nalaze se u stanju potrebe za ovim servisom.

	Indikatori:

· Tekst memoranduma o saradnji; 

· Podaci sa evidencije Zavoda za zapošljavanje; 

· Izvještaj sa evidencije Centra za socijalni rad , Crvonog krsta i Doma zdravlja.

	Potencijalni partneri: 

· Centar za socijalni rad , Mojkovac; 

· Crveni krst , Mojkovac;

· Dom zdravlja ,, Bosko Dedejic”, Mojkovac;

· ZZZCG kancelarija Mojkovac;

· NVO sektor;

· Ministarstvo rada I socijlanog staranja;

· Domaće i inostrane organizacije koje se bave sličnim pitanjima.

	Rizici: 

· Nezainteresovasnost lokalnih institucija za saradnju na formiranju ovog servisa 

· Nemogućnost finansijske održivosti projekta 

· Nezainteresovanost nezaposlenih lica da se uključe u projekat.

	Monitoring i evaluacija
· Formiranjem radnog tijela koje će se sastajati jednom mjesečno nakon donesenog pravilnika o radu servisa obezbijediće se monitoring cijelog projekta. U radnom tijelu će se nalaziti predstavnici lokalnih institucija (potencijalnih partnera); 

· Evaluacija će se povjeriti stručnjacima iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

	Period implementacije 

· Procjena troškova budžeta rađena je na mjesečnom nivou.Projekat je zamišljen da preraste u servis za stare, ukoliko se obezbijedi njegova finansijska održivost .

	Budžet:

· Procjena troškova na mjesečnom nivou iznosi 4.500,00 €. 

· U procjenu nijesu uračunati inicijalni troškovi , troškovi obuke gerontodomaćica i nabavke opreme koji iznose 2.500,00 €.


	Projekat  10.      Personalna asistencija kao socijalni servis podrške u kući djeci i omladini sa      invaliditetom

	Prioritet  1.       Razvoj društvenih djelatnosti, socijlna politika

	Mjera      1.4.     Jačanje socijalne kohezije

	Opis projekta:

      Izvođač programa je NVO „SRCE“ Mojkovac,koje će u saradnji sa ZZZCG i opštinom Mojkovac odabrati  8 lica (1 koordinator, 1 fizioterapeut i 6 personalnih asistenata) i tako osim pružanja podrške djeci i omladini sa invaliditetom, omogućili materijalnu sigurnost za osam nezaposlenih osoba. Kroz ovaj projekat promovisaće se socijalni servis podrške djeci i omladini sa invaliditetom. Iskustva od ranije su više nego pozitivna. 

	Očekivani rezultati: 
· Kroz fizikalni šestomjesečni rad poboljšan je kvalitet života djece i omladine sa invaliditetom;
· Realizovana je edukacija porodica za nastavak fizikalne rehabilitacije kući;
· Rasterećena je porodica i omogućeno je normalno funkcionisanje porodice, u nekim slučajevima i prevencija razvoda brakova ( vrlo često porodicu napušta otac jer ne može da izdrži svakodnevni pritisak i nagomilane probleme koje stvara situacija dodatne njege i brige o djetetu sa invaliditetom);
· Uspješno je obavljena socijalizacija i integracija djece u Udruženju, jer su ta djeca obično izolovana u svojim kućama i nemaju priliku da se druže, igraju, čak ni da razgovaraju sa drugom djecom;
· Zasnivanje radnog odnosa na pola godine za 8 lica iz kategorije teže zapošljivih sa Biroa rada Mojkovac, (njihovo redovno finansiranje, osposobljavanje za ovu vrstu posla i mogućnost nastavka tih aktivnosti i dalje.

	Ciljne grupe:

· Djeca i omladina sa teškoćama u razvoju iz NVO „Srce“

	Indikatori:

· Broj djecei omladine sa teškoćama u razvoju uključenih u projekat
· Broj angažovanih personalnih asistenata

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· ZZZCG kancelarija Mojkovac;

· NVO sektor;

· Ministarstvo rada i socijlanog staranja;

	Rizici: 

· Nezainteresovanost nezaposlenih lica da se uključe u projekat.

	Monitoring i evaluacija
· Formiranjem radnog tijela koje će biti sastavljeno odpredstavnika potencijalnih partnera vršiće se monitoring i evaluacija


	Period implementacije 

· 2012-2013.god.

	Budžet:

34 970€


	Projekat  11.    “Sunčana radionica”, radionica za proizvodnju ukrasnih predmeta i suvenira.

	Prioritet   1.      Razvoj društvenih djelatnosti, socijlna politika

	Mjera    1.4.      Jačanje socijalne kohezije

	Opis projekta:

         Problem nezaposlenosti teško zapošljivih kategorija jedan je od dugoročnih problema sa kojima se suočava kako Opština Mojkovac tako i država Crna Gora.Broj lica sa invaliditetom koji se zapošljava je još uvijek simboličan.Aktivna politika zapošljavanja predviđa i osmišlja realizaciju programa za rad sa drugim teško zapošljivim i ranjivim grupama.Osnovna aktivnost projekta biće proizvodnja novogodišnjih  čestitki. U prvoj fazi projekta  biće formiran i edukovan tim koji će raditi na projektu. Ciljna grupa biće odabrana sa evidencije nezaposlenih iz kategorije lica sa faktorima otežanog zapošljavanja ( invalidi i kategorisana omladina). Nakon selekcije biće izveden jednodnevni seminar radi upoznavanja i struktuiranja grupe.

	Očekivani rezultati: 

· Bolji materijalni položaj osoba sa invaliditetom

· Uključivanje osoba sa invaliditetom u radne odnose i društvene tokove života.

	Ciljne grupe:

· Osobe sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih Biroa rada Bijelo Polje, expozitura Mojkovac.

	Indikatori:

· Broj zaposlenih osoba sa invaliditetom 

· Osposobljavanje prekvalifikacija osoba sa invaliditetom

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· ZZZCG kancelarija Mojkovac;

· NVO sektor;

· Ministarstvo rada i socijlanog staranja;



	Rizici: 

· Nezainteresovanost nezaposlenih lica sa invaliditetom da se uključe u projekat.

	Monitoring i evaluacija
· Formiranjem radnog tijela koje će biti sastavljeno odpredstavnika potencijalnih partnera vršiće se monitoring i evaluacija


	Period implementacije 

· 2012-2013.god.

	Budžet:

15 000€


	Projekat  12.      Izrada Lokalnog akcionog plana za osobe sa invaliditetom

	Prioritet   1.      Razvoj društvenih djelatnosti, socijlna politika

	Mjera    1.4.      Jačanje socijalne kohezije

	Opis projekta:

Lokalni akcioni plan osoba sa invaliditetom ima za cilj da omogući društvu da na najadekvatniji način, u skladu sa resursima zajednice, zadovolji potrebe osoba sa invaliditetom u zajednici. To je dokument koji se bavi unapređenjem kvaliteta života i rada osoba sa invaliditetom u jednoj zajednici, uključivanjem pitanja od važnosti za osobe sa invaliditetom u sve procese odlučivanja u svim oblastima funkcionisanja zajednice. Ovaj dokument će sadržati identifikovane potrebe, rešenja, ciljeve i prioritete koje je jedna zajednica sebi postavila da bi se razvila u skladu sa vrednostima inkluzivnog društva.

	Očekivani rezultati: 

· Usvojen akcioni plan 
· Uključivanje osoba sa invaliditetom u radne odnose i društvene tokove života.

	Ciljne grupe:

· Osobe sa invaliditetom 


	Indikatori:

· Broj zaposlenih osoba sa invaliditetom 

· Osposobljavanje prekvalifikacija osoba sa invaliditetom

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· ZZZCG kancelarija Mojkovac;

· NVO sektor;

· Ministarstvo rada i socijlanog staranja;



	Rizici: 

· Nezainteresovanost lokalnih partnera da se uključe u izradu akcionog plana

	Monitoring i evaluacija
· Formiranjem radnog tijela koje će biti sastavljeno odpredstavnika potencijalnih partnera vršiće se monitoring i evaluacija


	Period implementacije 

· 2012-2013.god.

	Budžet:




	Projekat  13.       Izrada Vodiča za potencijalne investitore u Mojkovcu

	Prioritet   2.         Razvoj Privrede            

	Mjera      2.1.       Promocija komparativnih i konkurentskih prednosti u cilju stvaranja uslova za investiciona ulaganja

	Aktivnosti: 

· Izrada materijala o mogućnostima investiranja u Opštini Mojkovac– vodič.
· Organizovanje okruglih stolova sa predstavnicima javnog i privatnog sektora;

· Promovisanje Vodiča u medijima;

	Opis projekta:

        Vodič za investitore predstavljao bi poslovnu ponudu Opštine Mojkovac gdje bi se potencijalni investitori informisali o ekonomskim prilikama u opštini, ali i o saobraćaju i infrastrukturi, industrijskim zonama, poreskim i drugim olakšicama za ulagače, novim radnim mjestima, slobodnoj radnoj snazi, potencijalnim lokalnim partnerima, kao i o mogućnostima ulaganja u turizam i poljoprivredu. Zbog svega navedenog, neophodno je da budući vodič sadrži sledeće cjeline: prednosti geografskog položaja, prednosti poslovnog okruženja, prednosti radne snage, prednosti prirodnog okruženja, kvalitet života, lokacije pogodne za investiranje ( infrastruktura ), privredne grane pogodne za investiranje, kako započeti posao i kako se dobijaju dozvole. Ove cjeline će biti detaljno opisane u skladu sa specifičnostima opštine Mojkovac. Vodič između ostalog opisuje administrativne procedurei indentifikuje relevantne institucije i dokumenta vezana za planiranje i izradu projekata koji su neophodni za investitora.

        Potencijalni investitori mora da imaju sve potrebne informacije o stanju u opštini ( infrastruktura, radna snaga, poslovno okruženje, zakonodavstvo i birokratija i dr. ) kako bi imali jednostavne i logične razloge investiranja u našu privredu.

Izrada jednog ovakvog poslovnog vodiča predstavlja najbolji način promocije naše opštine i njenih potencijala. Vodič sa svim nabrojanim detaljima jeste jedna vrsta lične – biznis karte grada.

U dijelu promocije, planirano je održavanje okruglih stolova, promocije putem medija ( TV, radio, internet ). Vodič će biti dostupan u elektronskoj formi na sajtu Opštine, sajtu Vlade ( Ministarstvo ekonomije )

	Očekivani rezultati: 

· Izrađen i promovisan Vodič za investitore u Opštini Mojkovac.

	Ciljne grupe:

· Privredni subjekti;

· Potencijalni investitori.

	Indikatori:

· Izrađen Vodič za poslovanje i distribuiran u 500 primjeraka;

· Broj održanih okruglih stolova;

· Broj pripremljenih i emitovanih TV priloga o Vodiču.

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac;

· Donatori;

· Ministarstvo ekonomije;

· Poslovna udruženja.

	Rizici: 

· Nedostatak adekvatnih informacija koje bi se nalazile u vodiču

	Monitoring i evaluacija
· Opština Mojkovac – Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj će vršiti monitoring projekta i izradiće izvještaj o njegovoj realizaciji.

	Period implementacije 

· 12 mjeseci.

	Budžet:

15 000€


	Projekat  14.    Povećanje proizvodnje kontinentalnog i jagodičastog voća

	Prioritet   2.      Razvoj privrede          

	Mjera       2.2.   Valorizacija poljoprivrednih potencijala sa težištem na proizvodnji organske hrane 

	Aktivnosti: 

· Edukacija poljoprivrednog stanovništva iz oblasti primjene savremenih agroteničkih mjera za pripremu poljoprivrednog zemljišta i korišćenja zaštitnih preparata;

· Nabavka sadnica visokorodnih sorti;

· Objedinjavanje poljoprivrednih proizvođača kontinentalnog i jagodičastog voća u cilju jedinstvenog nastupa na tržištu i razmjene iskustava u poljoprivrednoj proizvodnji;

· Osmišljavanje jedinstvenog geografskog loga za kontinentalno i jagodičasto voće sa teritorije opštine Mojkovac;

· Osmišljavanje jedinstvene ambalaže, od prirodnog materijala za pakovanje manjih količina kontinentalnog i jagodičastog voća;
· Osmišljavanje jedinstvene izložbeno-prodajne manifestacije za promociju kontinetnalnog i jagodičastog voća sa teritorije opštine Mojkovac.

	Opis projekta:

      Osnovni cilj i namjena povećanja proizvodnje kontinentalnog i jagodičastog voća je u svrhu dostizanja samodovoljnosti ovim poljoprivrednim proizvodima i smanjenje uvoza ove vrste voća, stvaranje uslova za razvoj prerađivačkih kapaciteta zasnovanih na sirovinama sopstvenog porijekla, promocija zdravog načina ishrane i povećanje broja seoskog stanovništva

Planirani prostori za povećanje poljoprivredne proizvodnje kontinentalnog i jagodičastog voća u opštini Mojkovac su sledeće:
· Zemljište bivše „Bojne Njive“ u Poljima;

· Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu poljoprivrednih proizvođača u okolini rijeke Tare (Podbišće, Polja, Gojakovići, Slatina, Gostilovina, Bistrica), kao i okolna sela sa povoljnim klimatskim podnebljem za prouzvodnju kontinentalnog i jagodičastog voća (Štitarica, Pržišta, Podbišće, Lepenac, Žari)

Da bi se stvorili preduslovi za povećanje poljoprivredne proizvodnje kontinentalnog i jagodičastog voća potrebno je:

· Stvoriti povoljan ambijent za poljoprivredne proizvođače poreskim olakšicama, obezbjeđenjem sadnica visokorodnih sorti, obezbjeđenjem besplatnog nadzora od strane stručnih službi kultivacije zemljišta i zaštite i uzgoja sadnica i roda;  
· Usvajanje stimulativnih mjera za povratak stanovništva na selo, obezbjeđenje potpuno besplatnog školovanja i knjiga za učenike u seoskim školama, obezbjeđenje besplatnog prevoza za djecu poljoprivrednih proizvođača; 

· Garantovan otkup poljoprivrednih proizvoda.

        Da bi zaživjela poljoprivredna proizvodnja kontinentalnog i jagodičastog voća u opštini Mojkovac moraju se zadovoljiti određeni uslovi infrastrukturnog karaktera. Putevi do seoskih područija se moraju održavati prohodnim u toku cijele godine kao i snadbjevenost električnom energijom i vodom. Uz ove uslove potrebno je osposobiti zdravstvene punktove u kome bi se određenog dana u nedjelji mogle obavljati medicinske usluge za seosko stanovništvo.

	Očekivani rezultati: 
· Dostignuta potpuna samodovoljnost kontinentalnim i jagodičastim voćem;

· Povećan broj poljoprivredih proizvođača i seoskog stanovništva;

· Stvoreni uslovi za razvoj prerađivačke djelatnosti u oblasti prehrambene industrije.

	Ciljne grupe:

· Mladi ljudi koji su bez posla kao i radnici sa evidencije ZZZ CG ostali bez posla kao tehnološki viškovi.

	Indikatori:

· Broj poljoprivrednih proizvođača koji se bavi proizvodnjom kontinentalnog i jagodičastog voća; 

· Količina proizvedenog kontinentalnog i jagodičastog voća;

· Količina otkupljenog proizvedenog kontinentalnog i jagodičastog voća;

· Broj zasađenih sadnica kontinentalnog i jagodičastog voća;

· Prihod ostvaren prodajom kontinentalnog i jagodičastog voća.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Ministartsvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;
· Prerađivači kontinentalnog i jagodičastog voća.

	Rizici: 

· Visok nivo zavisnosti od prirodnih faktora;

· Sezonski karakter proizvodnje;

· Vremenski period od sađenja sadnica do dostizanja roda istih.

	Monitoring i evaluacija
· Formiranje organa koji će pratiti poljoprivrednu proizvodnju na stručnom nivou i na nivou lokalne samouprave.

	Period implementacije 

· 6 godina.

	Budžet:

50 000€


	Projekat  15.      Razvoj stočarstva

	Prioritet     2       Razvoj privrede  

	Mjera       2.2.     Valorizacija poljoprivrednih potencijala sa težištem na proizvodnji organske hrane

	Aktivnosti: 

· Edukacija poljoprivrednog stanovništava iz oblasti savremene stočarske proizvodnje i korišćenja zaštitnih mjera , u skladu sa svremenim pristupom intenzivnog stošarstva ;

· Izrada tipskih rešenja projektne dokumentacije za farme – poljoprivredne objekte - farma krava , tovne junadi ,svinja, koza, ovaca, živine  itd ;

· Nabavka stočnog fonda –odgovarajućeg rasnog sastava ;

· Udruživanje stočarskih proizvođača u cilju jedinstvenog nastupa na tržištu ;

· Osmišljavanje jedinstvene ambalaže, od ekoloških materijala za pakovanje proizvoda;
· Definisanje prodajnih prostora , uređenje i izgradnja stočnih i mliječnih pijaca ;

· Obezbeđivanje neophodne mehanizacije i otvaranje poljoprivrednih apoteka ;

· Osavremenjavanje intenzivno -  ekstenzivne proizvodnje, izgradnja vodovodnih sistema i pola;

	Opis projekta:

       Osnovni cilj i namjena povećanja stočarske proizvodnje  u svrhu dostizanja samodovoljnosti stočarskim proizvodima i smanjene uvoza ovih proizvoda , stvaranje uslova za razvoj prerađivačkih kapaciteta zasnovanih na sirovinama sopstvenog porijekla, promocija zdravog načina ishrane i povećanje broja seoskog stanovništva.
Planirani prostori za povećanje stočarske proizvodnje  u opštini Mojkovac su :

· Pašnjaci planina : Sinjajevine, Bjelasice, Burena i Prošćenskih planina;

· Zemljište bivše „Bojne Njive“ u Poljima,Stevanovcu i Sinjajevini;

· Poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu na prostoru Opštine Mojkovac;
Da bi se stvorili preduslovi za povećanje stočarske proizvodnje  potrebno je:

· Stvoriti povoljan ambijent stočarima poreskim olakšicama, obezbjeđenjem odgovarajućeg rasnog sastava stoke, obezbjeđenjem besplatnog nadzora od strane veterinarske i drugih stručnih  službi  radi kvalitetnijeg uzgoja i zaštite stoke; 
· Usvajanje stimulativnih mjera za povratak stanovništva na selo, obezbjeđenje potpuno besplatnog školovanja i knjiga za učenike u seoskim školama, obezbjeđenje besplatnog prevoza za djecu stočara; 

· Garantovan otkup mesnih i mliječnih proizvoda;
Da bi zaživjela stočarska proizvodnja  u opštini Mojkovac moraju se zadovoljiti određeni uslovi infrastrukturnog karaktera. Putevi do seoskih područija se moraju održavati prohodnim u toku cijele godine kao i snadbjevenost električnom energijom i vodom .

	Očekivani rezultati: 
· Dostignuta potpuna samodovoljnost mliječnim i mesnim proizvodima;

· Povećan broj  stočara i seoskog stanovništva;

· Stvoreni uslovi za razvoj prerađivačke djelatnosti u oblasti prehrambene industrije ; 

· Prelazak sa ekstezivnog na intenzivno bavljenje stočarstvom;

· Ukrupljavanje zemljišnih posjeda.

	Ciljne grupe:

· Mladi ljudi koji su bez posla kao i radnici sa evidencije ZZZ CG ostali bez posla kao tehnološki viškovi.

	Indikatori:

· Broj stočara; 

· Količina mesnih i mlečnih proizvoda;

· Količina otkupljenih mliječnih i mesnih proizvoda ;
· Broj grla stoke;

· Pirihod ostvaren prodajom mliječnih i mesnih proizvoda.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Ministartsvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;

· Prerađivači mlijeka i mesa.

	Rizici: 

· Za ekstezivno stošarstvo  visok nivo zavisnosti od klimatskih i prirodnih faktora;

· Vremenski period od početka uzgoja do realizacije proizvoda ;

· Organizacija  otkupa i plasman proizvoda.

	Monitoring i evaluacija
· Formiranje organa koji će pratiti stočarsku proizvodnju na stručnom nivou i na nivou lokalne samouprave.

	Period implementacije 

· 6 godina .

	Budžet:

Naknadno određen


	Projekat  16.      Izgradnja stočne pijace

	Prioritet   2.        Razvoj privrede          

	Mjera       2.2.      Valorizacija poljoprivrednih potencijala sa težištem na proizvodnju hrane 

	Aktivnosti: 

· Određivanje lokacije za izgradnju stočne pijace;

· Izrada tehničke dokumentacije;

· Izvođenje radova.

	Opis projekta:

      Projekat ima za cilj da poljoprivredni proizvođači na što lakši način plasiraju svoja grla na tržište. Planirani prostor za izgradnju stočne pijace bila bi lokacija koja najviše odgovara poljoprivrednim proizvođačima u okolnim selima. 

     Da bi navedena pijaca bila privedena svojoj namjeni u potpunosti moraju se ispuniti određeni zahtjevi infrastrukturne prirode. Pod time se podrazumijeva da pijaca sadrži zasebne boksove, ponaosob za svaku vrstu i kategoriju životinja, kao i da ti boksovi budu adekvatno natkriveni kako bi se grlima obezbijedili optimalni ambijentalni uslovi. Ovim projektom takođe bi bilo predviđeno i montiranje adekvatne stočne vage.

	Očekivani rezultati: 
· Dostignuta potpuna samodovoljnost proizvodnjom mesa;

· Povećana ponuda; 

· Stvoreni uslovi za razvoj prerađivačke djelatnosti u oblasti prehrambene industrije.

	Ciljne grupe:

· Farmeri, registrovani poljoprivredni proizvođači,radnici sa evidencije ZZZ Crne gore.

	Indikatori:

· Broj poljoprivrednih proizvođača koji se bavi tovom; 

· Broj utovljenih junadi, jagnjadi;

· Broj prodatih grla;

· Broj izdatih prodajnih mjesta;

· Prihod ostvaren izdavanjem boksova.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Ministartsvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;
· Mesna industrija Franca i Goranović.

	Rizici: 

· Visok nivo zavisnosti od prirodnih faktora;

· Pristupačnost lokacije najudaljenijim poljoprivrednim proizvođačima;



	Monitoring i evaluacija
· 

	Period implementacije 

· 1 godina.

	Budžet:

15 000€


	Projekat  17.     Izgradnja vodopoja na katunima

	Prioritet   2.       Razvoj privrede          

	Mjera       2.2.    Valorizacija poljoprivrednih potencijala

	Aktivnosti: 

· Mapiranje bezvodnih područija;

· Oderđivanje lokacije izgradnje vodopojila;

· Izrada tehničke dokumentacije;

· Izvođenje radova

	Opis projekta:

Osnovni cilj projekta je da se ljudima koji izdižu sa svojom stokom na katune obezbijedi napajanje stoke. Ovim projektom katuni koji su slabo snadbjeveni sa vodom trebalo bi da dobiju mjesta gdje bi mogli svi katunjani na jednom, zajedničkom, mjestu napajati svoju stoku. Na katunima koji nemaju vodu potrebno je locirati najbliže dostupno izvorište i dovesti ga na mjesto pogodno za korišćenje od strane svih katunjana, dok se mjesta koja su već snadbjevena sa vodopojilima trebaju preurediti kako bi se iskoristio njihov puni kapacitet.       

	Očekivani rezultati: 
· Povećan broj domaćinstava koji izdižu na katune;

· Povećanje stočnog fonda na katunima;

· Bolji životni uslovi.

	Ciljne grupe:

· Poljoprivredni proizvođači koji izdižu na katune sa svojom stokom.

	Indikatori:

· Broj poljoprivrednih proizvođača koji se izdiže na katune; 

· Broj grla stoke na katunima;

· Broj vodopojila.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Ministartsvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;

· Ministarstvo šumarstva i vodoprivrede



	Rizici: 

· Visok nivo zavisnosti od prirodnih faktora;

· Sezonski karakter.

	Monitoring i evaluacija
· Predstavnici resornih ministarstava u Službe za poljoprivredu će vršiti monitoring i evaluaciju

	Period implementacije 

· 2014-2016

	Budžet:

8 000€


	Projekat  18.         Gastronomski vodič i gastronomska tura 

	Prioritet  2.            Razvoj privrede

	Mjera      2.3.         Unapređenje turističke ponude i standardizovanje postojećih kapacita

	Aktivnosti: 

· Identifikovati zainteresovane proizvođače lokalnih proizvoda za ovaj projekat.

· Identifikovati gastronomsku rutu i obilježiti je.

· Izrada gastronomskog vodiča sa fotografijama tradicionalnih jela, informacijama o porijeklu proizvoda i načinu njihove pripreme(dvojezična verzija).

· Medijski promovisati  novu turističku ponudu.                         

	Opis projekta:

Lokalni proizvodi ovoga područja nijesu u dovoljnoj mjeri valorizovani. Takođe, na sjeveru Crne Gore još uvijek ne postoje tematske rute,a gastronomska ruta bi imala multiplicirajuće efekte, jer bi sa uspješnom realizacijom ovog projekta lokalno stanovnistvo uvidjelo svoju šansu u razvoju ruralnog agro turizma,na licu mjesta plasiralo svoje proizvode i time dobilo uvećanu vrijednost.

	Očekivani rezultati: 

· Kvalitetniji turistički proizvod;

· Povećan broj turista;

· Ekonomski benefiti za proizvođače i opštini Mojkovac.
· Povećana svijest o značaju turizma za razvoj opštine kroz ruralni turizam;

	Ciljne grupe:

· Stanovništvo koje proizvodi tradicionalne proizvode;

· Turisti i izletnici.

· Indirektni pružaoci usluga u turizmu.

	Indikatori:

· Broj turista i njihovo duže zadržavanje u Mojkovcu;

· Broj lokalnih poljoprivrednih proizvođača zastupljenih u vodiču

	Potencijalni partneri: 
· Opština Mojkovac

· LTO Mojkovac;

· Donatori;

· Nacionalna turistička organizacija CG ( u cilju promocije).

	Rizici: 

· Zainteresovanost donatora za implementaciju projekta / markacija gastronomske rute koja bi trebala biti autentična i njeno uklapanje u pravilnike o turističkim signalizacijama.

	Monitoring i evaluacija
· Formirani projektni tim od strane predstavnika lokalne samouprave, Nacionalne TO i Loklane turističke organizacije biće zadužen za monitoring i evaluaciju.

	Period implementacije 

· 2013.godina

	Budžet:

5000€


	Projekat  19.         Avanturistička trka „Northern Challenge“- „Izazov sjevera“  

	Prioritet  2.           Razvoj privrede

	Mjera      2.3.         Unapređenje turističke ponude i standardizovanje postojećih kapacita

	Aktivnosti: 

· Promocija održavanja Avanturističke trke/turistički sajmovi, web sajt/ registracije na kalendarima                Avanturističkih trka, socijalni mediji i sl.NTO CG kroz njene promo aktivnosti na ino tržištima;

· Izrada promotivnih majica, uređenje START-A i FINISH-A;

· Registracija timova;

· Prosleđivanje pravila trke, mape i ostalih uputstava za učesnike;

· Rentiranje nedostajućih kajaka i njihov prevoz do Mojkovca;

· Obezbjedjivanje dovoljnog broja planinarskih bicikala;

· Angažovanje službe Hitne pomoći i ostala logistika na terenu;

· Hrana i voda na tačkama za čekiranje; 

· Obezbjeđivanje nagrada;
· Obezbijediti  dobru medijsku pokrivenost.

	Opis projekta:

LTO Mojkovac u saradnji sa Opštinom Mojkovac vec četiri godine organizuje Avanturističku trku, tako da je već sada možemo posmatrati kao tradicionalnu manifestaciju. Do sada smo bili uspješni u ovom projektu koji je zavrijedio i zlatnu medalju sa novosadskog turističkog sajma. U narednom periodu planirano je njeno omasovljavanje i naročita prisutnost inostranih timova.Takođe, nadamo se da ćemo sa kvalitetom manifestacije, u narednom periodu biti u mogućnosti da naplaćujemo kotizaciju za učešće, kako bi smo obezbijedili sredstva za održavanje iste. Ove godine  održavanjem manifestacije „Northern Challenge“ u sklopu proslave 40 godina postojanja Svjetske baštine, nastojimo promovisati aktivnosti kajaka na slivu Tare, koja je pod programom zaštite UNESCO programa „Čovjek i Biosfera“.

	Očekivani rezultati: 

· Povećano interesovanje inostranih timova za učesće na trci;                

· Kvalitetna medijska promocija avanturističkih potencijala za razvoj turizma na Tari i Sinjajevini;  

· Kreiranje prepoznatljivog turističkog imidža Mojkovca.

	Ciljne grupe:

· Sportisti iz zemlje i inostranstva;

· Pružaoci usluga u turizmu.

	Indikatori:

· Broj zainteresovanih učesnika;

· Medijska pokrivenost;

· Dužina boravka učesnika.

	Potencijalni partneri: 
· Opština Mojkovac

· LTO Mojkovac;

· Donatori;

· NTO CG (promocija).

	Rizici: 

· Vodostaj rijeke i poklapanje datuma održavanja trke i proslave 40- godisnjice MAB-a.

	Monitoring i evaluacija

Formirani projektni tim od strane predstavnika lokalne samouprave, Nacionalne TO i Loklane turističke organizacije biće zadužen za monitoring i evaluaciju.

	Period implementacije 

· Jul 2012.

	Budžet:

4000€


	Projekat  20.       Klaster turističke ponude opštine Mojkovac

	Prioritet  2.          Razvoj privrede

	Mjera      2.3.       Unapređenje turističke ponude i standardizovanje postojećih kapacita

	Aktivnosti: 

· Infrastrukturno opremanje planiranih zona:

· Donošenje odluke o formiranju javno-privatnog partnerstva u oblasti objedinjene turističke ponude Mojkovca;

· Definisanje pogodnog „prostora“ koji će se definisati kao glavna djelatnost klastera;

· Formiranje organa upravljanja sa konkretnim zaduženjima i nadležnostima;

· Određivanje glavnog nosioca projekta i činilaca koji su podrška;

· Definisanje pravila ponašanja, prava i obaveza nosioca projekta i činilaca podrške u klasteru.

	Opis projekta:

        Cilj formiranja javno-privatnog partnerstva je objedinjavanje kompletne turističke ponude opštine Mojkovac i zajednički nastup na tržištu turističke ponude opštine Mojkovac kao cjeline. Definisanje pogodne „niše“ koja bi predstavljala ekskluzivitet ponude opštine Mojkovac sastojao bi se u nuđenju višednevog odmora za organizovane grupe turista sa raznovrsnom ponudom koja bi se ogledala u tome da svaki dan bude gostu upriličen drugačiji vid odmora. Mojkovačka turistička ponuda je raznovrsna od: planinarenja, foto safarija, džip tura, tura na konjima, vožnje bicikla, raftinga, speleoloških tura, paraglajdinga, boravka u domaćinstvima gdje bi se turistima omogućilo da pomažu oko hranjenja stoke, pripremanja hrane i da piju vodu „snježanicu“, da se kupaju u jezerima i konzumiraju lisnati sir, skorup, eldiju, cicvaru, kačamak i grušavinu. Takođe i lokaliteti Prošćenskih planina, Stupa, Crvene Lokve, Bjelasice i svih njenih vrhova i jezera, Brskova, Bojne Njive, Sinjavine, Crnih Poda, Zabojskog jezera, Ružice, Tare čine spoj različitog, očuvanog i nepoznatog i smim tim za turiste zanimljivog. Objedinjavanje svega ovog i još dosta ovdje ne nabrojanog omogućava osnivanje klastera, koji bi zajedničkim naporom učinio čitav kraj opštine Mojkovac prepoznatljivim na turističkoj mapi. Nosilac ovg projekta u konstalaciji javno-privatnog partnerstva bi mogla biti TO Mojkovca koja bi se javljala kao ponuđač usluga i adresa za kontakt. Činioci koji bi bili podrška u ovom projektu su svi mali i veliki turistički subjekti iz opštine Mojkovac koji imaju ili bi imali šta da ponude iz oblasti turizma. To su: Ugostiteljski objekti, hoteli, zanatlije, poljoprivredni proizvođači, stočari, domaćinstva zainteresovana za učešžće u ovom projektu, turistički vodiči, organizacije iz oblasti turizma, sportska udruženja, NVO zainteresove za turizam i razvoj opštine Mojkova, lokalna preduzeća, JU SMŠ „Vuksan Đukić“ i svi zainteresovani.  

Planirane zone koje bi činile cjelinu:

· „Zabojsko jezero“ na planini Sinjavini, Crna Poda i Dobrilovina;

· Bjelasica, Brskovo, jezera na Bjelasici;

· Bojna Njiva; 

· Prošćenske planine, Crvena Lokva, Stup;

· Rijeka tara sa svojim kanjonom i rafting turama.

Da bi se pokrenuo ovaj projekat neophodno je:

· Usvojiti i implementirati odluku o osnivanju klastera;

· Formirati organ upravljanja klastera;

· Definisati jedinstven-prepoznatljiv logo klastera i osmisliti prepoznatljivu manifestaciju koja bi se vezala za ovaj klaster i dala dodatni kvalitet objedinjenoj turističkoj ponudi Mojkovca.

       Mogućnost formiranja klastera čiji bi glavni nosilac projekta bila TO Mojkovca bio bi olakšan i na način da u skupštinu TO Mojkovca uđu svi ili predstavnici svih koji su podrška klasteru i bez kojih nije moguće razvijati turizam u opštini Mojkovac. Na takav način bi se i kroz instituciju i kroz organ upravljanja javno-privatno partnerstvo učvrstilo u zajedničkoj namjeri da klaster da rezultat od koga bi čitav grad imao koristi.

	Očekivani rezultati: 

· Prepoznatljivost na turističkoj mapi;
· Povećanje broja turističkih djelatnika;

· Povećanje broja turista;

· Promjena načina razmišljanja i shvatanja bavljenja turizmom, a na taj načn i promjena svijesti kod građana što doprinosi većem stepenu edukacije, kulture življenja i kvalitenijeg života;

· Razvoj novih vidova turističke ponude i novih vidova pružanja usluga gdje se turista smješta u centar pažnje i teži se da se njegovo prisustvo dugoročno omogući.

	Ciljne grupe:

· Organizovane turističke grupe;

· Svi turističoki radnici i sve turističke, ugostiteljske, trgovačke, zanatske radnje svi poljoprivreni proizvođači, stočari i ljudi zainteresovani da učestvuju u projektu;

· Lokalno stanovništvo Mojkovca.

	Indikatori:

· Broj organizovanih turističkih grupa koje posjete ovaj lokalitet;
· Broj uključenih organizacija i pojedinaca u projekat kao podrška;

· Broj različitih ponuda koje se pružaju kao izbor turističkom konzumentu; 

· Broj lokaliteta koji se pružaju kao izbor turistima;

· Broj ostvarenih posjeta u turističkim;

· Ostvaren prihod.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Lokalna TO kao nosilac projekta u klasteru;

· Činioci podrške klasteru

· Nacinalna TO;

· Ministartsvo turizma;

· NP „Durmitor“;

· Lokalno stanovništvo.

	Rizici: 

· Mogućnost neefikasnog funkcionisanja javno-privatnog partnerstva;

· Moguć strah od kolektivizacije;

· Moguće „iskakanje“ pojedinaca iz usvojenih pravila ponašanja u klasteru.

	Monitoring i evaluacija
· Formiranje organa upravljanja na nivou klastera i na lokalnom nivou.

	Period implementacije 

· 3 godine.

	Budžet:

Biće naknadno određen


	Projekat  21.         Uređenje izletišta Crna Poda  

	Prioritet    2.          Razvoj privrede

	Mjera      2.3.         Unapređenje turističke ponude i standardizovanje postojećih kapaciteta

	Aktivnosti: 

· Infrastrukturno opremanje planiranih zona:
· Uklapanje u Plan razvoja NP „Durmitor“;

· Izrada idejnog projekta uređenja Izletišta Crna Poda, područija koje je zaštićeno i proglašeno prirodnim rezervatom crnog bora;

· Nesmetanog korišćenja vode, kao jednog od preduslova za funkcionisanje izletišta;

· Izrada pravilnika ponašanja u okviru izletišta, gdje bi jedno od osnovnih pravila bilo zabrana korišćenja vatre u bilo kom obliku;

· Izrada plana osmišljavanja okolnih prostora kao turističke atrakcije, pogled na „Đavolje lazi“, „Tmajevac“, „Taru“, samo kanjon rijeke „Tare“;

· Osmišljavanje programa za organizovane grupe turista, sa posjetom „Zabojskom jezeru“ i obližnjem manastiru „Svetog Đorđa“ u Dobrilovini, kao i posjeta budućem logoru za početak raftinga rijekom „Tarom“ u mjestu Dobrilovina;

· Izrada promotivnog materijala;

· Formiranje organa koji bi se starao o Izletištu, a koji bi zajednički činila TO Mojkovca, Služba zaštite i spasavanja Mojkovac i Čuvarska služba NP „Durmitor;

	Opis projekta:

        Cilj ovog projekta je valorizacija ogromnih turističkih potencijala prirodnog rezervata crnog bora, koji se nalazi u mjestu Crna Poda u Mojkovcu i koji je apsolutno neiskorišćen. Sama činjenica da se radi o nenarušenom dijelu prirode smještenom u okviru NP „Durmitor“, prebogatom četinarskom šumom i pogledom na kanjon rijeke „Tare“ čiji vrhovi dosežu najveće tačke obližnje planine Sinjavine, kao i neposrednu blizinu rijeke „Tare“, do koje takođe vodi divlja i nenarušena priroda pruža mogućnost za razvoj ovog vida aktivnog turizma. Razvojem ovog Izletišta pružiula bi se šansa da se i lokalno stanovništvo upozna sa ljepotama ovog kraja, kao i sa okolnim lokalitetima, a to bi bio i odličan način da se svrate tuiristi koji su na proputovanju ka Žabljaki i skrene im se pažnja na prirodna bogatstva tog kraja. Posebno bi ovaj lokalitet imao prednosti u odnosu na organizovane turističke grupe i služio bi im kao polazišna baza za upoznavanje sa cjelokupnom turističkom ponudom ovog kraja. 
Planirane zone koje bi činile cjelinu:

· „Zabojsko jezero“ na planini Sinjavini;

· Manastir „Svetog Đorđa“ u Dobrilovini;

· Mjesto zvano „đavolje lazi“; 

· Mjesto zvano „Tmajevac“ u Bistrici;

· Buduće polazište raftinga iz Dobrilovine.

Da bi se pokrenuo projekat Izletišta „Crna Poda“ neophodno je:

· Usvojiti potrebne izmjene vezane za plansku dokumentaciju NP „Durmitor“;

· Usvojiti Pravilnik o načinu korišćenja Izletišta;

· Usvojiti i svu prateću plansku dokumentaciju u opštini Mojkovac.

        Da bi se zone stavile u funkciju, potrebno je da kompletno budu infrastrukturno opremljene. Neophodno je osmisliti sadržaje koji bi se u potpunosti uklopili u ambijent prirodnog rezervata crnog bora, rijeke „Tare“ i planine Sinjavine. Takođe je neophodno osmisliti i sadržaje za goste koji slučajno svrate na proputovanju, kao što su parking, voda i toalet; Sadržaje za ljude sa prostora Mojkovca, a to su sadržaji za djecu i rekreaciju; Kao i sadržaje za organizovane turističke grupe, parking za autobuse, veći broj natkrivenih klupa za sjedenje i odmaranje, kao i organizovanje kampa sa smještajnim kapacitetima u blizini Izletišta.

	Očekivani rezultati: 

· Razvoj turističkih potencijala Crnih Poda, Dobrilovine, Bistrice, Sinjavine;
· Razvoj stočarke proizvodnje u Dobrilovini i prodaja domaćih proizvoda organskog porijekla turistima;

· Razvoj seoskog turizma na potezu Bistrica –Dobrilovina;

· Razvoj biciklističkog i pješačkog turizma na potezu Dobrilovina-Sinjavina.

	Ciljne grupe:

· Organizovane turističke grupe;

· Prolaznici ka turističkim destinacijama Žabljaka;

· Lokalno stanovništvo;

· Stanovništvo iz susjednih opština.

	Indikatori:

· Broj organizovanih turističkih grupa koje posjete ovaj lokalitet;

· Broj dvih turista koji posjete ovaj lokalitet;

· Broj ostvarenih posjeta u turističkim kapacitetima u okviru domaćinstava u Dobrilovini, Bistrici i na katunima u blizini „Zabojskog jezera“;

· Ostvaren prihod seoskog stanovništva Dobrilovine, Bistrice i Katuna oko „Zabojskog jezera“ od prodatih poljoprivrednih proizvoda turistima.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Lokalna TO;

· Ministartsvo turizma;

· NP „Durmitor“;

· Lokalno stanovništvo Bistrice i Dobrilovine.

	Rizici: 

· Planska dokumentacija NP „Durmitor“;

· Mogućnost zagađenja i uništenja prirodnog rezervata crnog bora;

	Monitoring i evaluacija
· Formiranje organa koji će nadgledati Izletište na nivou NP „Durmitor i TO Mojkovac i lokalnom nivou.

	Period implementacije 

· 3 godine.

	Budžet:




	Projekat  22.         Uređenje izletišta „Debeli lug“  

	Prioritet    2.          Razvoj privrede

	Mjera      2.3.         Unapređenje turističke ponude i standardizovanje postojećih kapaciteta

	Aktivnosti: 

· Infrastrukturno opremanje planiranih zona:
· Izrada idejnog projekta uređenja Izletišta;
· Izrada pravilnika ponašanja u okviru izletišta, gdje bi jedno od osnovnih pravila bilo zabrana korišćenja vatre u bilo kom obliku;

· Izrada promotivnog materijala;



	Opis projekta:

        Razvojem izletišta „Debeli lug“ pružila bi se šansa djeci iz osnovne i srednje škole da uređuju izletište i na taj način povećavaju nivo svijesti o značaju i zaštiti životne sredine, stiču nova znanja o biljnom i životinjskom svijetu na tom prostoru i da na taj način stvore izletište koje bi posjećivači ne samo turisti već i djeca i stanovništvo iz susjednih opština.

	Očekivani rezultati: 

· Valorizovano izletište „Debeli lug“



	Ciljne grupe:

· Djeca iz osnovne i srednje škole u Mojkovcu

· Organizovane turističke grupe;

· Lokalno stanovništvo;

· Stanovništvo iz susjednih opština.

	Indikatori:

· Broj organizovanih odjeljenja koje uređuju ovaj lokalitet;

· Broj dvih turista koji posjete ovaj lokalitet;

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Lokalna TO;
· Osnovna i srednja škola u Mojkovcu;
· Ministartsvo turizma;



	Rizici: 

· Mogućnost zagađenja i uništenja prirode

	Monitoring i evaluacija
· Formiranje komisije za monitoring i evaluaciju od predstavnika TO Mojkovac i lokalne samouprave.

	Period implementacije 

· 3 godine.

	Budžet:




	Projekat  23.         Razvoj preduzetničkih inkubatora

	Prioritet  2.           Razvoj privrede  

	Mjera      2.4.         Podizanje preduzetničke svuijesti i stvaranje optimalnih uslova za formiranje i razvoj biznis zona, interesno umrežavanje preduzetnika – teritorijalno i gransko

	Aktivnosti: 

· Edukacija preduzetnika;

· Redukovanje administrativnih barijera za razvoj preduzetništva;

· Popis i klasifikacija MSP i preduzetničkih radnji;

· Donošenje i usvajanje podsticajnih mjera za formiranje preduzetničkih inkubatora;

· Usvajanje Pravilnika kriterijuma i postupaka za dodjelu prostora u preduzetničkom inkubatoru;

· Usvajanje Pravilnika o načinu korišćenja prostora preduzetničkog inkubatora; 

· Promocija preduzetničkog inkubatora.

	Opis projekta:

      Osnovni cilj i namjena preduzetničkog inkubatora je da dugoročno rješavanje potrebe preduzetnika za poslovnim prostorom te omogućavanje preduzetnicima nesmetano odvijanje aktivnosti, racionalizaciju poslovanja, zatim zajedničko korišćenje pripadajuće infrastrukture. Razvojem preduzetničkog inkubatora na nivou jedinica lokalne samouprave želi se podsticati ravnomjeran razvoj Crne Gore i povećanje zaposlenosti. 
Planirani prostori za preduzetnički inkubator u opštini Mojkovac su sledeće:

· Novo krilo poslovnog objekta u ul. Janka Vukotića, koji će se graditi neposredno uz prostor TO Mojkovca;

· Spratni dio bivše upravne zgrade rudnika „Brskovo“, koji bi se uz određene sanacije i rekonstrukciju priveo namjeni;

· Prostor u novoizgrađenoj zgradi Opštine Mojkovac.
Da bi Opština osnovala preduzetnički inkubator potrebno je:

· Usvajanje Pravilnika kriterijuma i postupaka za dodjelu prostora u preduzetničkom inkubatoru, 

· Usvajanje pravilnika o načinu korišćenja prostora preduzetničkog inkubatora  

       Da bi se preduzetnički inkubatori stavili u funkciju, potrebno je da kompletno budu opremljeni. Takođe, da bi se privukli potencijalni korisnici preduzetničkog inkubatora, treba kreirati podsticajne mjere za privlačenje preduzetnika.Takve mjere mogu biti u dijelu komunalnih i drugih nadoknada.

	Očekivani rezultati: 

· 3 preduzetnička inkubatora u opštini Mojkovac stavljena u funkciju;

· preduzetnici koriste zone;

· preduzetnički inkubatori promovisani.

	Ciljne grupe:

· Preduzetnici

	Indikatori:

· Broj preduzetnika koji koriste preduzetničke inkubatore; 

· Opremljenost preduzetničkih inkubatora;

· Usvojen Pravilnik o utvrđivanju kriterijuma i postupcima za korišćenje predizetničkih inkubatora;
· Usvojen Pravilnik o načinu korišćenja preduzetničkih inkubatora;

· Donesene podsticajne mjere za korišćenje preduzetničkih inkubatora.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Ministartsvo ekonomije;
· NVO Udruženje poslodavaca Mojkovca

	Rizici: 

· Visina inicijalnih troškova;

· Ne dovoljno razvijena svijest preduzetnika o korišćenju zajedničkih površina;

· Neizvjesan rezultat preduzetničke djelatnosti

	Monitoring i evaluacija
· Formiranje organa koji će pratiti poslovanje preduzetnika na nivou preduzetničkog inkubatora i na lokalnom nivou.

	Period implementacije 

· 7 godina

	Budžet:



15 000€


	Projekat  24.       Biznis zona Mojkovac

	Prioritet  2.          Razvoj privrede

	Mjera   2.4.           Stvaranje optimalnih uslova za formiranje i razvoj biznis zona, interesno umrežavanje preduzetnika – teritorijalno i gransko

	Aktivnosti: 

· Donošenje odluke o usvajanju povoljnijeg poslovnog ambijenta na nivou lokalne uprave, kroz program olakšica (poreskih, oslobađanje od plaćanja zakupa prostora, oslobađanje plaćanja komunalnih naknada);

· Otkup privatnog zemljišta u okviru zone;

· Obezbjeđenje kvalitertne planske dokumentacije;

· Jasan režim dobujanja dozvola u što kraćem vremenskom periodu i njihovo tretiranje prioritetnim kod nadležnih službi;

· Formiranje radnog tijela koje bi bilo stalno na usluzi investitorima radi brže i efikasnije procedure;

· U saradnji sa IRF definisati kreditnu liniju koja bi predstavljala podršku razvoju biznis zone;

· U saradnji sa Ministarstvom  ekonomije pripremiti Program podsticaja razvoja biznisa;

· Obezbjeđenje potpune infrastrukture (struja, voda pristupni putevi, kanalizacija)

	Opis projekta:

       Cilj ovog projekta je objedinjavanje biznis zone, biznis inkubatora i i tehnoloških parkova čime biu se omogućilo povezivanje i kompatibilnost djelatnosti i olakšalo poslovanje novoosnovanih mikro i malih preduzeća. Takođe cilj je i stvoriti podstiucajne mere na nivou lokalne uprave koje će doprinijeti privlačenju inostranih investitora, koji će na planski i infrastrukturno opremljenom zemljištu uz povoljnosti koje mogu da dobiju od lokalne samouprave uložiti sredstva u razvoj Mojkovca. Samim tim i doprinijeti industrijskom razvoju i uopšte konkurentnosti privrede. Zaposlenost ljudi iz Mojkovca i plaćanjem doprinosa kao i poreza u kratkom roku nadoknađuju date olakšice.

Planirane zone koje bi činile cjelinu:

· Prostor bivšeg rudnika olova i cinka u Mojkovcu

Da bi se pokrenuo projekat Izletišta „Crna Poda“ neophodno je:

· Donošenje odluke o usvajanju povoljnijeg poslovnog ambijenta na nivou lokalne uprave;

· Obezbjeđenje kvalitertne planske dokumentacije;
· U saradnji sa Ministarstvom  ekonomije pripremiti Program podsticaja razvoja biznisa;
· Obezbjeđenje potpune infrastrukture (struja, voda pristupni putevi, kanalizacija)
       Da bi se zone stavile u funkciju, potrebno je da kompletno budu infrastrukturno opremljene, kao i postojanje kvalitetne planske dokumentacije i pripremljenosti lokalne administarcije da po unaprijed utvrđenoj proceduri obavi izdavanje svih potrebnih dozvola u najkraćem vremenu.

	Očekivani rezultati: 

· Industrijski razvoj;

· Povećana konkurentnost privrede;

· Povećanje zaposlenosti;

· Dolazak investitora iz inostranstva.

	Ciljne grupe:

· Investitori iz inostranstva;

· Investitori iz okruženja koji će imati povoljniji privredni ambijent;

· Lokalni biznis;

	Indikatori:

· Broj investitora;

· Broj otvorenim malih i mikro preduzeća;

· Stepen konkurentnosti privrede;

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· IRF;

· Ministartsvo ekonomije;

· Privredna komora CG“;

	Rizici: 

· Ekonomska situacija na globalnom nivou koja ne pogoduje razvoju biznis zona;

	Monitoring i evaluacija
· Formiranje organa koji će nadgledati osnvanje i razvoj biznis zone na nivou lokalne uprave.

	Period implementacije 

· 3 godine

	Budžet:




	Projekat  25.           IZGRADNJA mHE  NA ŠTITARIČKOJ  RIJECI

	Prioritet  2.              Razvoj privrede         

	Mjera      2.5.           Stvaranje optimalnih uslova za adekvatno korišćenje energetskih potencijala

	   Aktivnosti:
· Raspisivanje tendera za izbor kocensionara (aktivnost završena);

· U skladu sa PP izdavanje rješenja za lokaciju i UTU;
· Izrada projektne dokumentacije;

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Odabir izvođača radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:
   Ovim projektom koristi se vodeni potencijal Štitaričke rijeke .S obzirom na dužinu toka ,količinu vode  i visinsku razliku postoji mogućnost izrade  mini hidroelektrana , a na osnovu potrebnih analiza i projektne dokumentacije.Predviđena protočna mHe sa cjevovodom bez akumulacije , što je bitno jer nema uticaja na mikro klimu.

	Očekivani rezultati: 
· Privlačenje investitora;

· Iskorištavanje vodenih potencijala;

· Povoljna proizvodnja el.energije;

· Zapošljavanje radne snage;

· Regulisanje vodotoka rijeke;

· Izrada putnog pravca i druge infrastrukture;

· Finansijski efekti.



	Ciljne grupe:
· Opština Mojkovac ; 

· Stanovništvo  ovog dijela Opštine;

· Elektroprivreda CG;

· Privredni subjekti .

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine.

· Proizvodnja el.energije;
· Zaposlenost u ovoj privrednoj grani;

· Sigurno napajanje el. energijom Opštine.

	Potencijalni partneri:
· Koncesionari;

· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo ekonomije ; 

· Elektroprivreda CG.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Organ Lokalne uprave zajedno sa nadležnim državnim organom.

	Period implementacije 

· 5  godina .

	Budžet:




	Projekat     26.          IZGRADNJA mHE NA BJELOJEVIĆKOJ RIJECI

	Prioritet       2.          Razvoj privrede 

	Mjera         2.5.         Stvaranje optimalnih uslova za adekvatno korišćenje energetskih potencijala

	Aktivnosti:
· Raspisivanje tendera za izbor kocensionara (aktivnost završena);

· U skladu sa PP izdavanje rješenja za lokaciju i UTU;
· Izrada projektne dokumentacije;

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Odabir izvođača radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

              Ovim projektom koristi se vodeni potencijal Bjelojevićke rijeke .S obzirom na dužinu toka ,količinu vode  i visinsku razliku postoji mogućnost izrade više mini hidroelektrana , a na osnovu potrebnih analiza i projektne dokumentacije.Predviđene protočne mHe sa cjevovodom bet akumulacije , što je bitno jer nema uticaja na mikro klimu.

	Očekivani rezultati: 
· Privlačenje investitora;

· Iskorištavanje vodenih potencijala;

· Povoljna proizvodnja el.energije;

· Zapošljavanje radne snage;

· Regulisanje vodotoka rijeke;

· Izrada putnog pravca i druge infrastrukture;

· Finansijski efekti.

	Ciljne grupe:
· Opština Mojkovac ; 

· Stanovništvo  ovog dijela Opštine;

· Elektroprivreda CG;

· Privredni subjekti .

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine.

· Proizvodnja el.energije;
· Zaposlenost u ovoj privrednoj grani;

· Sigurno napajanje budućeg Ski centra na Bjelasici i cijele Opštine.

	Potencijalni partneri: 
· Koncesionari;

· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo ekonomije ; 

· Elektroprivreda CG.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova

	Monitoring i evaluacija
· Organ Lokalne uprave zajedno sa nadležnim državnim organom.

	Period implementacije 
· 5  godina .

	Budžet:




	Projekat    27.        IZGRADNJA mHE  NA VODOVODU U GOJAKOVIĆIMA

	Prioritet     2.         Razvoj privrede

	Mjera        2.5.       Stvaranje optimalnih uslova za adekvatno korišćenje energetskih potencijala

	   Aktivnosti:
· Raspisivanje tendera za izbor kocensionara (aktivnost završena);

· U skladu sa PP izdavanje rješenja za lokaciju i UTU;
· Izrada projektne dokumentacije;

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Odabir izvođača radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

           Ovim projektom koristi se vodeni potencijal vodoizvorišta i cjevovoda vodovoda u Gojakovićima  .S obzirom na  količinu vode  i visinsku razliku postoji mogućnost izgradnje dvije mini hidroelektrana , a na osnovu potrebnih analiza i projektne dokumentacije. Jedna mHE je predviđena na vodoizvorištu (kaptaži) pri čemu bi se koristila voda  koja bi bila cjevovodom dovedena sa lokaliteta Klekova poljana-Tegovi, visoko iznad vodoizvorišta, koja sada ponire i pojavljuje se kod bazena. Izgradnjom ove mHE istovremeno bi se uredilo i zaštitilo vodoizvorište i bazen vodovoda.  Druga mHE je predviđena niže od vodoizvorištu na cjevovodu postojećeg vodovoda.

	Očekivani rezultati: 

· Privlačenje investitora;

· Iskorištavanje vodenih potencijala;

· Povoljna proizvodnja el.energije;

· Zapošljavanje radne snage;

· Finansijski efekti.

	Ciljne grupe:
· Opština Mojkovac ; 

· Stanovništvo  ovog dijela Opštine;

· Elektroprivreda CG;

· Privredni subjekti .

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine.

· Proizvodnja el.energije;
· Zaposlenost u ovoj privrednoj grani;

	Potencijalni partneri: 
· Koncesionari;

· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo ekonomije ; 
· Elektroprivreda CG.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Organ Lokalne uprave zajedno sa nadležnim državnim organom.

	Period implementacije 

· 5  godina .

	Budžet:




	Projekat    28.        IZGRADNJA mHE  U POLJIMA NA VODOTOCIMA POŽAR I STANOJEVIĆKA RIJEKA

	Prioritet      2.        Razvoj privrede

	Mjera        2.5.       Stvaranje optimalnih uslova za adekvatno korišćenje energetskih potencijala

	Aktivnosti:
· Raspisivanje tendera za izbor kocensionara (aktivnost završena);

· U skladu sa PP izdavanje rješenja za lokaciju i UTU;
· Izrada projektne dokumentacije;

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Odabir izvođača radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:
            Ovim projektom koristi se vodeni potencijal vodotoka Požar i Stanojevićka rijeka. S obzirom na, količinu vode  i visinsku razliku postoji mogućnost izrade mini hidroelektrana, a na osnovu potrebnih analiza i projektne dokumentacije. Predviđena protočna mHE sa cjevovodom bez akumulacije , što je bitno jer nema uticaja na mikro klimu.

	Očekivani rezultati:
· Privlačenje investitora;

· Iskorištavanje vodenih potencijala;

· Povoljna proizvodnja el.energije;

· Zapošljavanje radne snage;

· Finansijski efekti.

	Ciljne grupe:
· Opština Mojkovac ; 

· Stanovništvo  ovog dijela Opštine;

· Elektroprivreda CG;

· Privredni subjekti .

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine.

· Proizvodnja el.energije;
· Zaposlenost u ovoj privrednoj grani;

· Sigurno napajanje el. energijom Opštine.

	Potencijalni partneri:
· Koncesionari;

· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo ekonomije ; 

· Elektroprivreda CG.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Organ Lokalne uprave zajedno sa nadležnim državnim organom.

	Period implementacije 

· 5  godina .

	Budžet:




	Projekat     29.        IZGRADNJA mHE  U BISTRICI-RAVNJAK 

	Prioritet      2.         Razvoj privrede  

	Mjera        2.5.        Stvaranje optimalnih uslova za adekvatno korišćenje energetskoh potencijala  

	Aktivnosti:
· Raspisivanje tendera za izbor kocensionara (aktivnost završena);

· U skladu sa PP izdavanje rješenja za lokaciju i UTU;
· Izrada projektne dokumentacije;

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Odabir izvođača radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:
        Ovim projektom koristi se vodeni potencijal Rijeke Ravnjak u Bistrici .S obzirom na  ,količinu vode  i visinsku razliku postoji mogućnost izrade  mini hidroelektrana , a na osnovu potrebnih analiza i projektne dokumentacije.Predviđena protočna mHe sa cjevovodom bez akumulacije , što je bitno jer nema uticaja na mikro klimu.

	Očekivani rezultati: 
· Privlačenje investitora;

· Iskorištavanje vodenih potencijala;

· Povoljna proizvodnja el.energije;

· Zapošljavanje radne snage;

· Finansijski efekti.

	Ciljne grupe:
· Opština Mojkovac ; 

· Stanovništvo  ovog dijela Opštine;

· Elektroprivreda CG;

· Privredni subjekti .

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine.

· Proizvodnja el.energije;
· Zaposlenost u ovoj privrednoj grani;

· Sigurno napajanje el. energijom Opštine.

	Potencijalni partneri: 
· Koncesionari;

· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo ekonomije ; 

· Elektroprivreda CG.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova

	Monitoring i evaluacija
· Organ Lokalne uprave zajedno sa nadležnim državnim organom.

	Period implementacije
· 5  godina .

	Budžet:




	Projekat      30.          IZGRADNJA mHE   NA JAKOVIĆKOM  POTOKU

	Prioritet      2.          Razvoj privrede          

	Mjera         2.5.        Stvaranje optimalnih uslova za adekvatno korišćenje energetskih potencijala

	   Aktivnosti:
· Raspisivanje tendera za izbor kocensionara (aktivnost završena);

· U skladu sa PP izdavanje rješenja za lokaciju i UTU;
· Izrada projektne dokumentacije;

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Odabir izvođača radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:
        Ovim projektom koristi se vodeni potencijal Siganske Rijeke. S obzirom na dužinu toka ,količinu vode  i visinsku razliku postoji mogućnost izrade  mini hidroelektrana , a na osnovu potrebnih analiza i projektne dokumentacije.Predviđena protočna mHe sa cjevovodom bez akumulacije , što je bitno jer nema uticaja na mikro klimu.

	Očekivani rezultati: 
· Privlačenje investitora;

· Iskorištavanje vodenih potencijala;

· Povoljna proizvodnja el.energije;

· Zapošljavanje radne snage;

· Regulisanje vodotoka rijeke;

· Izrada putnog pravca i druge infrastrukture;

· Finansijski efekti.

	Ciljne grupe:
· Opština Mojkovac ; 

· Stanovništvo  ovog dijela Opštine;

· Elektroprivreda CG;

· Privredni subjekti .

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine.

· Proizvodnja el.energije;
· Zaposlenost u ovoj privrednoj grani;

· Sigurno napajanje el. energijom Opštine.

	Potencijalni partneri: 
· Koncesionari;

· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo ekonomije ; 

· Elektroprivreda CG.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Organ Lokalne uprave zajedno sa nadležnim državnim organom.

	Period implementacije 
· 5  godina .

	Budžet:




	Projekat    31.        „Solarni katuni - za instalaciju solarnih sistema za proizvodnju električne energije na katunima“

	Prioritet     2.           Razvoj privrede 

	Mjera        2.5.         Stvaranje optimalnih uslova za adekvatno korišćenje energetskih potencijala

	Aktivnosti:
MINISTARSTVO EKONOMIJE:

· priprema, objavljuje i vrši evaluaciju ponuda zajedno sa Ministarstvom  poljoprivrede i ruralnog razvoja na osnovu Javnog poziva za izbor najpovoljnije ponude kvalifikovanog/ih distributera/instalatera za nabavku svih neophodnih i predviđenih elemenata i djelova samostalnog fotonaponskog sistema, ugradnju,  i održavanje,  u skladu sa propisaninom tehničkom specifikacijom;

· obezbjeđuje finansijska sredstva u skladu sa Fondom za energetsku efikasnost za 2012. godinu;

· vrši transfer sredstava izabranoj kompaniji za ugradnju sistema;

· sprovodi koordinaciju, monitoring i kontrolu otpuštenih sredstava;

· dostavlja spisak aplikanata, na osnovu Javnog poziva za dodjelu podrške korišćenje solarne energije na katunima.

OPŠTINA MOJKOVAC:

· vrši prenos sredstava  na račun Fonda za energetsku efikasnost 
· vrši odabir aplikanata srazmjerno učešću sredstava u ovom projektu, i to onih koji nijesu u okviru budžetskih sredstava,  koje je obezbijedilo Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

	Opis projekta:

            Cilj Projekta je da se u drugu fazu projekta „Solarni katuni“ uključe i Jedinice lokalnih samouprava koje su već opredijelile određena sredstva za sličnu namjenu, kako bi se realizovao zajednički projekat. Prednosti ovakvog pristupa su višestruke, kako u dijelu objedinjavanja postupka javnih nabavki u istu proceduru, tako i u dijelu obezbjeđivanja istog nivoa kvaliteta ugrađenih sistema za sve inicijative i projekte u ovoj oblasti.

	Očekivani rezultati: 
· Uspješno izvršena ugradnja solarnih kolektora na katunima

	Ciljne grupe:
· Stanovnici koji izdižu na katune

	Indikatori:
· 20 ugra]enih solarnih kolektora na katunima

	Potencijalni partneri: 
· Ministarstvo ekonomije

· Opština Mojkovac

	Rizici: 
· Nemogućnost ugradnje kolektora zbog nepristupačnosti terena

	Monitoring i evaluacija
· Organ Lokalne uprave zajedno sa nadležnim državnim organom.

	Period implementacije
· 2012.god.

	Budžet:

Ministarstvo ekonomije učestvuje sa 20.000 eura;
        Opština Mojkovac učestvuje sa 7.000 eura


	Projekat     32.      Eksplotacija rude

	Prioritet        2.      Razvoj privrede

	Mjera           2.6.    Istraživanja potencijalnih i adekvatna eksploatacija postojećih mineralnih bogatstava

	Aktivnosti: 

· Angažovanje renomirane naučne instutucuje i stručne organizacije za ustanovljavanje raspoloživosti rudnim bogatstvom n ateritoriji bivšeg rudnika olova i cinka i njegove okoline; 

· Donošenje i usvajanje potrebne planske dokumentacije za kao i potrebnih odluka i pravilnika za eksplataciju rudnog bogadstva;

· Infrastrukturno opremanje pristupnim putevima, vodom, električnom energijom, skladišnim i drugim građevinskim objektima na ustanovljenih zonama koje raspolažu nalažištima rude;

· Obezbjeđenje svih neophodnih uslova za poštovanje najstrožijih ekoloških standarda i poštovanja zaštite životne sredine na prostoru eksplotacije rude;

	Opis projekta:

       Cilj ovog projekta je ustanoviti da li prostor bivšeg rudnika olova i cinka, kao i okolni prostori raspolažu nalazištima ruda, prije svega olova i cinka. Ukoliko bi se istraživanjima potvrdila očekivanja da je prostor bogat nalazištima olova i cinka, bilo bi neophodno preduzeti sve raspoložive mjere da prestižne firme iz ove oblasti dobiju koncesiju za eksplotaciju rudnih bogatstava. To bi uticalo na ekonomski razvoj opštine Mojkovac. Ekonomski razvoj na bazi eksplotacije rude moguć je samo uz načela poštovanja najstrožijih pravila ekološke zaštite životne sredine. Razvoj i rast svakog sistema je moguć samo uz povećanje proizvodnje i stvaranje nove vrijednosti, u budućnosti svaki raspoloživi resurs mora se učiniti dostupnim zainteresovanim investitorima. Što je oskudniji resurs to je i skuplji, zato i nalazišta olova i cinka u opštini Mojkovac ništa ne vrijede ukoliko se ne ekspotišu. Primjenom savremenih standarda eksplotacije rude moguće je povećati zaposlenost, ostvariti veće učešće u novoj vrijednosti i prihodu od izvoza i na takav način uticati na razvoj opštine Mojkovac.
Planirane zone koje bi činile cjelinu:

· Prostor koji je obuvatao kopove bivšeg rudnika olova i cinka, kao i okolne prostore koji se istraživanjima pokažu bogatim rudama.;

Da bi se pokrenuo ovaj projekat neophodno je:

· Da se pokaže opravdanost ulaganja u eksplotaciju rude;

· Da se od strane zakonodavnih i izvršnjih organa Opštine i Države usvoje akti koji garantuju ekološku sigurnost građanima i životnoj okolini;

· Pronađe renomirani investitor.
       Da bi se zone stavile u funkciju, potrebno je da kompletno budu infrastrukturno opremljene. Potrebno je da se ulaganja pokažu opravdanim.

	Očekivani rezultati: 

· Povećana zaposlenost;

· Rast broja stanovnika na teritoriji opštine Mojkovac;

· Razvoj zanatskih, preduzetničkih i ugostiteljskih organizacija koje će „pratiti“ eksplotaciju rude;

	Ciljne grupe:

· Moćni investitori iz inostranstva;

· Lokalno stanovništvo;

· Lokalni preduzetnici i zanatske radnje;

	Indikatori:

· Količine eksplotisane rude;

· Prihod ostvaren realizacijom eksplotisane rude;

· Broj novozaposlenih radnika na teritoriji opštine Mojkovac; 

· Broj novoosnovanih zanatskih radnji i preduzetnika;

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Ministartsvo ekonomije;

· Privredna komora CG;

· Željeznički prevoz CG;

· Lokalno stanovništvo.

	Rizici: 

· Rizik neadekvatnosti postojećih rezervi rude;

· Visoki troškovi primjene ekoloških standarda;

	Monitoring i evaluacija
· Formiranje organa koji će nadgledati poštovanje ekoloških standarda na lokalnom i državnom nivou.

	Period implementacije 

· 4 godine.

	Budžet:




	Projekat     33.          Nastavka Njegoševe ulice i lokalni put Mojkovac – Ravni

	Prioritet       3.          Razvoj infrastrukture

	Mjera          3.1.        Unapređenje putne infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Tehnička dokumentacija postoji;

· Izvršiti eksproprijaciju na osnovu elaborata za eksproprijaciju;

· Priprema tenderske dokumentacije za izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Svečano otvaranje.

	Opis projekta:

       Dužina nastvaka Njegoševe ulice je 168,50m i lokalni put 600m. Glavni projekt je urađen na osnovu izvoda iz DUP-a, izgradnjom ulice regulisaće se potok koji ugrožava stambene objekte na tom prostoru, postojeće naselje. Širina kolovozne trake je 6m sa obostranim trotoarom širine 1,5m. Lokalni put je projektovan u nastavku Njegoševe ulice i predstavlja vezu prigradskog naselja sa gradom, širina puta je 4,5m. Stanovnika 500. Djeca u školu idu tim putem u Mojkovac,sadašnji put nije prohodan u zimskom periodu. Planirana je i ulična rasvjeta. 

	Očekivani rezultati: 

· Regulacija potoka Tomovića jer se sav otpad baca u njega i ugrožava stambene objekte;

· Izgrađena ulica Njegoševa i lokalni put;

· Urađena rasvjeta;

· Urađena atmosferska kanalizacija.

	Ciljne grupe:

· Stanovnici Gornjeg Mojkovca i prigradskih naselja Ravni, Juškovića potok i Bojna Njiva.

	Indikatori:

· Smanjeno zagađivanje te oblasti za 90%;

· Saobraćana frekvencija motornim vozilima povećana za 100%;

· Rasterećenost parking mjesta u gradu za 10%.

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac
· Dijarkcija javnih radova.

	Rizici: 

· Prilikom eksproprijacije zemljišta da ne naiđemo na saradnju vlasnika zemljišta;

· Neusaglašena nova planska dokemntacija sa sadašnjim projektom;

· Pojava klizišta prilikom izgradnje.

	Monitoring i evaluacija
· Agencija za investicije, održavanje i razvoj.

	Period implementacije 

· 2013 – 2014.

	Budžet:

400 000,00€


	Projekat      34.          Modernizacija putnog pravca Dobrilovina – Zabojsko jezero

	Prioritet        3.          Razvoj infrastrukture

	Mjera           3.1.        Unapređenje putne infrastrukture

	Aktivnosti: 

Infrastrukturno opremanje planiranih zona:

· Uklapanje u Plan razvoja NP „Durmitor“;

· Donošenje i usvajanje potrebne planske dokumentacije za putni pravac Dobrilovina-Zabojsko jezero-katun Planinica-katun Kurozeb-katun Beč-Njegovođa-Žabljak;

· Donošenje i usvajanje potrebne planske dokumentacije za putni pravac Dobrilovina-Zabojsko jezero-crkva Ružica-Kolašin;

· Proširivanje puta na pojedinim mjestima u cilju obezbjeđenja odmorišta;

· Uređenje prostora na kome bi se izgradio vidikovac kao mjesto sa koga se mogu posmatrati predjeli kanjona rijeke Tare, sama rijeka i oklnae prirodne ljepote;

· Presflačenje pripremljene trase asfaltom i uređenje propusta i odvodnih kanala;

· Uređenje parking prostora u blizini Zabojskog jezera;

· Uređenje polazišne tačke sa naplatnom rampom i propagandnim materijalom;

· Izrada promotivnog materijala;

· Formiranje organa koji bi se starao o Izletištu, a koji bi zajednički činila TO Mojkovca, Služba zaštite i spasavanja Mojkovac i Čuvarska služba NP „Durmitor;


	Opis projekta:

       Cilj ovog projekta je približavanje ljepota planine Sinjavine turistima i lokalnom stanovništvu. Ogroman potencijal ovog kraja, nedovoljno je ili gotovo ni malo poznat i dostupan probirljivim inostranim turistima. Stvaranje infrastrukturnih uslova kao i propagandnim materijalom ovaj kraj mogao bi postati nosilac razvoja opštine Mojkovac. Očuvani prirodni potencijali Zabojskog jezera uklopljeni u divlju i kamenitu planinu Sinjavinu u čijoj su neposrednoj blizini i manastir Svetog Đorđa, prva škola u Potarju, lokalitet Crna Poda, prirodni rezervat crnog bora, rijeka Tara sa prepoznatljivim imidžom, sa predivnim kanjonom, Đavoljim lazima, Ravnjakom, budućim logorom za polazak na raftin ture ima sve predispozicije da pustane turistička atrakcija. 

Planirane zone koje bi činile cjelinu:

· „Zabojsko jezero“ na planini Sinjavini;

· Polazište i parking sa naplatnim punktom i suvenirnicom;

· Katun Planinica;

· Trasirani putni pravac do Žabljaka sa jedne strane i do crkve Ružice i Kolašina na drugoj strani, kao idealni za pješačenje i vožnju bicikala;

· Mapiranje svih pećina kojih na ovom lokalitetu ima u izobilju;

· Određivanje polazišnih tački za pataglajding;

· Manastir „Svetog Đorđa“ u Dobrilovini;

· Mjesto zvano „Đavolje lazi“; 

· Mjesto zvano „Tmajevac“ u Bistrici;

· Buduće polazište raftinga iz Dobrilovine.

Da bi se pokrenuo ovaj projekat neophodno je:

· Usvojiti potrebne izmjene vezane za plansku dokumentaciju NP „Durmitor“;

· Infrastrukturno opremiti trasu asfaltom, siguronosnim bankinama, propustima i odvodnim kanalima;

· Pripremiti domicilno stanovništvo za brojne turističke grupe i obučiti ih za turistički nastup, na način da prezentuju turistima način života u ekstezivnim planinskim uslovima, oskidnim svime sem zdravim vazduhom, domaćom hranom i gostoljubivošću.

      Da bi se zone stavile u funkciju, potrebno je da kompletno budu infrastrukturno opremljene. Uključivanje u projekat opština Žabljak, Kolašin, Danilovgrad i predstavnika NP Durmitor su od krucijalnog značaja za uspjeh projekta. Takođe, uključenost Ministarstva turizma i NTO u svrhu promocije je neophodno kako bi projekat uspio. Neophodno je osmisliti sadržaje koji bi se u potpunosti uklopili u ambijent. Prisutnost značajnog broja pećina na ovom lokalitetu daje šansu za razvoj ove vrste turizma, zatim paraglajding i svi vidovi aktivnog odmora, počev od pomaganja stočarima na planini, do rafting tura.


	Očekivani rezultati: 

· Prepoznatljivost na turističkoj mapi;

· Povećanje broja stočara koji izdižu na katune na Sinjavini;

· Povećanje broja turista koji posjećuju Sinjavinu;

· Regionalno umrežavanje opština koje gravitiraju Sinjavini prije svega Mojkovca-Žabljaka i Kolašina;

· Razvoj novog vida turističke ponude u ovom kraju: speleologija, biciklizam i aktivan odmor u domaćinstvima na katunu;

	Ciljne grupe:

· Organizovane turističke grupe;

· Prolaznici ka turističkim destinacijama Žabljaka;

· Lokalno stanovništvo Mojkovca, Žabljaka i Kolašina;

	Indikatori:

· Broj organizovanih turističkih grupa koje posjete ovaj lokalitet;

· Broj zajedničkih nastupa na sajmovima turističke ponude opština Mojkovac-Žabljak-Kolašin;

· Broj speleoloških grupa za istraživanje pećina na obližnjim lokalitetima; 

· Broj svih turista koji posjete ovaj lokalitet;

· Broj ostvarenih posjeta u turističkim kapacitetima u okviru domaćinstava u Dobrilovini, Bistrici i na katunima u blizini „Zabojskog jezera“;

· Ostvaren prihod seoskog stanovništva Dobrilovine, Bistrice i Katuna oko „Zabojskog jezera“ od prodatih poljoprivrednih proizvoda turistima.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Opština Žabljak;

· Opština Kolašin;

· Opština Danilovgrad;

· Lokalna TO;

· Nacinalna TO;

· Ministartsvo turizma;

· NP „Durmitor“;

· Lokalno stanovništvo.

	Rizici: 

· Moguća zloupotreba modernizovanih putnih pravaca za bespravnu sječu šume;

· Mogućnost opstrukcije predstavnika drugih opština i NP;

· Mogućnost zagađenja i uništenja prirodnih ljepota ovog kraja;

	Monitoring i evaluacija
· Formiranje organa koji će nadgledati Izletište na nivou NP „Durmitor i TO Mojkovac, lokalnom nivou, na nivou opštine Žabljak i opštine Kolašin.

	Period implementacije 

· 4 godine

	Budžet:




	Projekat  35.      Rekonstrukcija ul.V.Šćepanovića u cijeloj dužini

	Prioritet    3.      Razvoj infrastrukture

	Mjera       3.1.     Unapređenje putne infrastrukture

	Aktivnosti:
· Izrada projektnog zadatka rekonstrukcije ulice;
· Izrada i raspisivanje tendera za izbor obrađivača;

· Izrada projekta rekonstrukcije;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje pravnoimovinskih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

       Osnovni cilj rekonstrukcija ulice Vojislava Šćepanovića je bolje povezivanje naselja Željezničke stanice , Industrijske zone , naselja Rudnice i Ambarina  sa gradskim jezgrom i drugim djelovima Opštine..

Planiran trasa za ovu ulicu već postoji i neophodno je proširenje kolovoza , izgradnja trotoara,modernizacija ulične rasvjete , postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i ostale infrastrukture.

	Očekivani rezultati: 

· Kvalitetnija povezanost pomenutih zona sa centrom grada i magistralnim putem;

· Olakšan saobraćaj u ovom dijelu grada i Opštine s obzirom da povezuje Željezničku stanicu i privredne objekte sa magidstralnim putem;

· Stvoreni uslovi za bolji ekonomski razvoj Opštine . 

	Ciljne grupe:

· Stanovništvo ovog dijela grada i Opštine;

· Zaposleni u Industrijskoj zoni;

· Privredni subjekti.

	Indikatori:

· Broj stanovnika u ovom području ; 

· Broj zaposlenih u Industrijskoj zoni ;

· Povezivanje i bolja komunikacija između biznis zona  .

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti.

	Rizici: 

· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje Organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta.

	Period implementacije 

· 5 godina .

	Budžet:




	Projekat  36.         Izgradnja ulice Oslobodilačkih ratova

	Prioritet    3.          Razvoj infrastrukture

	Mjera      3.1.         Unapređenje putne infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka izgradnje ulice Oslobodilaških ratova;
· Izrada i raspisivanje tendera za izradu proektne dokumentacije;

· Izrada projekta izgradnje ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje pravnoimovinskih odnosa;
· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača;
· Izvođenje radova;
· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

        Osnovni cilj izgradnje ulice Oslobodilčkih ratova je povezivanje Ulazne raskrsnice ,ulice Filipa Žurića sa ulicom Njegoševom  kao vitalnim Javnim ustanovama i Halom sportova .

	Očekivani rezultati: 

· Kvalitetnija povezanost vitalnih Javnih uistanova  sa Magistralnim putem;

· Rasterećenje gradskog jezgra  i ul Njegoševe ;

· Olakšan pristup školskim i zdrastvenim  sportskim i kulturnim ustanovama.

	Ciljne grupe:

· Stanovništvo Opštine;

· Privredni i javni sektor .

	Indikatori:

· Saobraćajno-bezbjednosni faktor ; 
· Broj korisnika cjelokupnog područja Opštine;

· Povezivanje i bolja komunikacija sa Magistralnim putem i Autobuskom stanicom.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti.

	Rizici: 

· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Predsjednik Opštine u komunikaciji sa državnim organima i određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 

· 5 godina

	Budžet:




	Projekat  37.          Izgradnja ulice Đura Đukića

	Prioritet  3.            Razvoj infrastrukture            

	Mjera      3.1.         Unapređenje putne infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka izgradnje ulice Đura Đukića; 

· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta  izgradnje ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

       To je jedna od najstarijih ulica u Mojkovcu. Osnovni cilj izgradnje ulice Đura Đukića je povezivanje raskrsnice ulica V.Šćepanovića i M.Damjanovića sa Nemanjinom ulicom (naselje Rudnica).Izgradnjom ove ulice obezbijedili bi se povoljni uslovi za dalji razvoj ovog dijela grada,kao i rasterećanje ulice V.Šćepanovića.

	Očekivani rezultati: 

· Kvalitetnija povezanost ovog dijela grada i prigradskog naselja Rudnica sa gradom.

· Rasterećenje ulice V.Šćepanovića.

	Ciljne grupe:

· Stanovništvo tog dijela i Rudnice;

· Privredni i javni sektor .

	Indikatori:

· Saobraćajni  faktor ; 

· Broj korisnika sa tog područja Opštine;

· Povezivanje i bolja komunikacija sa Nemanjinom ulicom .

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti.

	Rizici: 

· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Predsjednik Opštine u komunikaciji sa državnim organima ;

· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 

· 5 – 8 godina .

	Budžet:




	Projekat  38.           Izgradnja ulice Balkanske

	Prioritet  3.             Razvoj infrastrukture

	Mjera      3.1.          Unapređenje putne infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Geodetsko snimanje terena;

· Izrada projektnog zadatka za izgradnju ulice;
· Izrada i raspisivanje tendera za izbor projektne dokumentacije;

· Izrada projekta izgradnje ulice;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

       Osnovni cilj izgradnje ove ulice je bolje povezivanje dijela naselja Gornji Mojkovac sa ulicom Dušana Tomovića kao i uređenje tog dijela naselja.Planirana trasa ove ulice ide paralelno sa ulicom Dušana Tomovića,neposredno ispod brda.Postojeće stanje je veoma nepovoljno za stanovnike ovoga dijela naselja.

Ovom ulicom se otvaramogućnost i atraktivnost određenih lokacija koje bi nastale ruđenjem prizemnih baraka i pomoćnih objekata.

	Očekivani rezultati: 

· Kvalitetnija saobraćajnica.

· Olakšan saobraćaj u ovom dijelu naselja i bolja povezanost sa gradskim jezgrom. 

· Bolje uređenje cjelokupnog prostora


	Ciljne grupe:

· Stanovništvo ovog dijela grada i Opštine.

· Privredni subjekti.

	Indikatori:

· Saobraćajni faktor.

· Broj korisnika cjelokupnog područja Opštine.

· Povezivanje i bolja komunikacija sa centrom grada  .
· Urbanističko i drugo uređenje prostora.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;
· Privredni subjekti.

	Rizici: 

· Visina inicijalnih troškova

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje Organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta.

	Period implementacije 

· 5 - 8 godina .

	Budžet:




	Projekat  39.          PUTNI PRAVAC MOJKOVAC (ŠTITARICA) – SINJAJEVINA (RUŽICA) – ŽABLJAK (NJEGOVOĐA)          

	Prioritet  3.           Razvoj infrastrukture

	Mjera      3.1.        Unapređenje infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Geodetsko snimanje terena;

· Izrada projektnog zadatka;

· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta ;

· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

      Ovim putnim pravcem dobija se alternativna veza između Mojkovačke ,Žabljačke i Šavničke opštine preko planine Sinjajevine. Prolazi područjima koji posjeduju velike stočarske  i turističke potencijale koji su nedovoljno iskorišćeni.  Neophodno je proširenje postojeće trase, izgradnja novih dionica i kompletna modernizacija .Trasa puta ide postojećom trasom od  sela Štitarice u Mojkovačkoj opštini, preko planine Sinjajevine (Ružica) do Njegovuđe u Žabljačkoj opšini, gdje se uključuje u postojeće putne pravce prema Žabljaku i Šavniku.

	Očekivani rezultati: 

· Kvalitetan alternativni pravac sa Žabljakom i Šavnikom;

· Razvoj stočarstva i poljoprivrede;

· Stvaranje uslova za razvoj planinskog i katunskog turizma.

	Ciljne grupe:

· Opštine Mojkovac, Žabljak i Šavnik ;

· Stanovništvo ovih Opština ;

· Poljoprivrednici i stočari;

· Turističke organizacije i turisti.

	Indikatori:

· Brži razvoj Opštine kroz koji prolazi ovaj putni pravac;

· Razvoj  turizma;

· Povećana stočarska i poljoprivredna proizvodnja.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava ;

· Opštine Žabljak i Šavnik ;

· Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;

· Ministarstvo turizma i uređenja prostora;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti;

· Turističke organizacije.

	Rizici: 

· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija

· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 

5 - 8 godina .

	Budžet:


	Projekat  40        Rekonstrukcija i proširenje saobraćajnice ’’centar grada –  ul.F.Žurića  - Tutići – magistrala“

	Prioritet    3         Razvoj infrastrukture

	Mjera         3.1     Unapređenje putne infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka rekonstrukcija i  proširenje;

· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta rekonstrukcije i proširenja ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

      Osnovni cilj rekostrukcije i proširenja ove gradske saobraćajnice je bolje povezivanje naselja kroz koja prolazi sa gradskim jezgrom i dijelom Gornjeg Mojkovca , a istovremeno je to alternativna veza grada sa magistralnim putem.Često se ova saobraćajnica koristi kao alternativa za tranzitni saobraćaj.

Neophodno je proširenje kolovoza ,izgradnja trotoara  , regulisanje atmosferskih voda , modernizacija ulične rasvete,postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije i ostale infrastrukture.

	Očekivani rezultati: 

· Kvalitetnija povezanost  naselja sa Centrom grada i  alternativna povezanost   sa Magistralnim putem;

· Rasterećenje gradskog jezgra .

	Ciljne grupe:

· Stanovništvo Opštine;

· Privredni i javni sektor .

	Indikatori:

· Saobraćajno-bezbjednosni faktor ; 

· Broj korisnika cjelokupnog područja Opštine;

· Povezivanje i bolja komunikacija sa Magistralnim putem .

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti.

	Rizici: 

· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Predsjednik Opštine u komunikaciji sa državnim organima ;

· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 

· 5 godina .

	Budžet:


	Projekat  41.        Putni pravac Mojkovac-prošćenske planine -Pljevlja        

	Prioritet    3.        Razvoj infrastrukture

	Mjera       3.1.      Unapređenje putne infrastrukture

	Aktivnosti: 
· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka;
· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

       Ovim putnim pravcem dobija se alternativna veza između Mojkovačke ,Pljevaljske i Bjelopoljske Opštine. Prolazi područjima koji posjeduju velike stočarske ,šumske , kao i turističke potencijale za valorizaciju seotskog i planinskog turizma , koji nijesu dovoljno  iskorišteni.Neophodno je proširenje postojeće trase, izgradnja novih dionica i kompletna modernizacija .Trasa puta ide postojećom trasom od Krsca preko Prošćenskih planina u Mojkovačkoj Opštini , zatim preko Barica do Reljina kamena u Bjelopoljskoj Opštini, a potom preko Krupica do Kosanice u Pljevaljskoj Opštini gdje se spaja sa regionalnim putem Đurđevića Tara –Pljevlja.

	Očekivani rezultati: 

· Kvalitetan alternativni pravac sa Pljevaljskom i Bjelopoljskom Opštinom;

· Razvoj stočarstva ,poljoprivrede i drvoprerade;

· Stvaranje uslova za razvoj turizma.

	Ciljne grupe:

· Opštine Mojkovac  , Pljevlja i Bijelo Polje ;

· Stanovništvo ovih Opština ;

· Poljoprivrednici i stočari;

· Drvoprerađivači;

· Turističke organizacije i turisti.

	Indikatori:

· Brži razvoj Opštine kroz koji prolazi ovaj putni pravac.
· Razvoj  turizma .

· Povećana stočarska i poljoprivredna proizvodnja.
· Razvoj drvoprerade (poluproizvoda i finalnih proizvoda).

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava ;

· Opštine Pljevlja i Bijelo Polje ;

· Ministarstvo poljoprivrede i rurarnog razvoja i Ministarstvo turizma i uređenja prostora;
· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti;

· Turističke organizacije.

	Rizici: 

· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 

· 5 - 8 godina .

	Budžet:




	Projekat      42.           PUTNI PRAVAC: KRSTAC – BOJNA NJIVA – ČELINSKA KOSA - VRAGODO

	Prioritet        3.           Razvoj infrastrukture

	Mjera          3.1.           Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Glavni projekat puta postoji.

· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        
· Rešavanje imovinskopravnih odnosa – postoji dogovor u načelu.
· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

      Karakteristično za ovaj putni pravac je to što se smatra višenamjenski, i to : za regionalnu deponiju Čelinska kosa ( Mojkovac,Bijelo Polje i Kolašin),budući  ski centar Vragodo, povezivanje sa regionalnim putem Mojkovac – Berane.Iz ovoga se može konstatovati da je to i regionalni projekat.

      U prilog ovom višenamjenskom putnom pravcu je to što je direktna povezanost sa magistralnim putem na visini od 980 m.n.m. kao i tehničkoj opravdanosti elemenata puta ( nagib,radijus krivina i sl.), a trasa istočno orjentisana što je bitno za zimsko održavanje istog.

	Očekivani rezultati: 
· Najkvalitetnije saobraćajno rješenje za buduću regionalnu deponiju Čelinska kosa i ski centar.

· Kvalitetnija povezanost Mojkovca sa Bjelasicom i rješenje putnog pravca do zimskog ski centra 

· ’’Vragodo’’ sa mogućnošću nastavka prema Beranama.Cjelokupni purtni pravac je pogodan za izgradnju objekata smještajno turističkog sadržaja što podrazumijeva dobru prostornu i svaku drugu valorizaciju.

· Cjelokupna trasa ima i svoju istorijsku dimenziju,što može biti dodatni impuls u turističke svrhe.

· Otvaranje Bjelasice  za ljetnji i zimski turizam.

· Privlačenje stranih i domaćih investicija.


	Ciljne grupe:

· Opštine Mojkovac,Bijelo Polje i Kolašin.
· Stanovništvo pomenutih Opština kao i šire,s obzirom da se radi o rješavanju dva važna projekta.

· Poljoprivrednici i stočari.

· Turisti.

	Indikatori:

· Zaposleni u turizmu ;

· Brži razvoj Opštine.

· Otvaranje građevinskog zemljišta u velikom obimu.

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;
· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Evropska ivesticiona banka.

· Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
· Privredni subjekti;
· Turističke organizacije.

	Rizici: 

· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje Organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za praćenje realizacije projekta.

	Period implementacije 

· 5 godina .

	Budžet:




	Projekat    43.            LOKALNI PUT LEPENAC (GRAB) – GORNJI LEPENAC

	Prioritet      3.            Razvoj infrastrukture  

	Mjera         3.1.          Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka;

· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:
      Ovim putnim pravcem se povezuje gornji dio sela Lepenca sa magistralnim putem Mojkovac-Bijelo Polje. Neophodno je proširenje postojeće trase, i njena modernizacija. 

	Očekivani rezultati: 
· Kvalitetnije međusobno povezivanje sela Lepenca.

· Bolji uslovi života stanovnika ovog dijela MZ Lepenac

· Stvaranje uslova za razvoj poljoprivrede i stočarstva.

· Stvaranje uslova za razvoj seotskog turizma.

	Ciljne grupe:
· Opštine Mojkovac,  

· Stanovništvo ovog dijela Lepenca

· Turističke organizacije i turisti.

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine.

· Bolji uslovi života stanovnika ovog dijela opštine
· Razvoj  poljoprivrede i turizma .

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 
· Privredni subjekti;
· Turističke organizacije.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 
· 5 - 8 godina .

	Budžet


	Projekat    44.          LOKALNI PUT LEPENAC – BOJNA NJIVA

	Prioritet     3.           Razvoj infrastrukture

	Mjera       3.1.           Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka;

· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

       Ovim putnim pravcem povezuje MZ Lepenac sa Bojnom Njivom  i dalje sa Mojkovcem i planinom Bjelasicom.  

       Neophodno je proširenje postojeće trase, i njena modernizacija. 

	Očekivani rezultati: 
· Kvalitetan putni pravac sa Mojkovcem

· Bolji uslovi života stanovnika ovog dijela MZ Lepenac

· Stvaranje uslova za razvoj poljoprivrede i stočarstva.

· Stvaranje uslova za razvoj seotskog turizma.

	Ciljne grupe:
· Opštine Mojkovac,  

· Stanovništvo ovog dijela Lepenca

· Turističke organizacije i turisti.

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine.

· Bolji uslovi života stanovnika ovog dijela opštine
· Razvoj  poljoprivrede i turizma .

	Potencijalni partneri: 
· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 

· Privredni subjekti;

· Turističke organizacije.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 
· 5 - 8 godina .

	Budžet:




	Projekat     45.     LOKALNI PUT MALI PREPRAN - ŠTITARICA

	Prioritet     3.       Razvoj infrastrukture 

	Mjera         3.1.    Unapređenje putne infrastrukture 

	   Aktivnosti:
· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka;

· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:
      Ovim putnim pravcem povezuje se  MZ Štitaric sa Mojkovcem i predstavlja alternativni putni pravac.

Neophodno je proširenje postojeće trase i njena modernizacija. Trasa puta ide od Malog Preprana (Podbišće) do Štitarice postojećom trasom i predstavlja alternativnu vezu MZ Štitarica sa Mojkovcem a posebno pri elementarnim nepogodama kada je postojeći put uz Štitaričku Rijeku često prekinut.

	Očekivani rezultati: 
· Kvalitetan putni pravac 

· Razvoj stočarstva i poljoprivrede.

· Razvoj seotskog turizma

	Ciljne grupe:
· Opštine Mojkovac,  

· Poljoprivrednici i stočari;

· Turističke organizacije i turisti.

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine i MZ Štitarica

· Povećana stočarska i poljoprivredna proizvodnja.
· Razvoj  turizma .

	Potencijalni partneri: 
· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 

· Privredni subjekti;

· Turističke organizacije.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 
· 5 - 8 godina .

	Budžet:




	Projekat    46.     LOKALNI PUT MOJKOVAC – ĐUROVE KRLJE

	Prioritet     3.      Razvoj infrastrukture

	Mjera        3.1.    Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka;

· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;
· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:
       Ovim putnim pravcem povezuje prigradsko naselje Đurove Krlje sa gdadskim jezgrom Mojkovca.   Ovaj put se nastavlja prema prigradskom naselju Ravni 

       Neophodno je proširenje postojeće trase, i njena modernizacija. 

	Očekivani rezultati: 
· Kvalitetan putni pravac sa Mojkovcem

· Bolji uslovi života stanovnika ovog naselja

· Stvaranje uslova za razvoj.

	Ciljne grupe:
· Opštine Mojkovac,  

· Stanovništvo ovog dijela Opštine.

· Turističke organizacije i turisti.

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine.

· Bolji uslovi života stanovnika ovog dijela opštine
· Razvoj  poljoprivrede i turizma .

	Potencijalni partneri: 
· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 

· Privredni subjekti;

· Turističke organizacije.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 
· 5 - 8 godina .

	Budžet:




	Projekat     47.    LOKALNI PUT POLJA - CKARA

	Prioritet      3.     Razvoj infrastrukture

	Mjera         3.1.   Unapređenje putne infrastrukture

	 Aktivnosti:
· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka;
· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;
· Izrada projekta ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:
      Ovim putnim pravcem povezuje se  katunsko naselje Ckara i Sinjajevina sa MZ Polja i drugim djelovima   Mojkovačke opštine. Od Ckare ovaj put se nastavlja prema Ružici i povezuje   sa drugim djelovima Planine Sinjajevine.

      Neophodno je proširenje postojeće trase, izgradnja novih dionica i kompletna modernizacija. 

	Očekivani rezultati: 
· Kvalitetan putni pravac sa Ckarom i drugim djelovima Sinjajevine

· Razvoj stočarstva i poljoprivrede.
· Stvaranje uslova za razvoj planinskog i katunskog turizma.

	Ciljne grupe:

· Opštine Mojkovac,  

· Poljoprivrednici i stočari;

· Turističke organizacije i turisti.

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine 
· Povećana stočarska i poljoprivredna proizvodnja.
· Razvoj  turizma .

	Potencijalni partneri: 
· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 

· Privredni subjekti;

· Turističke organizacije.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 

· 5 - 8 godina .

	Budžet:




	Projekat    48.      PUTNI PRAVAC AMBARINE –BJELOJEVIĆI – UGLJARI -VRAGODO  

	Prioritet     3.       Razvoj infrastrukture 

	Mjera        3.1.     Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Izrada projektne dokumentacije : Od Ambarina do Ugljara je obaveza investitora Minihidroelektrana     na Bjelojevićkoj rijeci , od Ugljara do Vragodola je obaveza Lokalne uprave Mojkovca  ;
· Izrada i raspisivanje tendera za izbor projektne dokumentacije .Obaveze kao u predhodnoj tački,važi kao i za ostale aktivnosti.

· Izrada projekta rekonstrukcije;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

       Osnovni cilj je povezivanje sa  naseljima Bjelojevići i Pržišta ,  sa minihidroelektranama ’’Bjelojevići’’i ’’Ugljari’’, i povezivanje sa budućim ski centrom ’’Vragodo’’i dalje sa regionalnim putem prema Beranama.

       Ovaj projekat znači otvaranje jednog od alternativnih pravaca prema Bjelasici te njene bolje ukupne valorizacije. 

	Očekivani rezultati: 
· Kvalitetnija povezanost Mojkovca sa Bjelasicom te alternativno rješenje sa budućim ski centrom ’’Vragodo’’;

· Kvalitetno i alternativno povezivanje ovih prostora Bjelasice tj. mogućnost nastavka i povezivanja Mojkovca sa  Beranama;

· Kvalitetna povezanost sela Bjelojevići i Pržišta sa gradom ;
· Kvalitetna povezanost minihidroelektrana sa Mojkovcem i magistralnim putem;
· Kvalitetna povezanost šumskog kompleksa Palješka gora sa drvoprerađivačima.

· Otvaranje Bjelasice posebno za ljetnji turizam.

· Privlačenje stranih i domaćih investicija.

	Ciljne grupe:
· Opština Mojkovac;
· Stanovništvo ovog dijela  Opštine;
· Investitor mini hidroelektrana;
· Drvoprerađivači;

· Poljoprivrednici i stočari.

	Indikatori:
· Zaposleni u minihidroelektranama ; 

· Zaposleni u turizmu ;

· Zaposleni u drvopreradi 

· Nastavak i moguće povezivanje i bolja komunikacija sa ovim područjem i opštinom Berane.

· Brži razvoj Opštine.

	Potencijalni partneri: 
· Investitor mini hidroelektrana
· Lokalna samouprava;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti;

· Turističke organizacije.

	Rizici:
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje Organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za praćenje realizacije projekta.

	Period implementacije
· 5 godina .

	Budžet:




	Projekat    49.      LOKALNI PUT RAVNI – BOJNA NJIVA

	Prioritet     3.       Razvoj infrastrukture  

	Mjera        3.1.      Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka;

· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

      Ovim putnim pravcem povezuje prigradsko naselje Ravni sa Bojnom Njivom  i dalje sa planinom Bjelasicom. Prestavlja jednu od alternativnih veza Mojkovca sa budućim ski centrom Vragodo i regionalnom deponijom na Čelinskoj kosi.

      Neophodno je proširenje postojeće trase, i njena modernizacija. 

	Očekivani rezultati: 
· Kvalitetan putni pravac sa Mojkovcem

· Bolji uslovi života stanovnika ovog naselja

· Stvaranje uslova za razvoj poljoprivrede i stočarstva.

· Stvaranje uslova za razvoj turizma.

	Ciljne grupe:
· Opštine Mojkovac,  

· Stanovništvo ovog dijela Opštine.

· Turističke organizacije i turisti.

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine.

· Bolji uslovi života stanovnika ovog dijela opštine
· Razvoj  poljoprivrede i turizma .

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 

· Privredni subjekti;

· Turističke organizacije.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 
· 5 - 8 godina .

	Budžet:




	Projekat   50.         RASKRSNICA ’’ULAZ U GRAD’’ SA NASTAVKOM IZGRADNJE ULICE S.DROBNJAKA

	Prioritet     3.          Razvoj infrastrukture

	Mjera       3.1.         Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka rekonstrukcije i izgradnje raskrsnice i izgradnje nastavka ul.S.Drobnjaka;

· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta rekonstrukcije i izgradnje ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;
· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

       Osnovni cilj rekonstrukcije  raskrsnice  je otklanjanje postojećih nedostataka u pogledu tehničkih elemenata (podužni i poprečni presjek) raskrsnice i bolja saobraćajna komunikacija gradskog jezgra sa  Magistralnim putem  

        Izgradnjom nastavka ulice Svetozara Drobnjaka može se smatrati  sastavnim dijelom raskrsnice , čime se postiže  povezevanje  Gornjeg Mojkovca sa Magistralnim putem a samim tim i rasterećenje centra grada.

	Očekivani rezultati: 
· Kvalitetnija povezanost Centra grada i Gornjeg Mojkovca  sa Magistralnim putem;

· Rasterećenje gradskog jezgra i dijela ulice Filipa Žurića (koja prolazi ispod Osnovne Škole ) sa magućnošću povremene  promene  režima saobraćaja zbog blizine Osnovne Škole, Dječjeg Vrtića i nepovolnjih tehničkih elemenata pomenute saobraćajnice;

· Olakšan pristup školskim i zdrastvenim ustanovama.

	Ciljne grupe:
· Stanovništvo Opštine;

· Privredni i javni sektor .

	Indikatori:
· Saobraćajno-bezbjednosni faktor ; 

· Broj korisnika cjelokupnog područja Opštine;

· Povezivanje i bolja komunikacija sa Magistralnim putem i Autobuskom stanicom .
· Estetsko vizuelni izgled ulaza u grad .

	Potencijalni partneri: 
· Lokalna samouprava;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Predsjednik Opštine u komunikaciji sa državnim organima i određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije 

· 5 godina .

	Budžet:




	Projekat     51.         LOKALNI PUT RUDNICA - PRŽIŠTA

	Prioritet      3.          Razvoj infrastrukture  

	Mjera         3.1.         Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Geodetsko snimanje terena;
· Izrada projektnog zadatka;

· Izrada i raspisivanje tendera za izradu projektne dokumentacije;

· Izrada projekta ;
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:
      Ovim putnim pravcem povezuje  selo Pržišta preko Rudnice sa drugim djelovima   Mojkovačke opštine. Od Pržišta ovaj put se nastavlja prema katunima Bjelasice i budućim ski centrom Vragodo. 

Neophodno je proširenje postojeće trase, i njena modernizacija. 

	Očekivani rezultati: 
· Kvalitetan putni pravac sa Mojkovcem
· Razvoj stočarstva i poljoprivrede.

· Stvaranje uslova za razvoj seotskog turizma.

	Ciljne grupe:
· Opštine Mojkovac,  

· Poljoprivrednici i stočari;

· Turističke organizacije i turisti.

	Indikatori:
· Brži razvoj Opštine i sela Pržišta.

· Povećana stočarska i poljoprivredna proizvodnja.
· Razvoj  turizma .

	Potencijalni partneri: 
· Lokalna samouprava ;

· Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 

· Privredni subjekti;

· Turističke organizacije.

	Rizici: 
· Visina inicijalnih troškova.

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za realizaciju projekta sa nadzornim organom.

	Period implementacije
· 5 - 8 godina .

	Budžet:




	Projekat   52.      PUTNI PRAVAC SLATINA – POTOK - JAKOVIĆI

	Prioritet     3.       Razvoj infrastrukture 

	Mjera        3.1.     Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Izrada projektne dokumentacije 
· Izrada i raspisivanje tendera za izbor projektne dokumentacije 

· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

       Osnovni cilj je povezivanje sela Jakoviće sa osmogodišnjom seoskom školom i mjesnim centrom. Dužina puta je 4,5km. Na tom području živi oko 250 stanovnika, koji bi taj pu koristili za izdig prema Prošćenskim planinama. 
 

	Očekivani rezultati: 
· Stvoreni bolji uslovi za život u ovom području. 
· Afaltiran put za izdig stoke na planine.

	Ciljne grupe:
· Opština Mojkovac;
· Stanovništvo ovog dijela Opštine;
· Poljoprivrednici ovog područja.

	Indikatori:
· 

	Potencijalni partneri: 
· Lokalna samouprava;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti;



	Rizici:

· Neregulisana obaloutvrda vodotoka

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje Organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za praćenje realizacije projekta.

	Period implementacije
· 5 godina .

	Budžet:




	Projekat    53.      PUTNI PRAVAC MOJKOVAC - SLATINA

	Prioritet     3.       Razvoj infrastrukture 

	Mjera        3.1.     Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Izrada projektne dokumentacije 
· Izrada i raspisivanje tendera za izbor projektne dokumentacije
· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

       Osnovni cilj je povezivanje sela Slatine sa magistralnim putem. Dužina puta je 10km. Na tom području živi stanovništvo koje se isključivo bavi poljoprivredom, tako da izgradnjom ove dionice puta stvorili bi se bolji uslovi za stanovništva tog područja.   
 

	Očekivani rezultati: 
· Stvoreni bolji uslovi za život u ovom području. 
· Afaltiran put do magistralnog puta.

	Ciljne grupe:
· Opština Mojkovac;
· Stanovništvo ovog dijela Opštine;
· Poljoprivrednici ovog područja.

	Indikatori:
· 

	Potencijalni partneri: 
· Lokalna samouprava;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti;



	Rizici:

· Neregulisana obaloutvrda vodotoka

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje Organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za praćenje realizacije projekta.

	Period implementacije
· 5 godina .

	Budžet:




	Projekat    54.      PUTNI PRAVAC MOJKOVAC – LUBNICE - BERANE

	Prioritet     3.       Razvoj infrastrukture 

	Mjera        3.1.     Unapređenje putne infrastrukture

	   Aktivnosti:
· Tehnička dokumentacija postoji;

· Obezbeđivanje finansijskih sredstava;        

· Rešavanje imovinskopravnih odnosa;

· Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Tehnički prijem.

	Opis projekta:

       Osnovni cilj je regionalno povezivanje u  cilju razvoja strateških grana ovih opština – turizma i poljoprivrede. Osim ovih strateških grana veoma je bitna i činjenica da se u budućnosti planira otvaranje aerodroma Berane, što je sjever Crne Gore bio jedan od najvećih razvojnih projekata.

	Očekivani rezultati: 
· Unaprijeđena putna infrastruktura između Mojkovca i Berana

	Ciljne grupe:
· Opština Mojkovac;
· Stanovništvo Mojkovca i Berana;
· Poljoprivrednici i turistički radnici ove dvije opštine.

	Indikatori:
· Izgrađen put Mojkovac – Lubnice - Berane

	Potencijalni partneri: 
· Lokalna samouprava;

· Direkcija za saobraćaj i Direkcija javnih radova ;

· Privredni subjekti;



	Rizici:

· Potencijalna pojava klizišta uzrokovana elementarnim nepogodama

	Monitoring i evaluacija
· Određivanje Organa Lokalne uprave koji će biti nadležan za praćenje realizacije projekta.

	Period implementacije
· 5 godina .

	Budžet:




	Projekat  55.           Zaštita i uređenje izvorišta gradskog vodovoda Gojakovići

	Prioritet   3.            Razvoj infrastrukture

	Mjera       3.2.         Komunalna infrastruktura

	Aktivnosti: 

· Tehnička dokumentacija postoji;

· Priprema tenderske dokumentacije za izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Svečano otvaranje.

	Opis projekta:

       Cjelovita zaštita vodoizvorišta od slučajnog ili namjernog zagađenja i od drugih uticaja koji mogu nepovoljno djelovati na izdašnost izvorišta i na zdarvstvenu ispravnost vode za piće u skladu sa zakonskom regulativom.

	Očekivani rezultati:

· Zaštićeno vodoizvorište; 

· Povećan kvalitet vode za piće.

	Ciljne grupe:

· Stanovnici Mojkovca.

	Indikatori:

· Smanjeno zagađivanje te oblasti za 90%.

	Potencijalni partneri: 

· Javno komunalno preduzeće.

	Rizici: 

· Za virjeme vrijeme izvođenja radova moguće je smanjenje kvaliteta vode.

	Monitoring i evaluacija
· Agencija za investicije, održavanje i razvoj.

	Period implementacije 

· 2013 – 2014.

	Budžet:

100 000,00€


	Projekat  56.          Izgradnja vodovoda u Gostilovini i Slatini

	Prioritet  3.             Razvoj infrastrukture

	Mjera      3.2.          Unapređenje komunalne infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Tehnička dokumentacija postoji za vodovod u Gostilovini;

· Izrada tehničke dokumentacije za vodovod u Slatini

· Priprema tenderske dokumentacije za izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Svečano otvaranje.

	Opis projekta:

       U cilju unapređenja komunalne infrastrukture potrebno je izgraditi vodovodnu infrastrukturu u svim mjesnim zajednicama. Gostilovina i Slatina su jedne od mjesnih zajednica koje nemaju vodovod s toga je neophodno i u njima unaprijediti ovu vrstu infrastrukture.

	Očekivani rezultati: 

· Izgrađeni i pušteni u funkciju vodovodi u Slatini i Gostilovini

	Ciljne grupe:

· Stanovništvo Gostilovine i Slatine

	Indikatori:

· Broj domaćinstava priključenih na vodovode

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· Dijarkcija javnih radova.
· Resorno ministarstvo


	Rizici: 

· Nezainteresovanost dijela građana mjesnih zajednica da svojim doprinosom pozitivno utiču na izgradnju vodovoda

	Monitoring i evaluacija
· Agencija za investicije, održavanje i razvoj.

	Period implementacije 

· 2012 – 2015.

	Budžet:

150 000,00€


	Projekat  57.       Izgradnja zgrade lokalne samouprave

	Prioritet  3.          Razvoj privred

	Mjera      3.1.       Unapređenje ostale javne infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Izrada tehničke dokumentacije;

· Priprema tenderske dokumentacije za izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Svečano otvaranje.

	Opis projekta:

Postojeća zgrada lokalne samouprave je u veoma lošem stanju. Neophodno je uraditi tehničku dokumentaciju za izgradnju nove zgrade, izvršiti proceduru javne nabavke i izvršiti izvođenje radova. 

	Očekivani rezultati: 

· Izgrađena zgrada lokalne samouprave

· Unaprijeđene usluge lokalne administracije

	Ciljne grupe:

· Zaposleni u lokalnoj samoupravi

	Indikatori:

· % povećan stepen zadovoljstva građana sa pružanjem kvalitetnih usluga samouprave

· % povećan stepen zadovoljstva uslovima rada zaposlenih u loklanoj samoupravi

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· Dijarkcija javnih radova.

	Rizici: 

· Neusaglašena nova planska dokemntacija sa projektom;

· Pojava klizišta prilikom izgradnje.

	Monitoring i evaluacija
· Agencija za investicije, održavanje i razvoj.

	Period implementacije 

· 2013 – 2014.

	Budžet:

500 000,00€


	Projekat  58.       Izgradnja sportsko – rekreativne zone

	Prioritet  3.          Razvoj privred

	Mjera      3.1.       Unapređenje ostale javne infrastrukture

	   Aktivnosti:

   ▪ Usvajanje potrebne planske dokumentacije

   ▪ Raspisivanje međunarodnog tendera.
   ▪ U skladu sa PP izdavanje rješenja za lokaciju i UTU;
   ▪ Izrada projektne dokumentacije;

   ▪ Izrada i raspisivanje tendera za izbor izvođača radova
   ▪ Odabir izvođača radova;
   ▪ Izvođenje radova
   ▪ Tehnički prijem.

	Opis projekta:

   Ovim projektom koristi se prostorni potencijal bivšeg rekultivisanog jalovišta rudnika „Brskovo“. Na ovom prostoru stvoreni su uslovi za izgradnju sportsko-rekreativnih terena različitih sadržaja, a na osnovu potrebnih analiza i projektne dokumentacije. Izgradnja objekata koji zahtijevaju duboko fundiranje na ovom području nije moguća.

	Očekivani rezultati: 
▪ Privlačenje investitora;

▪ Bavljenje stanovništva, pogotovu omladine sportom i rekreacijom.
▪ Zapošljavanje radne snage;
▪ Finansijski efekti.



	Ciljne grupe:

▪ Opština Mojkovac ; 
▪ Stanovništvo Opštine;
▪ Sportski klubovi

▪ Privredni subjekti .

	Indikatori:

▪ Brži razvoj Opštine.

▪ Povećanje sportskih aktivnosti i rekreacije

▪ Poboljšanje turističke ponude.
▪ Zaposlenost u ovoj privrednoj grani;



	Potencijalni partneri: 
      ▪ Odabrani investitor na tenderu.
▪ Lokalna samouprava ;
▪ Uprava za sport Vlade Crne Gore.
▪ Ministarstvo ekonomije ; 
 

	Rizici: 

▪ Visina inicijalnih troškova.

.

	Monitoring i evaluacija
Organ Lokalne uprave zajedno sa nadležnim državnim organom.

	Period implementacije 

5  godina .

	Budžet:




	Projekat  59.          Igradnja terena za male sportove u selima Polja, Lepenac, Slatina, Podbišće i Štitarica    

	Prioritet    3.          Razvoj infrastrukture

	Mjera      3.3.         Unapređenje infrastrukture u oblasti sporta i kulture

	Aktivnosti: 

· Određivanje lokacija za izgradnju modernih terena za male sportove u seoskim područijima Polja, Lepenac, Slatina, Podbišće i Štitarica;

· Usvajanje potrebne planske dokumentacije za izgradnju terena;

· Formiranje stručnog organa pri lokalnoj upravi koji bi se starao o korišćenju i održavanju terena za male sportove;

· Formiranje sportskih sekcija pri mjesnim zajednicama u kojima se izgrade sportski tereni;

· Obezbjeđivanje planskih i urbanističkih uslova za izgradnju prateće infrastrukture (asfalta, električne energije, vode)

	Opis projekta:

         Osnovni cilj izgradnje modernih terena za male sportove u seoskim područijima Polja, Lepenac, Slatina, Podbišće i Štitarica je stvaranje neophodnih uslova za zadržavanje stanovništva na selu. Uz stvaranje drugih pretpostavki za nesmetan život kao što su stvaranje uslova za rad, školovanje i brigu o zdravlju sport i rekreacija je jedan od osnovnih činilaca opstanka na seoskom područiju. Jedna od strateških razvojnih grana opštine Mojkovac je poljoprivreda, a razvoj poljoprivrede je moguć samo na selu i samo sa značajnim brojem radno aktivnog stanovništva, odnosno poljoprivrednih proizvođača. Zato je i cilj povratak što većeg broja mladih ljudi na sela. A, da bi im se život na selu olakšao moraju im se stvoriti i neophodni sadržaji. Izgradnja modernih terena za male sportove u seoskim područijima Polja, Lepenac, Slatina, Podbišće i Štitarica je u tom pravcu.
Planirani prostori za izgradnje modernih terena za male sportove u seoskim područijima u opštini Mojkovac su sledeće:

· Polja,

· Lepenac,

· Slatina,     

· Podbišće i 

· Štitarica;

Da bi se stvorili uslovi za izgradnju modernih terena za male sportove u seoskim područijima u opštini Mojkovac potrebno je:

· Usvajanje potrebne planske dokumentacije za izgradnju terena;  
· Obezbjeđivanje planskih i urbanističkih uslova za izgradnju prateće infrastrukture (asfalta, električne energije, vode); 

· Saglasnost mještana i predstavnika mjesnih zajednica na izabrane parcele i predviđena rješenja.

Snadbjevenost električnom energijom i vodom je neophodan uslov za uspješno privođenje projekta namjeni. Obezbjeđenjem ovih uslova moguće je u budućem vremenu organizovati i sprovoditi sportske manifestacije mjesnog, lokanog i regionalnog karaktera, što bi doprinijelo kvalitetu života na seoskom područiju i učinilo život lakšim.  

	Očekivani rezultati: 

· Povećanje broja mladih ljudi koji ostaju žive i rade u ovim seoskim sredinama;

· Povećan broj poljoprivredih proizvođača i ukupnog seoskog stanovništva;

· Povećanje manifestacija kulturno-zabavnog sadržaja na mjesnom i lokalnom nivou.

	Ciljne grupe:

Mladi ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i njihove porodice.

	Indikatori:

· Broj ljudi koji žive na tim seoskim područijima; 

· Broj sportskih osnovanih sportskih sekcija;

· Broj članova sportskih sekcija koje koriste terene za male sportove;
· Broj pokrenutih sportskih, kulturnih i zabavnih manifestacija na mjesnom, lokalnom i regionalnom nivou;

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava;

· Uprava za sporta Vlade CG;

· Sportski kolektivi iz Mojkovca.

· Visoki troškovi izgradnje;

· Rizik netitularnosti vlasništva nad objektima što može prouzrokovati loše održavanje;

	Rizici: 

· Visoki troškovi izgradnje;

· Rizik netitularnosti vlasništva nad objektima što može prouzrokovati loše održavanje;

	Monitoring i evaluacija
· Formiranje organa koji će pratiti korišćenje terene za male sportove na stručnom nivou i na nivou mjesnih zajednica.

	Period implementacije 

· 2 godine.

	Budžet:

· Troškovi izgradnje jednog terena za male sportove sa vještačkom travom i osvjetljenjem, za potrebe korišćenja u večernjim satima iznosi oko 22.000,00 €;
· Ukupni troškovi izgradnje terena u 5 MZ iznose oko 110.000,00 €;
· Troškovi održavanja za sve terene na godišnjem nivou iznose oko 12.000,00 € (bruto zarada jednog radnika koji bi vodio računa o svim terenima, trošak sanacije nastalih oštećenja, trošak vode za zalivanje terena, električna energija utrošena za korišćenje terena u večernjim satima). Ukupni troskovi za period od dvije godine za odrzavanje iznose oko 24.000,00 €.


	Projekat  60.         Definisanje lokacije gradskog groblja

	Prioritet  3.            Razvoj infrastrukture

	Mjera      3.3.         Unapređenje ostale javne infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Usaglašavanje sa planskom dokumentacijom i izrada tehnička dokumentacije;

· Rešavanje imovinsko – pravnih odnosa;

· Priprema tenderske dokumentacije za izvođača radova;

· Izvođenje radova;

	Opis projekta:

       Kapacitet postojećeg gradskog groblja je 100% iskorišćen, a građani u kontinuitetu ispostavljaju zahtjeve za odobravanje novih lokacija. S toga je neophodno proširiti postojeće gradsko groblje kako bi se riješio ovaj veliki problem. 

	Očekivani rezultati: 

· Prošireno gradsko groblje

	Ciljne grupe:

· Stanovnici užeg gradskog područja

	Indikatori:

· Broj riješenih zahtjeva građana za odobrenje novih lokacija

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· Dijarkcija javnih radova.

	Rizici: 

· Prilikom eksproprijacije zemljišta da ne naiđemo na saradnju vlasnika zemljišta;

· Neusaglašena nova planska dokemntacija sa sadašnjim projektom;

· Pojava klizišta prilikom izgradnje.

	Monitoring i evaluacija
· Agencija za investicije, održavanje i razvoj.

	Period implementacije 

· 2014 – 2015.

	Budžet:

100 000,00€


	Projekat  61.          Sanacija domova u mjesnim zajednicama 

	Prioritet  3.            Razvoj infrastrukture

	Mjera      3.3.          Ostala javna infrasturktura

	Aktivnosti: 

· Tehnička dokumentacija;

· Priprema tenderske dokumentacije za izvođača radova na sanaciji domova;

· Izvođenje radova;

· Svečano otvaranje.

	Opis projekta:

       Postojeći mjesni domovi su neuslovni zbog toga što dugi niz godina nije ulagano u njihovo održavanje. Za optimalni rad i funkcionisanje domovoa neophodna je njihova sanacija. 

	Očekivani rezultati: 

· Sanirani domovi u svim mjesnim zajednicama

	Ciljne grupe:

· Stanovništvo mjesnih zajednica

	Indikatori:

· Broj saniranih domova
· Broj aktivnosti sprovedenih u saniranim domovima

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· Dijarkcija javnih radova.

	Rizici: 

· Nemogućnost sanacije zbog dotrajalosti objekta, tj. potreba izgradnje novog objekta

	Monitoring i evaluacija
· Agencija za investicije, održavanje i razvoj.

	Period implementacije 

· 2013 – 2019.

	Budžet:

150 000,00€


	Projekat    62.         Igradnja zgrade za socijalno ugroženo stanovništvo i osobe sa invaliditetom, raseljena i interno raseljena lica

	Prioritet    3.           Razvoj infrastrukture

	Mjera      3.3.          Unapređenje ostale javne infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Tehnička dokumentacija postoji;

· Priprema tenderske dokumentacije za izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Svečano otvaranje.

	Opis projekta:

       U cilju sprovođenja aktivnih mjera socijalne politike Opština Mojkovac je prepoznala potrebu za rešavanje stambenih problema za socijalno ugroženo stanovništvo i osobe sa invaliditetom. Projektna dokumentacija je urađena, nakon obeznjeđivanja finansijskih sredstava preostaje odabir za izvođača radova.

	Očekivani rezultati: 

· Izgrađena zgrada za socijalno ugroženo stanovništvo i osobe sa invaliditetom

	Ciljne grupe:

· Socijalno ugroženo stanovništvo i osobe sa invaliditetom

	Indikatori:

· Broj izgrađenih stanova 
· Broj useljenih stanovnika

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· Dijarkcija javnih radova.

	Rizici: 

· Otežano izvođenje građevinskih radpova zbog klimatskih uslova

	Monitoring i evaluacija
· Agencija za investicije, održavanje i razvoj.

	Period implementacije 

· 2013 – 2014.

	Budžet:

300 000,00€


	Projekat    63.         Igradnja zgrade za raseljena i interno raseljena lica

	Prioritet    3.           Razvoj infrastrukture

	Mjera      3.3.          Unapređenje ostale javne infrastrukture

	Aktivnosti: 

· Izrada tehničke dokumentacije;

· Priprema tenderske dokumentacije za izvođača radova;

· Izvođenje radova;

· Svečano otvaranje.

	Opis projekta:

       U cilju sprovođenja aktivnih mjera socijalne politike Opština Mojkovac je prepoznala potrebu za rešavanje stambenih problema za raseljena i interno raseljena lica. Potrebno je odrediti lokaciju, izraditi tehničku dokumentaciju i nakon obeznjeđivanja finansijskih sredstava preostaje tender za izvođača radova.

	Očekivani rezultati: 

· Izgrađena zgrada za raseljena i interno raseljena lica.

	Ciljne grupe:

· Raseljena i interno raseljena lica.

	Indikatori:

· Broj izgrađenih stanova 
· Broj useljenih stanovnika

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· Vlada Crne Gore

	Rizici: 

· Otežano izvođenje građevinskih radpova zbog klimatskih uslova

	Monitoring i evaluacija
· Agencija za investicije, održavanje i razvoj.

	Period implementacije 

· 2013 – 2014.

	Budžet:




	Projekat  64.           „Leave No Trace“

	Prioritet   4.             Održivo upravljanje priorodnim resursima

	Mjera      4.1.           Podizanje ekološke svijesti građana

	Aktivnosti: 

· Sprovodjenje programa aktivnosti „Leave No Trace“/Ne ostavljaj trag.

	Opis projekta:

       „Leave No Trace“ je internacionalni program obuke o ponašanju u prirodi sa ciljem da se minimiziraju negativni efekti boravka čovjeka u prirodnoj sredini. LTO Mojkovac je, uz angažovanje certifikovanih master edukatora imala niz akcija ovoga tipa, a planiramo i nastavak istih u budućnosti.

	Očekivani rezultati: 

· Povećena svijest o značaju zaštite životne sredine i ponašanje shodno tome prilikom boravka u prirodi.

	Ciljne grupe:

· Prvenstveno mlađa populacija, članovi planinarskih , sportsko-rekreativnih i ostalih drustava koji borave u prirodi.

	Indikatori:

· Povećana svijest o čzivotne sredine;

· Povecena ekološka svijest građana i smanjeni štetni uticaji na prirodno okruzenje.

	Potencijalni partneri: 

· Master edukatori;

· Članovi sportskih društava i ljubitelji prirode.

	Rizici: 



	Monitoring i evaluacija
· Evaluacija treninga od strane onih koji su pohađali obuku  i praćenje stanja životne sredine.

	Period implementacije 

· Kontinuirano.

	Budžet:




	Projekat   65.        PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA

	Prioritet    4.         ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA        

	Mjera      4.1.         PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA

	Aktivnosti: 

· Uvođenje vanastavnih aktivnosti u školama  na temu ekologija i održivi razvoj

· Uvođenje fakultativne nastave u školama iz oblasti ekologije (izborni predmet).

· Škola ekološkog aktivizma

· Podrška opštine za finansiranje edukativnih projekata iz oblasti ekologije kroz projekte NVO i drugih organizacija civilnog društva(radionice,seminari,škole u prirodi i sl.)

· Donošenje podsticajnih mjera dodjela nagrada za najbolje uređeno dvorište,terasu i sl.

· Uvođenje programa sortiranja otpada na kućnom pragu uz edukaciju o ekologiji

· Izrada i distribucija propagandnih materijala (flajeri,posteri i sl.)

· Emitovanje edukativnih spotova i tv i radio emisija 

· Edukacija građana o značaju ugradnje štedljivih sijalica za zaštitu prirode uz značajnu uštedu u potrošnji električne energije.

· Edukacija građana o značaju upotrebe el,aparata energetske klase ,A.AA,za zaštitu prirode i uštedu el. energije upotrebom isth

· Edukacija građana o značaju upotrebe obnovljivih energenata za grijanje (solarni kolektori, bio masa,briketi ,peleti i sl.)

· Edukacija građana o značaju ugradnje termo fasada i drugih izolacija na objektima za očuvanje prirode uz uštede energenata za grijanje i hlađenje prostora.

· Edukacija građana o značaju uvođenja centralnog grijanja u naseljima za zaštitu prirode uz uštede energenata i smanjenje emisije CO2

· Edukacija građana o značaju šuma i gljiva u očuvanju biodiverziteta i razvoja 

· Edukacija građana o značaju voda i vodnog zemljišta za razvoj opštine

· Edukacija građana o značaju ekološke  hrane za razvoj turizma

· Edukacija građana o značaju selektivog odlaganja otpada za razvoj zajednice

	Opis projekta:

     Osnovni cilj ovog projekta je promjena svijesti građana o značaju očuvanja prirode za razvoj zajednice uz očuvanje prirodnih resursa .Odavno je poznato da je edukacija osnovni element promjene ponašanja ljudi i da je proces promjene svijesti izuzetno težak i dug proces koji traje i do 60 godina tkzv.“sociološki momenat“ krajnje je vrijeme da se počne sa programima edukacije u svrhu promjene svijesti o značaju očuvanja prirodnih resursa koji su najveće bogatstvo i osnovni resurs na kome ova opština može planirati svoj razvoj.

Prjekat će se realizovati u :

· Predškolskoj ustanovi

· Osnovnim školama

· Srednjoj mješovitoj školi

· Ustanovama

· Mjesnim zajednicama

· Preduzećima

· Udruženjima polljoprivrednih proizvođača

· Udruženjima građana

Projekat će realizivati nadležni sekretarijati uz saradnju i učešće svih opštinskih  službi i pomoć domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti:obrazovanja,sporta ekologije, građevinarstva, elektrotehnike, poljoprivrede, turizma, šumarstva, mikologije,ihtiologije i drugih oblasti vezanih za ekologiju i održivi razvoj opštine.

Za uspješnu realizaciju i praćenje rezultata nephodno je dva puta godišnje na izabranom uzorku građana uraditi anketu kako bi mogli pratiti rezultate edukacije.Potrebna sredstva za stimulaciju opština može opredijeliti iz budžeta za nagrade najuspješnijim školama i pojedincima za ostvarene rezultate na takmičenjima, eko kvizovima i sličnima aktivnostima.

	Očekivani rezultati: 

· Povećanje svijesti građana o značaju ekologije za razvoj opštine 

· Povećanje svijesti o značaju ekologije na standard građana

· Smanjene količina otpada

· Povećana kultura građana

	Ciljne grupe:

· Građani opštine Mojkovac

· Učenici srednje škole

· Ućenici osnovnih škola

	Indikatori:

· Povećan broj uređenih površina

· Smanjenje potrošnje energenata

· Povećanje standarda građana

· Čistiji grad

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava

· Nevladine organizacije

· Agencija za zaštitu životne sredine

· Ministarstvo održivog razvoja i turizma

· EU predpristupni fondovi

· Donatori

	Rizici: 

· Nezainteresovanost građana za edukaciju

	Monitoring i evaluacija

· Nadležni sekretarijat ,služba za ekologiju i održivi razvoj na osnovu upoređenja rezultata anketa i praćenja stanja u prostoru

	Period implementacije 

· 7 godina

	Budžet:




	Projekat     66.          UNAPREĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM

	Prioritet      4.           ODRŽIVO UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA        

	Mjera         4.1.          PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA

	Aktivnosti: 

· Izrada plana upravljanja komunalnim otpadom

· Donošenje odluke o usvajanju plana upravljanja komunalnim otpadom

· Izrada projekta deponije za inertni otpad

· Izrada plana rekultivacije i sanacije opasnog otpada iz kruga flotacije

· Izrada katastra zagađivača

· Izrada katasra divljih deponija

· Izrada projekta sanacije neruređenog odlagališta otpada Podbišće

· Sanacija i rekultivacija neuređenog odlagališta otpada Podbišće

· Izrada studije lokacije za transfer stanicu i reciklažno dvorište

· Izgradnja  zelenih ostrva 

· Izgradnja niša za kontajnere  

· Izgradnja tansfer stanice sa reciklažnim dvorištem

· Uklanjanje ,sanacija i rekultivacija divljih deponija

· Nabavka pres kontajnara za transport otpada na sanitarnu deponiju

· Nabavka kamiona za transport pres kontajnera

· Nabavka nedostajuće opreme i mašina za opremanje komunalnog preduzeća

· Sanacija i rekultivacija kruga flotacije

· Nabavka terenskog vozila za komunalnu policiju

· Uvođenje zelenog sos telefona za prijave nesavjesnih građana.

· Proširenje obima sakupljanja otpada na sva naselja u opštini

	Opis projekta:

Ekološki prihvatljiv način zbrinjavanja otpada predpostavlja njegovo prikupljanje,sortiranje i selekciju na upotrebljive i komercijalne materijale kao sirovinsku osnovu za dalju preradu i na otpad koji treba trajno zbrinuti odlaganjem na sanitarnu deponiju.Cjelokupan proces upravljanja otpadom potrebno je stalno usavršavati i razvijati.Bitan segment u tom procesu je sortiranje i razvrstavanje otpada na izvoru,što znači u domaćinstvu , privrednom subjektu ustanovi  i drugim mjestima nastanka otpada.Ovaj način postupanja sa otpadom zahtijeva određenu edukaciju građana u postizanju opšteg nivoa pozitivnog odnosa prema sortiranju i zbrinjavanju otpada.Za uspješnu realiaciju ovog projekta potrebno je izraditi kvalitetan plan upravljanja otpadom i obezbijediti materijalne pretpostavke za njegovu realizaciju.Neophodan preduslov za realizaciju ovog projekta predstavlja izgradnja regionalne sanitarne deponije.Poseban problem za zdravlje građana koji opterećuje stanje životne sredine u opštini predstavlja opasni industrijski otpad koji je ostao u krugu flotacije za čiju sanaciju i rekultivaciju treba uraditi  poseban plan sanacije i rekultivacije u skladu sa zakonom

	Očekivani rezultati: 

· Poboljšanje čistoće grada

· Smanjenje troškova upravljanja otpadom

· Podizanje ekološke svijesti građana

· Poboljšan kvalitet života

	Ciljne grupe:

· Građani opštine

· Privatni preduzetnici

	Indikatori:

· Smanjen broj divljih deponija

· Poboljšana komunalna higijena

	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava

· Ministarstvo turizma i održivog razvoja

· Agencija za zaštitu životne sredine

· Nevladine organizacije

· Donatori

· Predpristupni fondovi EU 

	· Rizici: 

· Nedostatak sredstava

· Nepostojanje planske dokumentacije 

· Nariješeno pitanje lokacije za transfer stanicu i reciklažni centar

· Nepostojanje regionalne sanitarne deponije

· Loša opremljenost JKP

	· Monitoring i evaluacija

· Služba za ekologiju

· Komunalna policija

	Period implementacije 

7 godina

	Budžet:




	Projekat     67.        POVEĆANJE STEPENA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

	Prioritet      4.         Održivo upravljanje prirodnim resursima

	Mjera         4.1.       PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA

	Aktivnosti: 

· Edukacija građana o značaju ugradnje štedljivih sijalica

· Ugradnja štedljivih sijalica u tijela javne rasvjete 

· Ugradnja foto ćelija za upravljanje javnom rasvjetom

· Donošenje podsticajnih mjera za ugradnju solarnih kolektora i fotonaponskih modula na stambene objekte

· Donošenje podsticajnih mjera za ugradnju termo-fasada 

· Donošenje podsticajnih mjera za gradnju energetski efikasnih objekata

· Donošenje podsticajnih mjera za dobijanje dozvola za proizvodnju briketa,peleta i sl.

· Donošenje podsticajnih mjera za dobijanje dozvola za gradnju mikro elektrana

· Ugradnja energetski nezavisnih stubova za javnu rasvjetu(Nezavisni fotonaponski stubovi)

· Donošenje podsticajnih mjera za dobijanje dozvola za rekonstrukciju objekata (termo-izolacije)

· Projektovanje i izgradnja postrojenja za centralno grijanje na bio masu ( gradska naselja i zgrade za kolektivno stanovanje.)

· Projektovanje i izgradnja grijanja na bio masu za škole,dom zdravlja,dom kulture .

· Donošenje podsticajnih mjera za dobijanje dozvola za gradnju vjetro generatora

· Izgradnja energetski nezavisnog sela ( edukativni pilot pojekat)



	Opis projekta:

    Ovaj projekat ima izuzetan značaj za održivi razvoj opštine jer podstiče korišćenje prirodnih rasursa kojima raspolažemo uz minimalni uticaj na životnu sredinu.Korišenje bio mase za zagrijavanje prostora ima izuzetan značaj za zaštitu šuma i smanjenje emisije CO2 u atmosferu a samim tim i čistiji vazduh u gradu.Značaj gradnje postrojenja centralnog grijanja za objekte kolektivnog smještaja povećava kvalitet života građana smanjenja buke, zaštitu i uređenje prostora koji je namijenjen za rekreaciju i dječija igrališta.

Značaj upotrebe solarne energije za grijanje vode i proizvodnju el.energije je neizmjeran jer osim ušteda energenata značajno se smanjuju troškovi za njihovo korišćenje.Donošenjem podsticajnih mjera opština stimuliše građane da povećaju energetsku efikasnost kuća u kojima žive i na taj način smanje potršnju energenata za grijanje i klimatizaciju prostora.Na ovaj način se utuče i na smanjenje sječe ogrevnog drveta i smanjije potreba za upotrebom el, energije što značajno utiče i na prirodno okruženje u kome živimo.

	Očekivani rezultati: 

· Smanjenjenje troškova za el,energiju

· Povećana nezavisnost napajanja u slučaju havarija dalekovoda

· Smanjnjenje troškova održavanja gradske rasvjete

· Smanjena sječa ogrevnog drveta

	Ciljne grupe:

· Građani opštine

· Privatni preduzetnici

	Indikatori:



	Potencijalni partneri: 

· Lokalna samouprava

· Ministarstvo turizma i održivog razvoja

· Agencija za zaštitu životne sredine

· Nevladine organizacije

· Donatori

· Predpristupni fondovi EU 

	Rizici: 

· 

	Monitoring i evaluacija

· Služba za ekologiju

· Komunalna policija

	Period implementacije 

7 godina

	Budžet:




	Projekat     68.      Održivo upravljanje zaštićenim područjima i valorizacija kulturnog nasleđa i indetiteta

	Prioritet      4.         Održivo upravljanje prirodnim resursima

	Mjera         4.1.       Podizanje ekološke svijesti građana

	Aktivnosti: 

· Nastavak arheoloških iskopavanja na lokalitetu“ Brskovo „

· Sanacija i rekonstrukcija postojećeg arheološkog nalazišta utvrđenja „Gradina“

· Izgradnja kulturno-istoriskog parka na lokalitetu Brskovo

· Izgradnja geo-parka na lokalitetu Brskovo

· Izrada katastra kulturno-istoriskih spomenika na teritoriji opštine

· Radovi na rekonstrukciji i obnavljanju spomenika kulture

· Promocija kulturnoistorijskog  bogatstva opštine,javne kampanje

· Mapiranje arheoloških nalazišta i spomenika kulture

· Promocija knjževnog djela Milovana Đilasa,Boža Bulatovića i ostalih zavičajnih pisaca u svrhu razvoja turizma

· Formiranje zavičajnog muzeja

· Izgradnja neophodne infrastrukture  na obali rijeke Tare u svrhu stvaranja uslova za za bavljenje adrenalinskim sportovima kajak, rafting,skokovi sa starog mosta i sl u cilju poboljšanja turističke ponude,zaštite i uređenja prostora.

· Izgradnja neophodne infrastrukture (putevi,vidikovci i sl) na atraktivnim lokacijama  u svrhu razvoja turizma (kulturno-istoriski putevi)

· Stavljanje pod posebnu zaštitu velikih stabala medveđe lijeske i drugih vrsta koje zaslužuju da budu proglašeni za spomenike prirode u cilju razvoja turizma i nauke.

· Promocija najljepše evropske orhideje gospine papučice(cypripedium colceolus) koja je od strane UNESCOa zaštićena kao svjetska prirodna rijetkost u svrhu razvoja turizma.

· Stvaranje neophodnih uslova za razvoj lovnog turizma sa posebnim akcentom na zaštitu i uzgoj divljači (fotosafari i posmatranje ptica)

· Stvaranje neophodnih preduslova za razvoj ribolovnog turizma sa posebnim akcentom na zaštitu autohtonih vrsta riba i rakova .

· Donošenje podsticajnih mjera za organsku proizvodnju ratarskih kultura ,žitarica voća i povrća bez upotrebe  herbicida,pesticida,insekticida od autohtonog i genetski nemodifikovanog  sadnog materijala.

· Donošenje podsticajnih mjera za organsku stočarsku proizvodnju,proizvodnju živinskog mesa,jaja ,ribe i sl.

· Donošenje podsticajnih mjera za proizvođnju pčelinjih proizvoda, meda ,propolisa, voska  i sl. 

· Stvaranje uslova za otvaranje pogona za punjenje vode na više izvorišta koja svojom izdašnjošću i kvalitetom to zaslužuju.

· Brendiranje  proizvoda i stvaranje uslova za dobijanje posebne robne marke



	Opis projekta:

    Opština Mojkovac se prostire na 367 km2 i skoro na cijelom području osim najužeg gradskog jezgra i industriske zone zaslužuje epitet emerald zone.Dva nacionalna parka NP“Biogradska gora“ i NP“Durmitor“duboko zalaze u teritoriju ove opštine a na rubnim područjima ovih parkova nalaze se dva prelijepa jezera Zabojsko i Šiško jezero a širi prostor oko njih ni po čemu ne zaostaje za područjima pod posebnom zaštitom.Rijeka Tara koja je pod posbnom zaštitom UNESCOa programom čovjek i biosfera kao svjetski ekološki biorezervat.Rijeka Tara cijelom svojom dužinom presijeca površinu opštine Mojkovac koji je ujedno i najveće proširenje u cijelom njenom toku,svoj smiraj nalazi u najvećem viru Tmajevac odakle prolazeći kroz usku kapiju izeđu dvije planie počinje svoj kanjonski tok i slavu najdubljeg kanjona u evropi. Planine Sinjajevina ,Bjelasica i Proščenska planina svaka na svoj način zaslužuju posebnu pažnju i poštovanje a naša obaveza je da ih zaštitimo i sačuvamo za buduće generacije pažljivim planiranjem i valorizacijom njihovih potencijala.Posebnu pažnju zaslužuju i izvori čiste vode potoci i rijeke čije potencijale možemo koristiti za proizvodnju el.energije izgradnju vodenica i sl.Posebnu pažnju u narednom periodu treba posvetiti ispitivanju kvaliteta i izdašnosti  izvorišta za proizvodnju sokova i flaširanje vode.Planina Sinjajevina i Prošćenske planine obiluju nepreglednim pašnjacima koje treba iskoristiti za proizvodnju mesa,mlijeka,sira,

meda, žitarica i sl. na organski način bez upotrebe hemiskih sredstava na tradicionalan način  proizvodnje.Planina Bjelasice pruža izvanredne uslove za proizvodnju sjemenskog i merkantilnog krompira,raži,ječma i drugih žitarica koja na tim visiname ne zahtijevaju nikakvu hemisku zaštitu .Posebnim planom namjene  za Bjelasicu i Komove velike povšine ove planine rezervisane su za izgradnju ski rizorta Žarski katun i Torine bez značajnijih intervencija u prostoru i sa minimalnim uticajem na životnu sredinu.

Kulturno istorisko nasleđe po nekim naučnicima seže do neolitskog i bronzanog doba a po istraživanjima Pavla Radusinovića najstariji stanovnici koji su naseljavali teritoriju ove regije  bili su Iiri koji su bili izdiferancirani  u pet plemenskih skupina: Adrijati.labeati,Dokleati,Pirusti i Autarijati pa lingvisti često vezuju ime rijeke Tare po Autarijatima za koje se vjeruje da su naseljavali ovo područje .Značajnijih  arheoloških istraživanja na ovom području nije bilo iako se ovo područje pominje u Stonskoj i Limskoj povelji posebno utvrđeni grad Brskovo čiji ostaci se nalaze na šest kilometra jugoistočno od sadašnjeg gradskog naselja.U okviru projekta zelena agenda počelo se sa arheološkim istraživanjima na izvišenju Gradac čije zidine su rekognosticirane i obavljena su početna sondažna iskopavanja sa geodetskim snimcima utvrđenja.Nastavak arhroloških radova na ovom lokalitetu je uslovljen nedostatkom sredatava iako je urađen preliminarni projekat sanacije utvrđenja.U planiranom vremenu na koji se ovaj plan odnosi  potrebno je obezbijediti sredstva za nastavak radova kako bi ovo utvrđenje postalo i dio turističke ponude ove opštine.Značajan događaj po kome je ova opština poznata je i Mojkovačka bitka koja se vodila na okolnim brdima  na božić 1915 godine i koja je sa istoriskog značaja interesantna po tome što se nikad nije desilo u istoriji da vojska jedne države Crne Gore brani odstupnicu vojsci druge države Srbija a da po završenoj bitci iako pobjednik izgubi i svoju državu.I danas postoje materijalni dokazi(šančevi i groblja)na mjestu bitke kao i spomenici kod mosta na Tari i Uloševini i spomenik serdaru Janku Vukotiću koji je komandovao Crnogorskom vojskom na trgu  u Mojkovcu.Na teritoriji opštine ima više spomenika iz NORa ,spomenici (biste narodnih heroja,spomenik žrtvama fešizma u centru grada kao i spomen groblje na Grotulji koje je uređeno kao spomen park.Najznačajniji  vjerski kulturnoistoriski spomenik je manastir SVETOG ĐORĐA u Dobrilovini koji se spominje u zapisima iz 1592 god.1870 u Manastiru je počela sa radom prva škola na teritoriji opštine Mojkovac a u bližoj okolini manastira zbog stalnih napada turaka nastava se održavala u pećini koja je uređena za posjetioce.Od ostalih vjerskih objekata postji crkva Sv.Mihaila u Štitarici koju je osveštao Mitrofan ban,Crkva Blagovijesti u Poljima zadužbina kralja Nikole,Crkva Sv.Petke na sinjajevini zadužbina Bjelopavlića,Crkva sv.Troice  u Prošćenju a u skorije vrijeme u Mojkovcu je izgrađen hram Hristovog Roždestva.

	Očekivani rezultati: 

· Povećani prihodi od turizma

· Povečanje prihoda od prljoprivredne proizvodnje

· Bolji standard građana

	Ciljne grupe:

· Građani  opštine Mojkovac

· Turisti

· Turistički poslenici

	Indikatori:

· Povečan standard građana

· Promjena svijesti građana o značaju kulturno istoriskih objekata


	Potencijalni partneri: 

· Ministarstvo prosvjete i kulture

· Donatori

· Predpristupni fond EU

	Rizici: 

· Nedostatak planova i projekata

· Nezainteresovanost građana

· Nedostatak kadrova

	Monitoring i evaluacija

· Služba za ekologiju

· Komunalna policija

	Period implementacije 

7 godina

	Budžet:




	Projekat  69.        Usklađivanje kadrovskih potreba loklne samouprave u procesu evropskih integracija sa naglaskom na podizanju kapaciteta za apliciranje prema EU fondovima

	Prioritet  5.           Nadgradnja administrativnih kapaciteta u cilju razvoja zajednice

	Mjera      5.1         Unapređenje administrativnih kapaciteta za apliciranje i sprovođenje projekata prema EU fondovima

	Aktivnosti: 

· Usklađivanje internih akata (npr. sistematizacije radnih mjesta) u lokalnoj administraciji sa potrebama koje se nameću integracijom države u EU;
· Definisanje programa obuke za tim zaposlenih u lokalnoj samoupravi na temu apliciranja i sprovođenja projekata iz EU fondova;

· Sprovođenje obuka, dodjela sertifikata;

	Opis projekta:

      U porcesu integracija Crne Gore u EU lokalna samouprava nailazi na dva aspekta rada. Jedno je administrativni dio koji predstavlja svakodnevne aktivnosti lokalne administracije, a drugi aspekt je razvojna komponenta, gdje svaka lokalna samouprava pokazuje koliko je inovantivna i koliko razumije aktuelni momenat u kom se nalazi. Lokalni ekonomski razvoj jedna od centralnih tema celokupnog ekonomskog razvoja zemlje. 

      S toga je neophodno uskladiti interne akate (npr. sistematizacije radnih mjesta) u lokalnoj administraciji sa savremenim tokovima, sa naglaskom na podizanju kapaciteta za apliciranje prema EU fondovima - najvećeg izvora prihoda koje ćemo u budućnosti imati na raspolaganju. 

	Očekivani rezultati: 

· Unaprijeđeni kapaciteti u lokalnoj administraciji sa naglaskom na kapacitetima za apliciranje prema EU fondovima

· Povećan broj odobrenih i sprovedenih projekata iz EU fondova.

	Ciljne grupe:

· Zaposleni u lokalnoj administraciji;

	Indikatori:

· Broj obučenih radnika;

· Broj odobrenih i sprovedenih projekata.

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac
· Uprava za kadrove

	Rizici: 

· Nedostatak kadra sa odličnim poznavanjem engleskog jezika
· Nizak nivo svijesti o potrebi za obukama

	Monitoring i evaluacija
· Predstavnici Konsultativne grupe će vršiti monitoring i evaluaciju 

	Period implementacije 

· 2012-2014

	Budžet:

7000€


	Projekat  70.        Donošenje akata o sprovođenju aktivnosti između lokalnih institucija i civilnog sektora

	Prioritet  5.           Nadgradnja administrativnih kapaciteta u cilju razvoja zajednice

	Mjera      5.2.        Unapređenje saradnje između lokalnih institucija i civilnog sektora

	Aktivnosti: 

· Usvajanje Memoranduma o saradnji između lokalne samouprave i civilnog sektora;
· Donošenje akata koji definišu procedure sprovođenja aktivnosti između lokalnih institucija i civilnog sektora.
· Definisanje i sprovođenje programa obuka na teme koje su od zajedničkog interesa 
· Apliciranje zajedničkim projektima. 

	Opis projekta:

    Sloboda govora i sloboda udruživanja bitni su elementi u demokratskim društvima koji dozvoljavaju građanima da se udružuju i da iskažu različite interese koji ne moraju biti atraktivni uvijek za sve. Značajna odlika civilnog društva je da postoji podsticajni ambijent u kome su različiti pogledi dozvoljeni i poželjni i gdje je organizacijama ili asocijacijama različite vrste dozvoljeno da postoje.

Upravljanje i razvoj lokalne zajednice iz perspektive održivosti uključuje skup pitanja rastuće širine i kompleksnosti. Da bi se izvršili ovi zadaci upravljanja i razvoja uspešno učešće građana je često nemerljivo. Dobre ideje mogu da učine mnogo da bi se unapredila lokalna vlast a građani koji su direktno uključeni ili ih problem direktno tangira obično imaju najbolju ideju. Konkretni slučajevi, razmišljanja i diskusije stalno obezbeđuju kreativnost i inovacije neophodne da bi se obezbedila delikatna i mudra rešenja na način koji će sve zadovoljiti. 

	Očekivani rezultati: 

· Doneseni akti o saradnji;
· Povećan broj realizovanih zajedničkih projekata.

	Ciljne grupe:

· Civlni sektor;
· Organi lokalne samouprave. 

	Indikatori:

· Broj odobrenih i sprovedenih zajedničkih projekata;
· Broj donesenih akata 

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· Civilni sektor

	Rizici: 

· Nedovoljni kapaciteti civilnog sektora da u popunosti implementiraju donesene akte o sprovođenju aktivnosti sa lokalnom samoupravom.

	Monitoring i evaluacija
· Predstavnici Konsultativne grupe će vršiti monitoring i evaluaciju 

	Period implementacije 

· 2012-2015

	Budžet:

7000€


	Projekat  71.           Uvođenje standarda ISO 9000 za ograne lokalne samouprave

	Prioritet  5.            Nadgradnja administrativnih kapaciteta u cilju razvoja zajednice

	Mjera      5.2.         Podizanje svijesti o sistematskom pristupu sprovođenja postojećih i stvaranju novih procedura

	Aktivnosti: 

· Raspisivanje tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača za  uvođenje standarda ISO 9000;

· Uvođenje sistema ISO 9000.

	Opis projekta:

    ISO (International Organization for Standardization) je međunarodna organizacija za standardizaciju. Čini je 140 nacionalnih instituta za standarde iz velikih i malih zemalja, razvijenih i onih u razvoju, u svim regionima svijeta. ISO 9000 je familija standarda koji predstavljaju međunarodni konsenzus na dobroj menadžment praksi, sa namjerom da osigura da organizacije iz perioda u period stalno mogu da isporučuju proizvode i usluge koje su u skladu sa klijentovim zahtevima za kvalitetom. Ova dobra praksa bila je pretočena u set standardizovanih zahteva za sistem za upravljanje kvalitetom, bez obzira šta organizacija radi, koja je njena veličina, ili da li je u privatnom ili javnom sektoru. ISO 9000 "govori" koje zahteve  sistem kvaliteta mora zadovoljiti, ali ne diktira kako oni moraju biti ostvareni u organizaciji – što ostavlja dosta prostora i fleksibilnosti u implementaciji u različitim poslovnim sektorima i poslovnim kulturama, kao i u različitim nacionalnim kulturama. 

      Uvođenjem sistema ISO 9000 lokalna smouprava bi povećala stepen efikasnosti svoga rada kao i kvalitet pružanja usluga građanima.

	Očekivani rezultati: 

· Implementiran standard ISO 9000

	Ciljne grupe:

· Zaposleni u lokalnoj smaoupravi;
· Građani.

	Indikatori:

· Broj riješenih predmeta od početka implementacije standarda;
· Rok rešavanja predmeta u procedurama samanjen za 30%

	Potencijalni partneri: 

· Opština Mojkovac

· Zajednica opština Crne Gore

	Rizici: 

· Nedostatak stručnih kapaciteta kadrova u lokalnoj administraciji da u potpunosti implementiraju standard ISO 9000

	Monitoring i evaluacija
· Predstavnici Konsultativne grupe će vršiti monitoring i evaluaciju 

	Period implementacije 

· 2013-2015

	Budžet:

15 000€


4.  MONITORING

Za praćenje ostvarenja Strateškog plana razvoja, lokalna uprava će uspostaviti mehanizam monitoringa koji će biti zasnovan na prikupljanju relevantnih informacija za svaki projekat pojedinačno, i to u dijelu:

-
indikatora procesa (faza u kojoj se nalazi realizacija projekta),

-
finansijskih indikatora (opredijeljeni i realizovani budžet, za projekte čija realizacija je u toku),

-
fizičkih indikatora, koji će obuhvatiti prikupljanje podataka o učincima i rezultatima.

Od članova Konsultativne grupe biće formiran tročlani tim zadužen za monitoring koji će pravovremeno prikupljati podatke o realizaciji projekata i postignutim efektima. Prije realizacije bilo kog projekta, projektni dokument će biti detaljno razrađen sa ciljem utvrđivanja neophodnih budžetskih sredstava i indikatora koji su trenutno uglavnom definisani, iako ne kvantifikovani.

Za prikupljanje podataka biće zaduženi rukovodioci projekata, u saradnji sa partnerima koji učestvuju u sprovođenju pojedinačnih projekata. Rukovodioci projekata će o učincima, rezultatima, procesnim i finansijskim indikatorima izvještavati tim za monitoring, koji će pripremati izvještaj za koordinatora konsultativne grupe, koji će objedinjavati podatake za potrebe sastanaka konsultativne grupe i Skupštine opštine. 

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave, koordinator konsultativne grupe će pripremati izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja i dostavljati ga Ministarstvu ekonomije, zaključno sa 30. aprilom za prethodnu godinu.
5.  PROCES KONSULTACIJA SA GLAVNIM AKTERIMA U OPŠTINI (KONSULTATIVNA GRUPA)

Poštujući relevantni zakonski okvir i najbolju praksu, proces strateškog planiranja osmišljen je kroz participativni proces. Opština Mojkovac oformila je Konsultativnu grupu koja je pripremila ovaj strateški dokument. Svaki dio programskog dokumenta je izrađen i odobren od strane Konsultantske grupe, nakon duboke diskusije i po pravilima koja su utvrđena Uredbom o konsultantskoj grupi. Konsultativna grupa uključuje predstavnike svih zainteresovanih struktura predviđenih Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja (npr. predstavnici lokalne samouprave, javnih institucija, NVO sektora, ugledni pojedinci). Članovi Konsultativne grupe koji su dali značajan doprinos pripremi ovog plana su:
· Predrag Zejak, Menadžer Opštine i koordinator Konsultativne grupe i članovi

· Stevan Grdinić,
Potpredsjednik Opštine

· Slavenko Blažević, Predsjednik Skupštine opštine
· Maja Ikervari, Glavni administrator
· Miladin Mitrović, bivši predjsednik opštine Mojkovac 
· Milisav Ćorić, bivši predjsednik opštine Mojkovac (koordinirao izradu prve Strategije opštine Mojkovac)


· Radojica Vujičić, Predsjednik Udruženje ekonomista 

· Veselin Jovanović, Predsjednik kluba odbornika Socijalističke narodne partije

· Jovica Drašković, Direktor Osnovne Škole „Aleksa Đilas Bećo”

· Rajko Kosović, Direktor 
JUSMŠ “V. Đukić”
· Vlatko Rakočević, Član Upravnog odboraPSD “Džambas”
· Dušan Rakočević, Predsjednik Udruženje hendikepiranih “Srce”
· Sonja Damjanović, Centar za socijalni rad - socijalni radnik

· Marina Blažević, Savjetnik u LTO Mojkovac

· Radoslav Medojević, Sekretar sekrtarijata za finansije i ekonomski razvoj

· Rodoljub Ćorić, Direktor 
JU Centar za kulturu

· Magdalena Mrdović, Šef službe za poljopruvredu, puteve i vode
· Ivan Ašanin, Direktor Agencije za investicije
· Ikonija Minić, Direktor JZU Dom zdravlja Mojkovac

· Marina Veljović, Savjetnik u ZZZCG Kancelarija Mojkovac
· Radenko Jovanović, preduzetnik i član Udruženja ekonomista

· Nebojša Bogavac, preduzetnik

· Željko Vidaković, Direktor Atlas banke CG, Filijala Mojkovac
· Milica Ristić, Kancelarija za mlade i razvojne programe 

· Nikola Vlaović,inžinjer poljoprivrede u Služba za poljoprivredu, puteve i vode
· Jelena Vučetić, Projekt menadžer
Proces izrade Strateškog plana je obuhvatio sljedeće korake:

1) Formiranje Konsultativne i radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja;

2) Analizu postojećeg stanja;

3) Izradu SWOT analize;

4) Razvoj strateškog cilja i definisanje ključnih prioriteta razvoja;

5) Definisanje mjera i projekata;

6) Plan monitoringa.

Proces izrade Strateškog plana razvoja pomogao je Regionalni centar za životnu sredinu (REC – Regional Enviromental Centar) koji realizuje program ,,Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu” i MAXIMA Consulting firma iz Beograda koju je predstavljala gospođa Andrijela Vitić, stručni konsultant. Sa cijelom Konsultativnom grupom održana su tri sastanka na kojima su usvajani djelovi strateškog dokumenta. Grupa je bila podijeljena u tri radne grupe i to za: društveni razvoj, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine. Radne grupe su na posebnim sastancima davale svoje predloge djelova programskog dokumenta koje su dostavljale koordinatorima izrade plana elektronskom poštom. Kao rezultat ovog participativnog procesa dobili smo Strateški plan razvoja opštine Mojkovac 2012-2019.godine.
Predsjednik Opštine Mojkovac je imenovao opštinsku Konsultativnu grupu i tri radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja. 
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6.  EX-ANTE EVALUACIJA

Ex-ante evaluacija predstavlja bilateralni proces u kome evaluatori izabrani od strane Ministarstva ekonomije predlažu izmjene i dopune svakog poglavlja Strateškog plana, zajedno sa stručnjacima iz Opštine zaduženim za izradu Strateškog plana. Ex-ante evaluacija se zasniva na ocjeni usklađenosti Strateškog plana i Strategije regionalnog razvoja, kao i Strateškog plana i predmetne metodologije.

Cilj ex-ante evaluacije je transparentnost Strateškog plana, koja se ostvaruje razmatranjem različitih programskih pitanja i predlaganjem njegovih izmjena.

Ex ante evaluacija daje odgovore na pitanja:

· Unutrašnje i spoljašnje usklađenosti Strateškog plana,

· Uticaja Strateškog plana na socijalna i ekonomska pitanja.

AKCIONI PLAN ZA 2012. GODINU

U 2012. godini Opština Mojkovac u saradnji sa zainteresovanim stranama će realizovati ili započeti niz projekta. Oni su predstvaljeni u sledećoj tabeli:

	Prioritet 1
	Razvoj društvenih djelatnosti, socijlna politika

	Mjera 1.1 
	Povećanje zaposlenosti

	Projekat 1
	Osposobljavanje odraslih u oblasti ugostiteljstva ( konobari, kuvari, sobarice – 12 lica )       

	Mjera 1.4
	Jačanje socijalne kohezije

	Projekat 2
	Formiranje socijalnog servsa za stare, pomoć u kući - gerontodomaćice

	Projekat 3
	Personalna asistencija kao socijalni servis podrške u kući djeci i omladini sa invaliditetom

	Projekat 4
	“Sunčana radionica”, radionica za proizvodnju ukrasnih predmeta i suvenira.

	Projekat 5
	Izrada Akcionog plana za osobe sa invaliditetom

	Prioritet 2
	Razvoj privrede

	Mjera 2.3
	Unapređenje turističke ponude i standardizovanje postojećih kapaciteta

	Projekat 6
	Avanturistička trka „Northern Challenge“- „Izazov sjevera“  

	Mjera 2.4
	Unapređenje preduzetničke svijesti i stvaranje optimalnih uslova za formiranje i razvoj biznis zona, interesno umrežavanje preduzetnika – teritorijalno i gransko

	Projekat 7
	Biznis zona Mojkovac

	Mjera 2.5
	Stvaranje optimalnih uslova za adekvatno korišćenje energetskih potencijala

	Projekat 8
	Solarni katuni - za instalaciju solarnih sistema za proizvodnju električne energije na katunima“

	Mjera 2.6
	Istraživanja potencijalnih i adekvatna eksploatacija postojećih mineralnih bogatstava

	Projekat 9
	Eksplotacija rude

	Prioritet 3
	Razvoj infrastrukture u funkciji poboljšanja privrednih i društvenih djelatnosti

	Mjera 3.1
	Unapređenje putne infrastrukture

	Projekat 10
	Nastavka Njegoševe ulice i lokalni put Mojkovac – Ravni

	Projekat 11
	Rekonstrukcija ul.V.Šćepanovića u cijeloj dužini

	Projekat 12
	Raskrsnica „Ulaz u grad“ sa nastavkom izgradnje Ul. S. Drobnjaka

	Mjera 3.2
	Unapređenje komunalne infrastrukture

	Projekat 13
	Zaštita i uređenje izvorišta gradskog vodovoda Gojakovići      

	Prioritet 4
	Održivo upravljanje priorodnim resursima

	Mjera 4.1
	Podizanje ekološke svijesti građana

	Projekat 14
	„Leave No Trace“                

	Projekat 15
	Održivo upravljanje prirodnim resursima        

	Mjera 4.2
	Unapređenje sistema upravljanja otpadom 

	Projekat 16
	Upravljanje otpadom

	Mjera 4.3
	Povećanje stepena enregetske efikasnosti

	Projekat 17
	Povećanje stepena energetske efikasnosti

	Mjera 4.4
	Održivo upravljanje zaštićenim područjima i valorizacija kulturnog nasleđa i identiteta

	Projekat 18
	Održivo upravljanje zaštićenim područjima i valorizacija kulturnog nasleđa i indetiteta

	Prioritet 5
	Nadgradnja administrativnih kapaciteta u cilju razvoja zajednice

	Mjera 5.1
	Unapređenje administrativnih kapaciteta za apliciranje i sprovođenje projekata prema EU fondovima

	Projekat 19
	Usklađivanje kadrovskih potreba loklne samouprave u procesu evropskih integracija sa naglaskom na podizanju kapaciteta za apliciranje prema EU fondovima

	Mjera 5.2
	Unapređenje saradnje između lokalnih institucija i civilnog sektora

	Projekat 20
	Donošenje akata o sprovođenju aktivnosti između lokalnih institucija i civilnog sektora


IZVORI PODATAKA

· Zavod za statistiku- Monstat, Statistički godišnjak Crne Gore, Podgorica, 2006, 2007, 2008, 2009. i 2010.

· Zavod za statistiku- Monstat ,Popis 2011.

· Zavod za statistiku- Monstat, Mjesečni statistički izvještaj, novembar 2010.
· Zavod za zapošljavanje Crne Gore ,Evidencija nezaposlenih 2010 gdine, Podgorica, 2011.

· Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2010-2015. godine.

· Nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka Crna Gora, 2009, Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori

· Mineralne sirovine Opštine Mojkovac – Dušan R. Dragović
· Dokumentacija Opštine Mojkovac , 2010, 2011, 2012.
· Hidrometeorološki Zavod Crne Gore (HMZ)

· Propstorno – urbanistički plan Opštine Mojkovac do 2020. godine.

· Nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka Crna Gora, 2009, Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori
· Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost – Istraživanje o nivou i načinu korišćenja kompjutera, interneta, fiksne i mobilne telefonije među građanima 
· Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  www.crnvo.me
· Bilten Centralne banke Crne Gore, Januar 2012.godine
· www.gov.me.

· www.mojkovac.me

· www.zzzcg.org
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� Osobe koje su prijavile i odjavile boravak u opštini. Ne postoje podaci o migracijama van Crne Gore na godišnjem nivou. 


� Broj zaposlenih osoba ne uključuje poljoprivrednike i samozaposlene, kao ni zaposlene u sivoj ekonomiji. 


� Iznos se mijenja kako se mijenja minimalna penzija


�Indeks razvoja po mjeri čovjeka čine: (i) Dugovječnost, koja se mjeri prosječnim životnim vjekom; (ii) Stečeno obrazovanje, koje se mjeri stopom pismenosti odraslih (dvije trećine važnosti) i kombinovani koeficijent upisa u osnovno, srednje i visoko obrazovanje (jedna trećjina važnosti) I (iii) Životni standard mjeren na BDP po glavi stanovnika





� Nacionalni izvještaj o razvoju po mjeri čovjeka Crna Gora, 2009, Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori


9Izvor:Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2010-2015. godine. Indeks predstavlja ponderisanu vrijednost sledećih pokazatelja: BDP per capita (25%), stopa nezaposlenosti (15%), budžetski prihodi (15%), opšte kretanje stanovništva (25%), stopa obrazovanja stanovništva (20%). 


�Izvor:Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2010-2015. godine. Indeks predstavlja ponderisanu vrijednost sledećih pokazatelja: BDP per capita (25%), stopa nezaposlenosti (15%), budžetski prihodi (15%), opšte kretanje stanovništva (25%), stopa obrazovanja stanovništva (20%). 


�Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost
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