CRNA GORA

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za uredjenje prostora

i održivi razvoj

JEDNOGODIŠNJI PROGRAM UREĐENJA PROSTORA

za 2018. godinu
Mojkovac, jul 2018. godine

Na osnovu čl. 16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG’’, broj  51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), a u skladu sa čl. 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG”, br.  64/17) i čl. 44 Statuta opštine Mojkovac („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 31/10 i 26/12) Skupština Opštine Mojkovac, na sjednici održanoj dana 31.07.2018. godine, donijela je:

JEDNOGODIŠNJI PROGRAM UREĐENJA

PROSTORA ZA 2018. GODINU
1. UVODNI DIO

Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji Program uređenja prostora ( u daljem tekstu: Program).


Program se donosi na osnovu Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2017. godinu („Sl. list CG“, br. 27/18 od 26.04.2018. godine). Program sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno, izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata i mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.


Programom se  utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.
Uređenjem prostora smatra se praćenje stanja u prostoru (monitoring), utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.


2. PROCJENA POTREBE IZRADE NOVIH PLANSKIH DOKUMENATA I IZMJENA I DOPUNA  

    POSTOJEĆIH 
Izmjena i dopuna postojeće planske dokumentacije u 2018. godini nije planirana, osim započetih postupaka u toku 2017. godine, ali se u slučaju potrebe istoj može pristupiti u skladu sa procedurama koje sprovodi nadležno Ministarstvo. 
Po potrebi, planira se pristupanje izradi lokalnih planskih dokumenata u skladu sa procedurama koje sprovodi nadležno Ministarstvo. 

U 2018. godini, nastaviće se aktivnosti na izradi već započetih planskih dokumenata.
3. UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Uređivanjem građevinskog zemljišta smatra se opremanje zemljišta na način koji omogućava implementaciju planskog dokumenta. Uređivanje građevinskog zemljišta obuhvata:

- pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i
- komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
3.1. PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA KOMUNALNO OPREMANJE

Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuhvata: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta; rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija.
	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
	Iznos sredstava
	Izvori  finansiranja 
	Dinamika

	· procedura u toku  (započeto 2017. godine)
	122.000,00 €
	
	 

	1.
	Proširenje gradskog groblja i izgradnja pristupne saobraćajnicu sa obostranim parkingom
	122.000,00 €
	Opština Mojkovac
	I kvartal

	                                                         UKUPNO:
	  122.000,00 €
	


	Izrada planske dokumentacije
	Zahvat (cca)
	Iznos sredstava
	Izvori  finansiranja 
	Dinamika

	· Izrada u toku (započeto 2017. godine)
	
	21.858,80€
	
	

	1.
	DUP  "Babića Polje 2"- dio - Biznis zona 
	10,58ha
	5.658,80 €
	Opština Mojkovac 
	I, II  kvartal

	2.
	LSL  „Štitarička rijeka“
	42,20ha
	9.000,00 €
	Zainteresovani
 korisnik prostora
	I, II, III kvartal

	3.
	Program privremenih objekata na teritoriji opštine Mojkovac
	367km2
	7.200,00 €
	  Opština Mojkovac
	III kvartal

	· Novi planovi, planirano
	
	 10.000,00 €
	
	

	4.
	Izmjena i dopuna PUP-a
	 10,00ha
	 10.000,00 €
	 Budžet Crne Gore
	 I, II, III, IV kvartal

	                                          UKUPNO:
	31.858,80 €
	   
	  



	Izrada tehničke dokumentacije
	Iznos sredstava
	Izvori  finansiranja 
	Dinamika

	· Izrada u toku  (započeto 2017. godine)
	208.460,00 €
	
	

	1.
	Put Mojkovac - Vragodo 
	56.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	I, II, III kvartal

	2.
	Transfer stanica sa reciklažnim dvorištem
	40.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih   

radova
	I,II, kvartal

	3.
	Izgradnja mosta na Tari, put Mojkovac - Vragodo
	34.510,00€
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	I, II, III, kvartal

	4.
	Izgradanja pasarela na Jalovištu
	45.000,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II, III, kvartal

	5.
	Uređenje zelenih površina na Jalovištu (oko 1,8ha)
	2.950,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II, III, kvartal

	6.
	Izgradnja fekalne kanalizacije
 (Podbišće, Ambarine i Jušković potok)
	30.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	I, II,III  kvartal

	· Planirano
	121.050,00 €
	
	

	1.
	Izgradanja SKI Centar na Bjelasici (bazna stanica, žičara sa šestosjedom i dr.).
	55.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	III, IV kvartal

	2.
	Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu (izgradnja saobraćajnice i trafostanice TS 10/04)                                        
	20.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	III, IV kvartal

	3.
	Izgradanja pristupne saobraćajnice sa parkiranjem u funkciji proširenja gradskog groblja (između ul. Valjevske i ul. Serdara Janka Vukotića) i rekonstrukcija parkinga u ul. Valjevskoj
	9.000,00 €


	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III kvartal

	4.
	Rekonstrukcija raskrsnice Mališe Damjanovića i ul. Vojislava Šćepanovića
	1.850,00 €
	Opština Mojkovac
	I,II kvartal

	5.
	Uređenje gradskog trga
	5.000,00 €
	Opština Mojkovac
	III, IV kvartal

	6.
	Izgradanja gradskog groblja – proširenje postojećeg u pravcu sjevera 
	1.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	7.
	Projekat rekonstrukcije vodozhvata Slatina
	800,00 €
	Opština Mojkovac
	I, II kvartal

	8.
	Ostali projekti (Elaborati parcelacije, izvedenog stanja i sl.)
	28.400,00
	Opština Mojkovac
	I, II, III, IV kvartal

	                                                         UKUPNO:
	329.510,00€
	


3.2. KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a naročito: komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu; puteva i ulica u naselju,  mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju; zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječjih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja; deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala; priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države.


Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaća investitor.
	Izgradnja, rekonstrukcija
	Iznos sredstava 
	Izvori finansiranja
	Dinamika

	
	· Lokalna infrastruktura
	6.974.200,00 €
	
	

	1.
	Izgradanja puta Vragodo – Vrioca - Žarski katun, I faza
	1.270.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III kvartal

	2.
	Izgradanja puta Vragodo – Vrioca - Žarski katun, II faza
	1.840 000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	III, IV kvartal

	3.
	Izgradnja pasarele i pratećih sadržaja za potrebe šetališta i uređenja prostora „Sportska zona“, I faza
	200.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	III, IV kvartal

	4.
	Izgradnja staza i rasvjete parka na jalovištu
	145.000,00 €.
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	III, IV kvartal

	5.
	Rekonstrukcija ulice Nemanjića
	515.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III, IV kvartal

	6.
	Rekonstrukcija raskrsnice ul. Nemanjića i ul Vojislava Šđepanovića, kod vatrogasnog doma
	150.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III, IV kvartal

	7.
	Asfaltiranje lokalnih puteva 

u dužini od 1 km
	48.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III kvartal

	8.
	Izgradanja SKI Centar na Bjelasici (bazna stanicu, žičara sa šestosjedom i dr.), I faza
	2.000.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	III, IV kvartal

	9.
	Izgradnja infrastrukturnih priključaka za Biznis zonu (izgradnja saobraćajnice i trafostanice TS 10/04), I faza                                       
	80.000,00 €


	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	III, IV kvartal

	10.
	Izgradanja pristupne saobraćajnice sa parkiranjem u funkciji proširenja gradskog groblja (između ul. Valjevske i ul. Serdara Janka Vukotića) i rekonstrukcija parkinga u ul. Valjevskoj
	350.000,00 €


	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	III, IV kvartal

	11.
	Rekonstrukcija raskrsnice Mališe Damjanovića i ul. Vojislava Šćepanovića
	65.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III kvartal

	12.
	Zaštita i uređenje vodoizvorišta “GOJAKOVIĆI”, I faza
	130.000,00 €
	Kapitalni budžet

Direkcija javnih radova
	II, III, IV kvartal

	13.
	Rekonstrukcija vodovoda Podbišće, II faza
	51.000,00 €
	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
	II, III kvartal

	14.
	Pomoć za seoske vodovode i planinske vodopoje (Slatina, Tutići…)
	59.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	15.
	Regulacija atmosferskih voda
	12.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	16.
	Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare 

i njenih pritoka
	14.000,00 €
	Opština Mojkovac
Direkcija javnih radova
	 III, IV kvartal

	17.
	Izgradnja ulične rasvjete (Polja, Gornji Mojkovac)
	25.200,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	18.
	Sanacija klizišta na lok. putu Mojkovac-Bjelojevići
	  20.000,00 €
	Opština Mojkovac
	III, IV kvartal

	
	· Građevinski objekti
	219.000,00 €
	
	

	1.
	Izgradnja stambene zgrade za lica sa socijalnim potrebama,  lamela 2 – II faza
	200.000,00 €
	Opština Mojkovac

Ministarstvo rada i socijalnog staranja
	II, III, IV kvartal

	2.
	Sredstava za Mjesne zajednice- domovi, kapele i sportski poligoni  
	16.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	3.
	Pomoć u izgradnji planinarskih domova
	3.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	
	· Ostalo 
	210.000,00 €
	
	

	1.
	Održavanje vjerskih objekata i kul. istorijskih spomenika
	5.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	2.
	Arheološka istraživanja na lokalitetu Brskovo
	20.000,00 €
	Ministarstvo kulture
	II, III kvartal

	3.
	Uređenje gradskog trga
	150.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	4.
	Uređenje prostora iza zgrade Opštine
	15.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	5.
	Učešće u sanaciji fasada na zgradama u užem gradskom jezgru
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	6.
	Saobraćajna signalizacija i izrada tabli za obelježavanje gradskih ulica
	5.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	7.
	Priključenje kapitalnih objekata (struja voda, kanalizacija)
	5.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	UKUPNO:
	7.403.200,00 €
	


 U 2018. godini, iz budžeta Opštine Mojkovac planira se sljedeće održavanje postojeće infrastrukture i objekata:  
	Br.
	POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA I OBJEKTI
	Iznos sredstava 

za realizaciju

	1.
	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta
	70.000,00 €

	2.
	Održavanje čistoće i uređenje zelenih i slobodnih površina - komunalne usluge
	140.000,00 €

	3.
	Tekuće održavanje ulične rasvjete
	5.000,00 €

	4.
	Pomoći  u održavanju stambenih objekata i  trošk.održavanja stambenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo
	10.000,00 €

	U K U P N O :
	225.000,00 €


4. IZVORI  FINANSIRANJA

 Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 8.111.568,80 € obezbijeđena su iz sljedećih izvora:
· Direkcija javnih radova ...............................................................................................................7.047.510,00 €
· Budžet Vlade ..............................................................................................................................   10.000,00 € 

· Budžet opštine .............................................................................................................................. 794.058,80 € 

· Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja....................................................................................51.000,00 €

· Ministarstvo kulture............................. .............................................................................................20.000,00 €

· Ministarstvo rada i socijalnog staranja........................................................................................... 180.000,00 €

· Zainteresovani korisnik prostora........................................................................................................ 9.000,00 €
   Finansiraju se sljedeće aktivnosti:
· rješavanje imovinsko - pravnih odnosa......................................................................................... 122.000,00 €
· izrada planske dokumentacije ........................................................................................................ 31.858.80 €
· izrada tehničke dokumentacije....................................................................................................... 329.510,00€
· izgradnja i rekonstrukcija objekata lokalne infrastrukture .......................................................... 6.974.200,00 €
· izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekta ............................................................................ 219.000,00 €
· ostali kapitalni izdaci...................................................................................................................... 210.000,00 €
· održavanje postojeće ingrastrukture.............................................................................................. 225.000,00 €
                                                                U K U P N O:   8.111.568,80 €
5. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu  osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore- opštinski propisi. Objaviće se na sajtu Opštine Mojkovac.
Za realizaciju programa odgovorni su: Služba predsjednika opštine, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj, Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnost, Služba menadžera i Direkcija za imovinu.
Broj: 05-180
Mojkovac, 31.07.2018. godine

                                                                                               SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

                                                                                        PREDSJEDNIK

                                                                                           Dragomir Mrdak
[image: image1.emf]X

DRAGOMIR MRDAK 

PREDSJEDNIK SO MOJKOVAC


