CRNA GORA

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za uredjenje prostora

i održivi razvoj

PREDLOG JEDNOGODIŠNJEG PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA

za 2021. godinu
Mojkovac, mart 2021. godine

Na osnovu čl.16 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG’’, broj  51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), a u skladu sa čl. 244 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20) i čl. 36 stav 1 tačka 4 Statuta opštine Mojkovac („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 29/18) Skupština Opštine Mojkovac, na sjednici održanoj dana _____________ .2021. godine, donijela je:

JEDNOGODIŠNJI PROGRAM UREĐENJA

PROSTORA ZA 2021. GODINU
1. UVODNI DIO

Skupština lokalne samouprave donosi jednogodišnji Program uređenja prostora ( u daljem tekstu: Program).


Program se donosi na osnovu Izvještaja o stanju uređenja prostora. Program sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno, izmjene i dopune postojećih planskih dokumenata i mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.


Programom se  utvrđuje dinamika uređenja prostora, izvori finansiranja, rokovi uređenja, operativne mjere za sprovođenje planskog dokumenta, a naročito mjere za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao i druge mjere za sprovođenje politike uređenja prostora.
Uređenjem prostora smatra se praćenje stanja u prostoru (monitoring), utvrđivanje namjene, uslova i načina korišćenja prostora kroz izradu i donošenje planskih dokumenata, sprovođenje planskih dokumenata i uređivanje građevinskog zemljišta.


2. PROCJENA POTREBE IZRADE NOVIH PLANSKIH DOKUMENATA I IZMJENA I DOPUNA  

    POSTOJEĆIH 
Izmjena i dopuna postojeće planske dokumentacije u 2021. godini nije planirana, ali se u slučaju potrebe istoj može pristupiti u skladu sa procedurama koje sprovodi nadležno Ministarstvo. 
Po potrebi, planira se pristupanje izradi lokalnih planskih dokumenata u skladu sa procedurama koje sprovodi nadležno Ministarstvo. 

3. UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Uređivanjem građevinskog zemljišta smatra se opremanje zemljišta na način koji omogućava implementaciju planskog dokumenta. Uređivanje građevinskog zemljišta obuhvata:

- pripremu građevinskog zemljišta za komunalno opremanje i
- komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
3.1. PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA KOMUNALNO OPREMANJE

Priprema građevinskog zemljišta za komunalno opremanje obuhvata: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu planske, tehničke i druge dokumentacije; preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite spomenika prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta; rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija.
	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
	Iznos sredstava
	Izvori  finansiranja 
	Dinamika

	· Planirano
	
	
	 

	1.
	Rješavanje imovinskih odnosa za vodoizvoriste Gojakovici
	    36.000,00 €
	Uprava javnih radova
	III kvartal



	2.
	Rješavanje imovinskih odnosa za ulicu Vojislava Šćepanovića
	    18.950,00 €
	Opština Mojkovac
	III kvartal


	                                                         UKUPNO:
	    54.950,00 €
	


	Izrada tehničke dokumentacije
	Iznos sredstava
	Izvori  finansiranja 
	Faza

realizacije

	1.
	Uređenje gradskog trga – glavni projekat
	48.400,00 €
	Opština Mojkovac
	II kvartal

	2.
	Izgradnja stambene zgrade na lokaciji pored Opštine sa revizijom
	17.666,00 €
	Opština Mojkovac
	II kvartal

	3.
	Izgradnja vodovoda Rudnica 


	  5.000,00 €
	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
	II, III i IV kvartal

	    4.
	Izgradanja skloništa za napuštene kućne ljubimce (azil)
	  2.500,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III i IV kvartal

	5.
	Izgradnja lokalnog puta Cmiljača-Žarski
	49.586,00 €
	Uprava javnih radova
	II i III kvartal

	6.
	Izgradnja vodovoda Cmiljača-Žarski, za potrebe objekta bazne stanice
	24.793,29 €
	Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	7.
	Izrada hidrotehničke studije za izgradnju hidrotehničke infrastrukture za SKI Centar „Žarski“
	33.057,85 €
	Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	8.
	Izgradanja lokalnog puta prema deponiji Čelinska kosa, sa revizijom
	53.719,00 €
	Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	9.
	Regulacija dijela korita rijeke Tare kod ZIKS-a – glavni projekat i geodetske podloge, sa revizijom
	31.404,96 €
	Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	10.
	Revizija glavnog projekta ZIKS-a za sjevernu regiju
	57.851,24 €
	Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	11.
	Rekonstrukcija lokalnog puta Mojkova – Slatina, dionica do ZIKS-a, sa revizijom
	70.000,00 €
	Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	12.
	Sanacija klizišta na lokalnom putu Mojkovac - Slatina
	26.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III i IV kvartal

	13.
	Obaloutvrda Lepešnice
	   3267,00 €
	Opština Mojkovac
	II i III kvartal

	                                                         UKUPNO:
	 423.245,34 €
	


3.2. KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a naročito: komunalnih objekata i instalacija do priključka na urbanističku parcelu; puteva i ulica u naselju,  mostova, pješačkih prolaza, pločnika, trgova, skverova i javnih parkirališta u naselju; zelenih površina u naselju, blokovskog zelenila, terena za rekreaciju, dječjih igrališta, parkova, pješačkih staza i travnjaka, javnih gradskih komunalnih objekata i groblja; deponija i objekata za preradu i uništavanje otpadnih materijala; priključaka komunalnih instalacija čija funkcija može biti od značaja u uslovima nastanka vanredne situacije, elementarnih nepogoda ili radi zaštite države.


Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaća investitor.
	Izgradnja, rekonstrukcija
	Iznos sredstava 
	Izvori finansiranja
	Dinamika

	
	· Lokalna infrastruktura
	23.606.311,64 €
	
	

	1.
	Izgradanja puta Vragodo – Vrioca - Žarski katun, II faza – nastavak radova
	1.876.439,00 €
	Kapitalni budžet

Uprava javnih radova
	II i III kvartal

	2.
	Izgradanja puta Vragodo – Vrioca - Žarski katun, III faza  (stabilizacija kosina i 500m puta) sa nadzorom
	849.586,28 €
	Kapitalni budžet

Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal



	3.
	Izgradnja puta Mojkovac-Vragodo, II faza
	  6.000.000,00 €
	Kapitalni budžet

Uprava za saobraćaj
	II, III i IV kvartal



	4.
	Izgradanja SKI Centra na Bjelasici ( objekat bazne stanica) – projektovanje i izgradnja
	1.500.000,00 €
	Kapitalni budžet

Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	6.
	Izgradanja SKI Centra na Bjelasici - izgradnja ski staza
	2.000.000,00 €
	Kapitalni budžet

Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	7.
	Izgradanja SKI Centra na Bjelasici ( žičara sa šestosjedom i dr. – lift “Z4”,) projektovanje i izgradnja
	9.000.000,00 €
	Kapitalni budžet

Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal



	8.
	Izgradnja privremenog parkirališta za objekat bazne stanice
	1.239.669,00 €
	Kapitalni budžet

Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	9.
	Izgradnja tarafostanice 10/0,4kV; 630kVA za potrebe objekta bazne stanice „Žarski“
	90.909,00 €
	Kapitalni budžet

Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	10.
	Izgradnja tarafostanice 10/0,4kV; 1000kVA za potrebe žičare sa šestosjedom, sa dovodnim kablom, sa nadzorom
	 322.313,36 €
	Kapitalni budžet

Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	11.
	Rekonstrukcija ul. Vojislava Šćepanovića (saobraćaj, rasvjeta i vodovod)
	  262.395,00 €
	Kapitalni budžet

Uprava javnih radova
	II, III i IV kvartal

	12.
	Sanacija gradskih saobraćajnica i asfaltiranje lokalnih puteva u dužini 4km
	     350.000,00 €
	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Opština Mojkovac
	II i III kvartal

	13.
	Izgradnja rekonstrukcija ulične rasvjete

(Donja Polja, Gornji Mojkovac i)
	40.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	14.
	Regulacija atmosferskih voda
	20.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	15.
	Regulacija i obaloutvrda rijeke Tare i njenih pritoka
	15.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	16.
	Pomoć za seoske vodovode i planinske vodopoja (Vodovod Tutići,  rekonstrukcija vodozahvata  Slatina, vodovod Rudnica, vodomjeri Podbišće)
	40.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	
	· Zgrade i ostalo 
	474.000,00 €
	
	

	1.
	Sredstva za Mjesne zajednice-domovi, kapele i sportski poligon
	15.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	2.
	Pomoć u izgradnji planinarskih domova
	3.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	3.
	Izgradnja stambene zgrade pored opštine I faza
	250.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	4.
	Izgradnja stambenog objekta u Rudnici -lamela III
	100.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	5.
	Održavanje vjerskih objekata i kul. istorijskih spomenika
	5.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III, IV kvartal

	6.
	Valorizacija arheološko  lokaliteta Brskovo
	45.000,00 €
	Ministartsvo prosvjete, kulture, nauke i sporta
	II i III kvartal

	7.
	Rekonstrukcija sportskog terena u ul. Valjevskoj
	20.000,00 €
	Ministartsvo prosvjete, kulture, nauke i sporta
	II, III, IV kvartal

	8.
	Učešće u sanaciji fasada na zgradama u užem gradskom jezgru
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	9.
	Izgradnja drvarnica i uređenje prostora oko stambenih zgrada
	10.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	10.
	Saobraćajna signalizacija i izrada tabli za obelježavanje gradskih ulica
	8.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	11.
	Prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za

osobe sa invaliditetom
	8.000,00 €
	Opština Mojkovac
	II, III kvartal

	UKUPNO:
	24.080.311,64 €
	


 U 2021. godini, iz budžeta Opštine Mojkovac planira se sljedeće održavanje postojeće infrastrukture i objekata:  

	Br.
	POSTOJEĆA INFRASTRUKTURA I OBJEKTI
	Iznos sredstava 

za realizaciju

	1.
	Sanacija i održavanje lokalnih puteva i ulica i izgradnja mostova i vodopropusta
	170.000,00 €

	2.
	Održavanje čistoće i uređenje zelenih i slobodnih površina - komunalne usluge
	210.000,00 €

	3.
	Tekuće održavanje ulične rasvjete
	5.000,00 €

	4.
	Pomoći  u održavanju stambenih objekata i troškova održavanja stambenih zgrada u kojima Opština ima vlasništvo
	13.000,00 €

	U K U P N O :
	398.000,00 €


4. IZVORI  FINANSIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 24.956.507,00 € obezbijeđena su iz sljedećih izvora:
· Uprava javnih radova ................................................................................................................17.497.724,00 €
· Uprava za saobraćaj ...................................................................................................................6.000.000,00 €

· Budžet opštine ............................................................................................................................1.038.783,00 € 

· Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.....................................................................355.000,00 €

· Ministarstvo prosvjete, kulture, nauke i sporta.................................................................................65.000,00 €

Finansiraju se sljedeće aktivnosti:
· Rješavanje imovinsko - pravnih odnosa............................................................................................54.950,00 €
· Izrada tehničke dokumentacije.......................................................................................................423.245,34 €
· Izgradnja i rekonstrukcija objekata lokalne infrastrukture .........................................................23.606.311,64 €
· Izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekta .............................................................................474.000,00 €
· Održavanje postojeće infrastrukture................................................................................................398.000,00 €
U K U P N O:   24.956.507,00 €
5. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na snagu  osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore- opštinski propisi, a objaviće se na sajtu Opštine Mojkovac.
Za realizaciju programa odgovorni su: Služba predsjednika opštine, Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj, Sekretarijat za finansije, imovinu I ekonomski razvoj i Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnost. 
Broj: 
Mojkovac, ___________ .2021. godine

   SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                           Dragomir Mrdak
6

